SMLOUVA O DÍLO č.: 15-08/16

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

I.

Smluvní strany

Ústav chemických procesů AV ČR v.v.i.

Rozvojová ul. 135/1

165 02 Praha 6

zastoupený: 	Ing. Miroslavem Punčochářem, DSc. zmocněným jednat ve věcech smluvních

Ing. Michalem Šycem, PhD.

Ing. Zdeňkem Novákem, zmocněným jednat ve věcech technických

mobil/e-mail: 724 877 117/ novakz@icpf.cas.cz

IČ: 	67985858	DIČ: CZ67985858

Ústav chemických procesů AV ČR v.v.i. je zapsán v rejstříku veřejně výzkumných institucí MŠMT ČR

(dále jen „objednatel“)

a

MEPRO s.r.o.

náměstí Před bateriemi 912/6,

162 00 Praha 6

zastoupený: 	Ing. arch. Ivanem Březinou, jednatelem společnosti s.r.o.

mobil/e-mail: 603 259 383/ mepro.brezina@gmail.

IČ: 48025721                         DIČ: CZ48025721

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 5	č.ú.: 67301051/0100

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 14141

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo.

II.

Předmět smlouvy

Předmětem plnění dle této smlouvy je zajištění Inženýrské a technické pomoci související s  „Opravou páteřních rozvodů a laboratoří v budově C4“  v rozsahu dále uvedeném a za dále specifikovaných podmínek.

Specifikace:

- Práce související s úpravami rozpočtů /výkazy výměr/ a stanovení rozsahu jednotlivých prací v jednotlivých etapách.

- Technická pomoc při zadání stavby zhotoviteli stavby a jiné činnosti související s výše uvedenou stavbou, vyjma projektové dokumentace.

- Inženýrská a technická pomoc při zajištění požadovaných povolení a stanovisek.

IV.

Podklady

Projektová dokumentace MEPRO s.r.o.

V.

Termíny a způsob plnění

Předpoklad plnění :  	1. etapa:  červenec – prosinec 2016

2. etapa: leden – květen 2017

Zhotovitel předloží položkové výkazy za jednotlivá období, která po odsouhlasení budou tvořit dodatky uvedené smlouvy.

VI.

Cena díla a způsob plateb

Cena bude stanovena hodinovou sazbou ve výši 580,- Kč/hod. + DPH 21%

Objednatel se zavazuje za zhotovenou zakázku vyplatit zhotoviteli smluvní cenu.

Fakturace bude prováděna 1x měsíčně a nedílnou součástí faktury bude odsouhlasený položkový rozpis provedených prací v daném období. Splatnost faktur: 14 dní ode dne převzetí faktury objednatelem

Případné vícepráce provedené nad rámec této smlouvy budou upraveny v písemném dodatku k této smlouvě nebo ve smlouvě samotné.

V případě prodlení objednatele s úhradou splatné faktury se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

Zhotovitel bude povinen uhradit úrok z prodlení ve výši 0,05% za každý den prodlení s odevzdáním projektové dokumentace za podmínky, že k prodlení došlo z důvodů na straně zhotovitele pouze z ceny té části projektu, která je v prodlení.

V.

Práva a povinnosti smluvních stran

- Objednatel má právo kontrolovat dílo. V případě, že zjistí odchýlení od dohodnutého provedení, je objednatel oprávněn požadovat nápravu, avšak nejdříve je povinen prokázat, že k odchýlení skutečně došlo.

- Zjistí-li zhotovitel během provádění díla skryté překážky a tyto překážky znemožňují pokračování v jeho činnosti, je povinen oznámit závadu bez prodlení objednateli a navrhnout mu změnu díla. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele není oprávněn přistoupit ke změně díla.

- Zhotovitel pakliže se nevyskytnou žádné překážky, je povinen zdárně dílo dokončit a vyzvat objednatele k převzetí zakázky s určením místa a času převzetí.

- Zhotovitel je povinen po předání díla odevzdat objednateli veškeré podklady, které od něho obdržel.

- Objednatel je povinen předmět díla prohlédnout po jeho převzetí a upozornit na vady díla bez zbytečných odkladů. Zhotovitel je povinen uplatněné připomínky neodkladně zapracovat a vady díla odstranit.

- Zhotovitel se zavazuje, že při provedení díla bude dodržovat všechny závazné a doporučené normy a předpisy.

- Zhotovitel nenese žádnou zodpovědnost z následků změn a oprav prováděných objednatelem nebo třetími osobami. Toto se však nevztahuje na opravy prováděné objednatelem nebo třetími osobami na žádost nebo se souhlasem zhotovitele a v souladu s pokyny resp. pod dozorem zhotovitele.

- Smluvní strany se zavazují reagovat písemně vzájemně ve lhůtě 7-mi dnů od doručení písemného sdělení smluvního partnera. Neodpoví-li objednatel či zhotovitel ve stanovené lhůtě, znamená to souhlas s písemným sdělením.

- Zhotovitel se zavazuje, že neposkytne žádnou informaci o předmětu této smlouvy třetí osobě bez výslovného písemného souhlasu objednatele.

- V rozpracovanosti pak bude přípravná a projektová dokumentace konzultována s neopomenutelnými orgány státní správy a správci sítí. Zápisy, popřípadě záznamy z těchto konzultací a jednání budou součástí dokladové části dokumentace.

- Zhotovitel je povinen oznámit objednateli neprodleně všechny skutečnosti vyplývající z technického řešení nebo z jednání s třetími stranami, které zjistí v průběhu prací a které mají vliv na možnosti plnění dle této smlouvy.

- Pokud v průběhu zpracování dojde při jednáních k dohodám, které budou mít vliv na rozsah nebo termín plnění, případně cenu, vyhrazuje si objednatel právo upravit tyto nové okolnosti a podmínky písemným dodatkem k této smlouvě.

- Každá ze smluvních stran má právo od smlouvy odstoupit v případě závažného nebo opakovaného porušení povinností druhou smluvní stranou. Odstoupení je možné buď zcela, dokud ze smlouvy ještě nebylo plněno, nebo dle uvážení oprávněné smluvní strany buď v části smlouvy týkající se dosud nesplněných závazků, nebo jen částí týkající se vadného plnění. Zhotoviteli v takovém případě náleží alikvótní část sjednané odměny za to, co se smlouvy plnil.

VI.

Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva se vystavuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má váhu originálu.

Objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

- Veškeré změny a doplnění k této smlouvě musí mít formu písemného dodatku podepsaného oběma stranami.

- Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby smlouva jako celek, včetně všech příloh a údajů o smluvních stranách předmětu smlouvy, ceně a datu jejího uzavření, byla uveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Dále se Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv zajistí objednatel.

V Praze dne:	1. 7. 2016					V Praze dne:  1. 7. 2016

......................................................                             .......................................................

Zhotovitel						       Objednatel