DODATEK  č.  1

ke smlouvě o dílo č. 049/2019-0534, uzavřené dne 22.2.2019 na stavbu:

Vyhotovení projektové dokumentace bytového domu

čp. 1310÷11, ul. Chelčického, Sokolov

|  | Objednatel : |  |  | Město Sokolov Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov IČO: 00259586, DIČ: CZ00259586 zastoupené Sokolovskou bytovou s.r.o. Komenského 77, 356 40 Sokolov IČO: 25216741, DIČ: CZ25216741 Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 9534 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zhotovitel : |  |  | SCHRADER, s.r.o. |
|  |  |  |  | Kosmonautů 1905, 356 01 Sokolov |
|  |  |  |  | IČO: 06771874, DIČ: CZ06771874 Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 35764 |
|  | Výše uvedená smlouva o dílo se mění a doplňuje v následujícím: |  |  |  |
|  | - v bodě č. II. VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE se mění: 2.3.2 Dokončení : 11/2019 - bod č. III. PŘEDMĚT PLNĚNÍ se doplňuje: 3.1.1 Předmětem projektové dokumentace bude odstranění stávající půdní vestavby s náhradou novou vestavbou, nové dispoziční členění bytových jednotek a suterénu. - v bodě č. IV. DOBA PLNĚNÍ se doplňuje a mění: |  |  |  |
| 4.1.1 |  | Pro předmět plnění dle bodu 3.1 a 3.1.1 do 30. listopadu 2019. |  |  |

- bod č. V. CENA se mění:

5.2.1     Pro předmět plnění dle bodu 3.1 a 3.1.1- je cena díla stanovena jako souhrnná

částkou:        Kč  325 000,-  (třistadvacetpěttisíc 00/100 Kč)

Ostatní body a ujednání původní smlouvy, pokud nejsou tímto dodatkem doplňovány nebo měněny zůstávají v platnosti beze změny.

Sokolov 8. srpna 2019

| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| --- | --- |
| Ing. Erik Klimeš jednatel společnosti | Ing. Jan Schrader jednatel společnosti |