- Smlouva o dílo

- uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

- ve znění pozdějších předpisů

- 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:  	statutární město Plzeň

IČ: 	00075370

DIČ:	xxxx

Adresa:	náměstí Republiky 1/1, Vnitřní město, 301 00 Plzeň

Adresa pro doručování:	Plzeň, Škroupova 5, PSČ 306 32

Bankovní spojení: 	xxxx

Číslo účtu:	xxxx

Zastoupený:	xxxx

1. 2.  Zhotovitel:	Obytná zóna Sylván a.s.

IČ:	63509831

DIČ:	xxxx

Sídlo:	Palackého náměstí 30/6, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

Zápis u OR:	vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl B, vložka 482

Bankovní spojení: 	xxxx

Číslo účtu:	xxxx

Zastoupený: 	xxxx

- 2. Předmět smlouvy

  - Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při realizaci díla, kterým se pro účely této smlouvy rozumí dále ve smlouvě specifikovaná realizace technické pasportizace budov, staveb a parcel svěřených Městskému ústavu sociálních služeb města Plzně, příspěvkové organizaci a zajištění administrace veřejných zakázek Městského ústavu sociálních služeb města Plzně, příspěvkové organizace ve smyslu usnesení RMP č. 691 ze dne 24. 6. 2019. Seznam budov, staveb a parcel svěřených Městskému ústavu sociálních služeb města Plzně, příspěvkové organizaci je přílohou č. 1 této smlouvy.

  - Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dále ve smlouvě specifikované dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

- 3. Předmět díla

  - Předmětem díla v části pasportizace budov, staveb a parcel svěřených Městskému ústavu sociálních služeb města Plzně (dále jen „pasportizace“) je:

- Zpracování Analýzy současného stavu pasportů, dokladové a stavební dokumentace, fotodokumentace a jejich formy;

- Zpracování Pilotního projektu pasportizace včetně ověření návrhu Metodiky pasportizace;

- Zpracování Koncepce pasportizace ve vazbě na Pilotní projekt pasportizace zpracovávaný zhotovitelem;

- Předložení Koncepce pasportizace k akceptaci objednateli;

- Zapracování změn Koncepce pasportizace požadovaných objednatelem v rámci akceptačního řízení;

- Vypracování požadavků na informační systém, který umožní nově získaná data z pasportizace zpracovat, aktualizovat, a využívat osobami definovanými objednatelem;

- Vlastní pasportizace dle akceptované Koncepce pasportizace, přičemž rozsah pasportizovaných objektů bude průběžně definován objednatelem podle aktuálního stavu budov, staveb a parcel svěřených Městskému ústavu sociálních služeb města Plzně, příspěvkové organizaci a finančních prostředků vyčleněných na projekt pasportizace. Vlastní pasportizace se skládá z přípravy podkladů pro pasportizaci v souladu s dohodnutým harmonogramem pasportizace budov, staveb a parcel svěřených Městskému ústavu sociálních služeb města Plzně, příspěvkové organizaci, zajištění stavebních podkladů, plánů a jiných dokladů z archivu města Plzně, Městského ústavu sociálních služeb města Plzně, příprava a sběr dat do pasportních formulářů objektů, zjištění technického stavu objektů pro tvorbu plánů oprava údržby, zaměření objektů, pořízení fotodokumentace, zpracování zjednodušené dokumentace stavebních objektů, tvorba výkresové části, zpracování a identifikace dat;

- Předání výsledků zaměřování a výsledků sběru dat v tištěné a elektronické podobě ve formátech SW Excel, PDF, DWG.

  - Předmětem díla v části zajištění administrace veřejných zakázek pro Městský ústav sociálních služeb města Plzně ve smyslu usnesení RMP č. 691 ze dne 24. 6. 2019 je:

  - Převzetí veřejné zakázky a způsobu financování, vč. určení časového harmonogramu veřejné zakázky ze strany objednatele;

  - Kontaktování vedení Městského ústavu sociálních služeb města Plzně;

  - Ověření veřejné zakázky v místě realizace;

  - Kontrola připravenosti dokumentace k realizaci zadání veřejné zakázky (rozsah, úplnost, kompletnost);

  - Příprava zadávacích podmínek ve spolupráci s vedením Městského ústavu sociálních služeb města Plzně;

  - Organizace veřejné zakázky / zadávacího řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek, zásad města Plzně pro zadávání veřejných zakázek, požadavků Městského ústavu sociálních služeb města Plzně;

  - Spolupráce při uzavírání smluv s vítěznými dodavateli;

  - Zveřejňování povinné dokumentace k průběhu veřejné zakázky;

  - Účast na realizaci veřejné zakázky v místě realizace;

  - Předání dokumentace o administraci veřejné zakázky Městskému ústavu sociálních služeb města Plzně.

- 4. Doba plnění

  - Zpracování Analýzy současného stavu pasportů, dokladové a stavební dokumentace, fotodokumentace a jejich formy bude dokončeno do 31. 12. 2019.

  - Zpracování Pilotního projektu pasportizace včetně ověření návrhu Metodiky pasportizace bude dokončeno do 31. 05. 2020.

  - Zpracování Koncepce pasportizace budov, staveb a parcel Městského ústavu sociálních služeb města Plzně ve vazbě na Pilotní projekt pasportizace zpracovávaný zhotovitelem bude dokončeno do 30. 06. 2020.

  - Předložení Koncepce pasportizace k akceptaci objednateli bude dokončeno do 
30. 06. 2020.

  - Zapracování změn Koncepce pasportizace požadovaných objednatelem v rámci akceptačního řízení bude dokončeno do 10 dnů od předání požadavku změn zpět zhotoviteli.

  - Vypracování požadavků na nový informační systém - nadstavba pasportů DOMUS dle článku 3.1., písm. f) této smlouvy v platném znění bude dokončeno do 31. 10. 2020.

  - Vlastní pasportizace budov, staveb a parcel Městského ústavu sociálních služeb města Plzně dle akceptované Koncepce pasportizace bude probíhat postupně ve vazbě na požadovaný rozsah pasportizovaných objektů a finanční prostředky vyčleněné objednatelem na projekt pasportizace.

Vlastní pasportizace dle článku 3.1., písm. g) této smlouvy bude dokončena  do 
31. 12. 2022.

  - Zhotovitel se zavazuje předat řádně provedené dílo postupně dle článku 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6. a 4.7. včetně související dokumentace, a to na základě předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami.

  - Zajištění administrace veřejných zakázek v smyslu usnesení RMP č. 691 ze dne 
24. 6. 2019 dle článku 3.2. této smlouvy bude prováděno průběžně na základě objednatelem k administraci svěřených veřejných zakázek pro Městský ústav sociálních služeb města Plzně.

- 5. Cena díla

  - Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně díla za rozsah prací uvedených v  čl. 3.1. a 3.2. této smlouvy takto:

- celkem za činnosti dle článku 3.1. písm. a) v ceně 75 000,00 Kč (slovy:sedmdesátpěttisíckorunčeských) bez DPH

- celkem za činnosti dle článku 3.1. písm. b) v ceně 225 000,00 Kč (slovy:dvěstědvacetpěttisíckorunčeských) bez DPH

- celkem za činnosti dle článku 3.1. písm. c), d), e), f) v ceně 75 000,00 Kč (slovy:sedmdesátpěttisíckorunčeských) bez DPH

- celkem za činnosti dle článku 3.1. písm. g), h) bude účtována cena dle vzorce „(Skutečná pasportizovaná plocha objektu v m2“ x „Cena za 1 m2 skutečné pasportizované plochy v Kč bez DPH“) = „Cena celkem za pasportizovaný objekt v Kč bez DPH“. Ceny z předpokládané pasportizované plochy jsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy

- celkem za činnosti dle článku 3.2. v ceně 350 000,00 Kč (slovy:třista-padesáttisíckorunčeských) ročně bez DPH

5.2.	K cenám dle článku 5.1. této smlouvy bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuálně platné výši.

5.3.	Zhotovitel tímto potvrzuje, že cena za dílo obsahuje veškeré činnosti a materiály potřebné pro zhotovení díla v dohodnutém rozsahu.

- 6. Platební podmínky

  - Fakturace bude probíhat průběžně dle dokončených částí předmětu díla takto:

- za činnosti dle článku 3.1. písm. a)

- za činnosti dle článku 3.1. písm. b)

- za činnosti dle článku 3.1. písm. c), d), e), f)

- za činnosti dle článku 3.1. písm. g), h) průběžně po předání každého pasportizovaného objektu

- za činnosti dle článku 3.2. vždy k 30.6. a 30.11. každého kalendářního roku ve výši ½ částky uvedené v článku 5.1. písm. e) této smlouvy

  - Splatnost faktur je 21 dní po jejich prokazatelném doručení objednateli, za den úhrady je považován den, kdy je dán objednatelem příkaz k úhradě, je-li tento následně realizován.

  - V případě, že objednatel bude v prodlení s placením faktury, je zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení dle platných právních předpisů.

  - V případě, že je zhotovitel v prodlení s plněním předmětu smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení, na účet objednatele, a to do 14-ti dnů od doručení písemného vyúčtování smluvní pokuty. Tímto ustanovením není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

  - Zhotovitel je povinen na faktuře vyznačit číslo smlouvy a objednávky, na základě které je práce realizována. Faktura dále musí splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu. Přílohou faktury musí být také protokol o provedení prací či o dodání materiálu potvrzený objednavatelem či jím zmocněnou osobou.

  - Faktura musí znít na:

statutární město Plzeň

adresa:  	náměstí Republiky 1/1, 306 32 Plzeň

IČ:        	00075370

DIČ:     	xxxx

  - Nebude-li faktura obsahovat náležitosti požadované objednavatelem nebo nebude-li opatřena požadovanou přílohou, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě neplyne doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opravené faktury objednateli.

  - Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).  V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do doby doplnění daňového dokladu zhotovitelem si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit příslušnou platbu.

  - V případě, že kdykoli před uskutečněním platby ze strany objednatele na základě této smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo od tohoto zveřejnění ponížit všechny platby zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

7. Práva a povinnosti smluvních stran

7.1. 	Objednatel je oprávněn kontrolovat průběh prováděných prací při realizaci předmětu této smlouvy.

7.2. 	Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré normy a bezpečnostní předpisy, zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud v důsledku porušení těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

7.3. 	Zhotovitel je povinen chovat se tak, aby nevznikly žádné škody na majetku objednatele ani na majetku třetích osob.

7.4.	O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění.

- 8. Záruka

  - Záruka za dílo je sjednána na 24 měsíců a počíná běžet ode dne protokolárního předání a převzetí díla. Záruka se vztahuje na vady resp. nedodělky díla, které se u díla projeví během záruční doby s výjimkou vad, u kterých zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil objednatel.

  - Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Lhůta pro odstranění vad nesmí překročit 30 dní a počíná běžet ode dne doručení písemné reklamace zhotoviteli objednatelem. V případě dohody obou smluvních stran je možné stanovit vzhledem k povaze vady i lhůtu delší.

  - Reklamaci lze uplatnit písemně nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

  - Zhotovitel je povinen zahájit odstranění reklamované vady nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní nebo je v prodlení s lhůtou pro odstranění vad, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení, o který nastoupí později nebo je v prodlení s lhůtou pro odstranění vad. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady resp. nedodělky ve lhůtě navržené dle odst. 8.2, popřípadě oznámí objednateli před jejím uplynutím, že vady resp. nedodělky neodstraní, má objednatel také právo na přiměřenou slevu ze sjednané ceny. V tomto případě je také objednatel oprávněn zadat odstranění vad třetímu subjektu, přičemž cenu tohoto plnění uhradí na vlastní náklady zhotovitel. Pokud zhotovitel prokáže, že za vady neručí, budou mu prokazatelně vynaložené náklady objednatelem uhrazeny. V neposlední řadě má objednatel též právo odstoupit od smlouvy. Právo objednatele na náhradu škody není tímto ustanovením dotčeno.

- 9. Odstoupení od smlouvy

  - Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže zhotovitel přes upozornění

objednatele provádí práce nevhodným způsobem nebo v neodpovídající kvalitě. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit také v případě, že je zhotovitel v prodlení s plněním díla po dobu delší než 21 dnů. V těchto případech nemá zhotovitel právo na náhradu vzniklých nákladů. Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok na náhradu škody, na zaplacení smluvní pokuty, ani práva z odpovědnosti za vady.

  - Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel je v prodlení

s placením řádné faktury po dobu delší než 21 dnů.

  - Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení jeho písemného vyhotovení druhé

smluvní straně.

- 10. Zpracování osobních údajů – zpracovatelská doložka

  - Objednatel je ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „Nařízení“) správcem osobních údajů. Zhotovitel je ve smyslu Nařízení zpracovatelem osobních údajů.

  - V rámci plnění předmětu této smlouvy dojde mezi správcem a zpracovatelem k předání osobních údajů správce, které bude zpracovatel za účelem plnění předmětu této smlouvy zpracovávat.

  - Předmětem zpracování jsou osobní údaje vybraných zaměstnanců Městského ústavu sociálních služeb města Plzně, zpravidla osob v řídících funkcí (tj. ředitel a zástupce ředitele), popř. dalších zaměstnanců Městského ústavu sociálních služeb města Plzně, jejichž náplň práce spočívá ve správě objektu (dále jen „Subjekty údajů“).

  - Zpracovatel na základě této smlouvy zpracovává výhradně tyto osobní údaje: jméno a	příjmení, pracovní zařazení, telefon, e-mail (dále jen „Osobní údaje“).

  - Osobní údaje Subjektu údajů bude zpracovatel zpracovávat po celou dobu trvání této smlouvy. Po skončení trvání této smlouvy je zpracovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje Subjektů údajů pouze do té doby, dokud nebudou řádně, tj. protokolárně předány veškeré výstupy z předmětu plnění této smlouvy. Uplyne-li tato doba, je zpracovatel povinen smazat veškeré Osobní údaje Subjektů údajů, které získal na základě plnění předmětu této smlouvy, a to ze všech datových nosičů. O této skutečnosti provede zpracovatel záznam ve vlastní evidenci.

  - Osobní údaje Subjektů údajů bude zpracovatel zpracovávat mechanicky i automatizovaně, a to výhradně za účelem vzájemné komunikace mezi příslušnými zástupci Městského ústavu sociálních služeb města Plzně a zaměstnanci zpracovatele při plnění předmětu této smlouvy. Zpracovatel není oprávněn Osobní údaje zpracovávat za jiným účelem, než je předmět plnění této smlouvy. Ochranu osobních údajů zaměstnanců zpracovatele zajistí správce smluvním vztahem mezi ním a Městským ústavem sociálních služeb města Plzně.

  - Informační povinnost dle Nařízení vůči Subjektům údajů plní správce. Zpracovatel poskytne správci veškeré informace potřebné k doložení toho, že vůči subjektům údajů byly splněny povinnosti stanovené Nařízením ve vztahu správce – zpracovatel.

  - Zpracovatel nebude předávat Osobní údaje Subjektů údajů jiným zpracovatelům. Pouze osoby v pracovním poměru ve vztahu ke zpracovateli jsou oprávněny zpracovávat Osobní údaj Subjektů údajů. Zpracovatel se zavazuje poučit své zaměstnance o povinnosti mlčenlivosti ve vztahu ke zpracovávaným Osobním Údajům.

  - Zpracovatel se zavazuje při zpracování osobních údajů dle této smlouvy přijmout opatření požadovaná dle čl. 32 Nařízení, a to vždy s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na jejich provedení, rozsahu, kontextu a účelům zpracování osobních údajů.

  - Zpracovatel je povinen zabezpečit Osobní údaj Subjektů údajů takovým způsobem, aby nedošlo k jejich zneužití či úniku. V případě jakéhokoliv bezpečnostního incidentu je zpracovatel povinen o tomto neprodleně spravit správce, vč. sdělení veškerých okolností incidentu.

  - V případě že Subjekty údajů aplikují jakékoliv své právo dle Nařízení, poskytne zpracovatel správci veškerou součinnost k tomu, aby mohl správce dostát svých povinností vyplývajících z Nařízení.

  - Zpracovatel se zavazuje postupovat při zpracování Osobních údajů v souladu s platnou legislativou České republiky i v souladu s Nařízením, zejména co se týče otázky transparentnosti zpracování, minimalizace zpracovávaných dat a jejich ochrany. Zpracovatel se dále zavazuje ve vztahu k Osobním údajům postupovat v souladu s doloženými pokyny správce. Zpracovatel je oprávněn vyžádat si kdykoliv v průběhu zpracování Osobních údajů pokyn správce, v případě, že pokyn nevyplývá z této smlouvy nebo z právních předpisů.

- 11. Závěrečná ujednání

  - Práva a povinnosti z této smlouvy se řídí jejími podmínkami, jakož i ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

  - Tato smlouva může být měněna, doplňována nebo zrušena pouze dohodou obou smluvních stran ve formě číslovaných písemných dodatků.

  - Smluvní strany si výslovně ujednaly, že pokud se kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo jeho část stane neplatným rozhodnutím soudu nebo rozhodnutím jiného příslušného orgánu, nebude mít tato neplatnost vliv na platnost ostatních ustanovení smlouvy nebo částí těchto ustanovení, pokud nevyplývá přímo z obsahu této smlouvy, že toto ustanovení nebo jeho část nelze oddělit od dalšího obsahu smlouvy.

  - V případě, že nebude možné doručit písemnost na adresu zhotovitele uvedenou v čl. 1 této smlouvy, považuje se za den doručení den uložení zásilky u poštovního úřadu vyznačený na doručence odeslaného dopisu.

  - Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu (včetně jejích příloh) přečetly, s jejím obsahem souhlasí. Potvrzují, že tato smlouva je projevem jejich skutečné a pravé vůle a jako správná je jimi podepsána. Potvrzují, že smlouva nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek pro některou z nich.

  - Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Toto uveřejnění zajistí objednatel.

  - Smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení.

  - Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zahájení prací na díle za předpokladu jejího předchozího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

  - Oprávnění vedoucího odboru Ing. Zdeňka Švarce k uzavření této smlouvy je dáno bodem 5.1 směrnice QS 74-01 Zásady pro zadávání veřejných zakázek a bodem 5.1.2.4 směrnice QS 55-03 Podpisový řád.

Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:

č. 1 : Seznam budov, staveb a parcel svěřených Městskému ústavu sociálních služeb města Plzně, příspěvkové organizaci

č. 2 : Ceny z předpokládané pasportizované plochy

V Plzni dne  : 14.8.2019			                  V Plzni dne : 14.8.2019

…………………………………                                    ……….………………………………..

statutární město Plzeň                              			Obytná zóna Sylván a.s.