# OBJEDNÁVKA:

# From: XXXXXXXXXXXX 
Sent: Wednesday, November 30, 2016 5:13 PM
To: 'XXXXXXXXXXXX
Subject: objednávka městský úřad Slavkov u Brna

Vážený pane XXXXXXXXXXXX

navazuji na Vaše předchozí jednání s kolegou XXXXXX a na základě Vámi zaslané cenové nabídky a zaměření dveřních vložek u Vás objednáváme dodávku a montáž systému generálního klíče pro budovy Městského úřadu Palackého náměstí č. p. 64 a č. p. 65 ve Slavkově u Brna, 684 01.

Objednatel: Město Slavkov u Brna, Palackého náměstí 65, Slavkov u Brna, 684 01, IČ: 00292311

Zhotovitel: KLÍČSERVIS s.r.o., Svitavská 500/7, Blansko, 678 01, IČ: 04193920

Jedná se zejména o:

- dodávku a montáž zámkových vložek v počtu 96 ks dle vyhotoveného uzamykacího plánu

- úpravu dveří osazených v současnosti jiným než kováním pro zámkovou vložku v počtu 25 ks včetně dodávky nových kování

- výroba systémových klíčů dle vyhotoveného uzamykacího plánu v počtu 182 ks

- kompletace celého systému v budovách č. p. 64 a č. p. 65, odzkoušení a předání objednateli

Prvky nad rámec objednávky a vstupní cenové nabídky budou řešeny dodatečnou objednávkou, stejně tak i v případě opačné situace (rozumí se, že se nebudou na základě dohody provádět nebo dodávat části díla).

Předpokládaný termín ukončení realizace díla: do 21. prosince v roce 2016

Objednatel zajistí možnost vstupu pracovníků zhotovitele do prostor místa plnění, kanceláří v domě Palackého náměstí č. p. 65, Slavkov u Brna, 684 01, zhotovitel upřesní dodavateli termín montáže s předstihem nejméně 2 pracovních dnů.

Zhotovitel zabezpečí, aby v důsledku rozpracovaného díla nedošlo k poškození nebo narušení funkčních součástí díla.

Zhotovitel a zástupce objednatele budou společně konzultovat a hledat řešení případných vzniklých problémů při realizaci.

Cena je stanovena cenovou nabídkou ve výši 120.122,75 Kč včetně 21% DPH. Úhrada za realizované dílo bude provedena po předání díla s 14-ti denní splatností.

Objednatel provede úhradu provedených a předaných částí stavby až do výše 95% ceny, zbývající část ceny objednatel doplatí po odstranění případných závad a nedodělků při předání díla.

Úhrada bude prováděna převodním příkazem na účet zhotovitele na základě předané nebo zaslané faktury o 14-ti denní splatnosti.

O předání a převzetí díla nebo jednotlivých částí a o jeho ukončení bude pořízen písemný doklad, jež bude podepsán oběma stranami.

Za kontrolu kvality díla a vznik nedostatků ručí zhotovitel, o zjištěných a případně odstraněných nedostatcích (neshodách) díla, které by mohli mít vliv na jeho kvalitu a životnost, informuje objednatele a provede písemný zápis.

Záruční doba činí 24 měsíců a začíná běžet ode dne protokolárního převzetí díla objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo odpovídající právním předpisům a závazným technickým normám.

Zhotovitel dále zodpovídá za dodržování bezpečnosti práce dle vyhlášky č. 324/1990 Sb.

Zhotovitel nese po dobu provádění díla odpovědnost ze škody a vady způsobené jeho činností, rozumí se činností pracovníků na prováděném díle nebo hmotách a materiálech na výstavbě, jakož i za škody způsobené jeho činností třetím osobám v objektu objednatele, toto platí vzájemně i ze strany objednatele zhotoviteli.

Pošlete mi prosím e-mailové potvrzení této objednávky.

Podrobnosti dodávky, montáže a předání prosím dohodněte s kolegou XXXXXXXXXXXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXXXXXXX

Děkuji Vám za spolupráci a přeji pěkný den

XXXXXXXXXXXXXXXX

|  | XXXXXXXXXXXX tajemník MěÚ Městský úřad Slavkov u Brna Palackého náměstí 65 684 01 Slavkov u Brna tel: +XXXXXXXXXXXXXXX¦ www.slavkov.cz |
| --- | --- |

AKCEPTACE:

# From: KLÍČSERVIS XXXXXXXXXX

# Sent: Monday, December 19, 2016 11:13 AM
To: XXXXXXXXXXXXXXX
Cc: XXXXXXXXXXXXX
Subject: KLÍČSERVIS - POTVRZENÍ Re: Objednávka MěÚ Slavkov

Dobrý den,

s níže uvedenou objednávkou souhlasím,

Děkuji

S pozdravem

XXXXXXXXXXXX

KLÍČSERVIS s.r.o. 
IČ: 04193920, DIČ: CZ04193920

SÍDLO FIRMY - fakturační adresa : 
Svitavská 500/7, 678 01 BLANSKO 

PROVOZOVNA - korespondenční adresa : 
XXXXXXXXXXXX 

tel.XXXXXXXXX
E-mail:XXXXXXXXXXXX
www.klicservis.cz