Dodatek č. 2 ke

S M L O U V Ě   O   D Í L O

č. smlouvy dodavatele:

č. smlouvy objednatele: 5/2016

Název díla:

Hačka (Staré Spořice) - oprava spárování dlažby

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČ:	70889988

DIČ:	CZ70889988

zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

zástupce ve věcech technických:	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu

technický dozor investora:	Ing. Miroslava Vondrová

tel. 606 757 475, e-mail: vondrova@poh.cz

bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov

číslo účtu:	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Dodavatel:	RRR spol. s r.o.

17. listopadu 5349, 430 04 Chomutov

IČ:	25410946

DIČ:	CZ25410946

zastoupený:	Josefem Rindošem, jednatelem

zástupce ve věcech smluvních:	Josef Rindoš, jednatel

zástupce ve věcech technických:	Richard Malý

stavbyvedoucí:	Ing. Miloslav Čáp, autorizovaný inženýr

manažer stavby:	Milan Venhauer

tel. 728 204 835, e-mail: milan.venhauer@rrr-cv.cz

bankovní spojení:	Raiffeisen Bank a.s., pobočka Chomutov

číslo účtu:	111222888/5500

zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka č. 16278

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o:

a) změnu termínu plnění díla

- prodloužení termínu dokončení z důvodu realizace změn předmětu plnění,

b) změnu ceny díla

z důvodu nutnosti zajištění realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy ve smlouvě o dílo, a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které jsou nezbytné pro naplnění předmětu díla.

Změny byly projednány na mimořádném kontrolním dnu stavby 29.11.2016

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací a aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu plnění díla.

Mění se:

a) Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ

Ukončení díla: 	původně 	20.12.2016 									nově 		do dvou měsíců od výzvy objednatele k zahájení

prací, nejpozději do 15.06.2017

b) Čl. IV CENA

5. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí dodavateli jako protihodnotu za provedení a

dokončení díla částku:

Původní hodnota závazku - celková smluvní cena bez DPH	5 261 929,57 Kč

Cena dodatečných stavebních prací dle Dodatku č. 2 bez DPH    115 857,86 Kč

Nová celková smluvní cena bez DPH	           			5 377 787,43 Kč

Ostatní ujednání Čl. III., Čl. IV. bodu 5. a smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy bude podepsán poslední smluvní stranou.

V Chomutově dne 20.12.2016			V Chomutově dne 19.12.2016

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce dodavatele

Ing. Vlastimil Hasík					Josef Rindoš

investiční ředitel		 			jednatel

Povodí Ohře, státní podnik				RRR spol. s r.o.