Objednávka 5/2019 na provedení práce ke smlouvě o dílo č. 009/OPI/2019 na provádění výměny podlahové krytiny v budově Ústředí VZP č. ID 1900067/VZMR

Objednatel:

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

se sídlem: Orlická 4/2020, 130 00  Praha 3

kterou zastupuje: Ing. Zdeněk Kabátek, ředitel VZP ČR

k podpisu této objednávky je pověřen Ing. Marek Cvrček, eknomický náměstek ředitele VZP ČR

kontaktní osoba/ tel./ e-mail: XXXXXX/ XXXXXXXXXX/ XXXXXXXXXX

IČ: 41197518

DIČ: CZ41197518

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXX

Zhotovitel:

Aleš Sebastianides

se sídlem/místem podnikání: Karlická 934/10, 153 00, Praha 5

IČO: 12584878

DIČ: CZ5906111046

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXX

Předmět plnění: provedení výměny podlahové krytiny (kobercových čtverců) v kancelářích    Ústředí VZP ČR, Orlická 2020/4, Praha 3

Zadavatel: XXXXXXXXXXXX, specialista provozu VZP ČR

Tato objednávka je uzavřena na základě platné Smlouvy o dílo č. 009/OPI/2019

na provádění výměny podlahové krytiny v budově Ústředí VZP ČR (ID: 1900067/VZMR).

Celková cena díla vč. DPH:							           93 770,16  Kč

Rozpis DPH:		  základ daně		           částka DPH		          celkem s DPH

77 496,00 Kč	                        16 274,16 Kč	                         93 770,16 Kč

Výše uvedená cena je za provedení výměny 79 m² podlahové krytiny, kompletní stěrky (79 m²) a 70 m podlahových lišt. Konečná cena bude odpovídat  přesné výměře vyměňované krytiny, použité stěrky a podlahových lišt.

Součástí objednávky je Příloha č. 1 – Kalkulace ceny.

Uvedená sjednaná cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k realizaci díla vč. všech nákladů souvisejících a veškeré náklady za ztížené podmínky, které lze při provádění díla očekávat.

Specifikace provedení:

provedení výměny podlahové krytiny (kobercových čtverců) v kancelářích 7.55, 6.18, 6.19 a 2.65 budovy Ústředí VZP ČR, Orlická 2020/4, Praha 3.

Dodací a platební podmínky:

Místo plnění: 	Orlická 2020/4 Praha 3

Termín plnění: 	září – listopad 2019. Vždy 2 – 3 kanceláře včetně předsíněk o 1 víkendu. Zahájení vždy v pátek 17:00 hodin, dokončení do neděle 18:00 hodin. Termíny víkendů budou upřesněny v průběhu první poloviny srpna v závislosti na dodávkách nábytku.

Záruční lhůta:		60 měsíců od data protokolárního převzetí.

Platební podmínky:	bezhotovostním převodem na základě faktury - daňového dokladu.

Splatnost faktury: 	30 dní ode dne jejího doručení do sídla (viz.  „Ostatní ujednání“). 				Fakturace bude provedena až po úplném protokolárním předání díla.

Ostatní ujednání:

- Zhotovitel si je plně vědom zákonné povinnosti smluvních stran uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), tuto Objednávku včetně všech případných dohod, kterými se tato Objednávka doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší prostřednictvím registru smluv.

- Adresa Objednatele pro doručování písemností vč. faktury - daňového  dokladu: Orlická 4/2020, Praha 3 – Vinohrady, PSČ: 130 00.

- Právní vztahy mezi Objednatelem a Zhotovitelem se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

- Poskytovatel je povinen uvádět číslo této objednávky v protokolu o předání a převzetí služby a na fakturách - daňových dokladech.

- Osoba pověřená jednat za Objednatele ve věcech této objednávky: XXXXXXXX specialista provozu, XXXXXXXXXXX specialista provozu, XXXXXXXXXXX vedoucí OIP VZP ČR.

- Potvrzením objednávky dodavatel prohlašuje ve vztahu k § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 14/2017 Sb., že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

- Potvrzením objednávky akceptuje Zhotovitel tuto objednávku.

- Ostatní ujednání dle platné smlouvy 009/OPI/2019.

V Praze, dne ………………………			                     V………………………, dne………………………

Objednatel:						       Zhotovitel:

Všeobecná zdravotní pojišťovna				            Aleš Sebastianides

České Republiky

…………………………………………………			             ..…………………………………………………

Ing. Marek Cvrček   		                                                        Aleš Sebastianides

ekonomický náměstek ředitele VZP ČR