### Nabídkový list č. CHKO 20/2019

Péče o nelesní typy přírodních stanovišť na území NP a CHKO Šumava

1. IDENTIFIKACE ČÁSTI

Část veřejné zakázky MR:		CHKO 20/2019 – Kyselov

Požadovaný management:	sečení ručně vedenou sekačkou

Místo plnění:	Vymezení dle KN: k. ú. Kyselov, část pozemku p. č. 114 (viz připojená mapa)

Celková plocha:			cca 1 ha

- Dopl. popis činnosti:	Lokalita se šetrně pokosí ručně vedenou sekačkou, shrabe a biomasa se z plochy odstraní. Odklizení vzniklé biomasy bezprostředně po seči z plochy, tj. nejpozději do 15 dnů od započetí prací na dané lokalitě.

### Speciální podmínky plnění:		podmáčený pozemek, odvoz biomasy

Závazný termín zahájení plnění	dnem účinnosti realizační smlouvy

Závazný termín dokončení plnění:	10. 9. 2019

- Maximální stanovená cena:		36 750,- Kč bez DPH