Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 00631/2018/OIÚ (číslo smlouvy objednatele) ze dne 5.11.2018- dále jen Smlouva,

uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění

(Občanský zákoník)

mezi těmito účastníky:

Objednatel:	Město Říčany

sídlo:	Masarykovo nám. 53/40, 251 01  Říčany

zastoupený:	Mgr. Vladimírem Kořenem, starostou města

osoba oprávněná jednat ve věcech provozních a technických:

Ing. Evžen Heyrovský

email : evzen.heyrovsky@ricany.cz]

Ing. Štěpánka Šritrová

email: stepanka.sritrova@ricany.cz

bankovní spojení:	KB Praha,  a.s., pobočka Říčany

číslo účtu:

IČO:		00240702

DIČ:		CZ00240702

telefon:	323 618 116

fax:		323 603 734

identifikátor datové schránky: skjbfwd

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Zhotovitel:		          EXX s.r.o.

místo podnikání:		 Karlovarská 1104/14, 161 00 Praha 6

jednající:                        Jindřich Lukavský, jednatel

bankovní spojení

IČ:	 			 63984261

DIČ: 				 CZ 63984261

telefon: 			 235 097 611

e-mail:			 info@exx.cz

identifikátor datové schránky:rkcj5jnd.
(dále jen zhotovitel)

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je stanovení víceprací a méněprací na akci „Osvětlení ragbyového hřiště Říčany“ spolu s určením jejich ceny a změna termínu plnění. Důvod změny smlouvy: během realizace stavby došlo k nepředvídané okolnosti – složení podloží neumožnilo realizaci dle původního projektu.

II.

Předmět plnění

- Změna předmětu plnění spočívá ve vícepracích a méněpracích, tak jak jsou uvedeny ve změnovém listu č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1.

III.

Termín plnění

1.  Termín plnění uvedený v odst. 2.1. smlouvy o dílo se mění takto:

Stavební práce budou dokončeny a dílo předáno objednateli do 10 týdnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku č. 1.

IV.

Cena díla

- Cena díla, uvedená v čl. 3 Smlouvy, se sjednává takto:

Cena víceprací: 505.172,30 Kč bez DPH, tj. 611.258,48 Kč včetně 21 % DPH.

Cena méněprací: 96.456,10 Kč bez DPH, tj. 116.711,88 Kč včetně 21 % DPH.

Původní cena díla, která dle této smlouvy činila 1.889.741,00 Kč bez DPH, tj.     2. 286.587,00 Kč včetně 21 % DPH, se tedy zvyšuje o 408.716,00 Kč bez DPH, tj. 494.546,00 Kč včetně 21 % DPH.

Cena díla upravená tímto dodatkem č. 1 tudíž činí 2.298.457,20 Kč bez DPH, tj. 2.781.133,21 Kč včetně 21 % DPH.

V.

Ostatní ujednání

1.    Ostatní ujednání Smlouvy se tímto dodatkem nemění.

2.    Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

3.    Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem statutárních zástupců objednatele a zhotovitele. Účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.

4.   Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a

svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Dodatek si důkladně přečetly, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho

připojují své podpisy.

5.	Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Říčany dne 18.7.2019 svým usnesením č. 19-33-016.

6.  Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva (dodatek) podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje ve smlouvě (v dodatku) netvoří předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy (dodatku) v registru smluv zajistí město Říčany.

Příloha:

- Oceněný soupis prací – změnový list č. 1 (výkaz výměr)

V Říčanech dne					V Praze dne

…………………………………… 				………………………………………………………….

Mgr. Vladimír Kořen 				Jindřich Lukavský

starosta města 					jednatel