**SMLOUVA O DÍLO**

uzavřená podle § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

v platném znění (dále jen NOZ)

Číslo smlouvy u objednatele:

Číslo smlouvy u zhotovitele:

##### **Smluvní strany**

1. 1. **Objednatel**: **Město Sušice**

sídlo: **Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice**

IČ: 00256129

DIČ: CZ00256129

**zastoupen:**

**ve věcech smluvních: Bc. Petr Mottl, starosta města**

**ve věcech technických: Ing. Vladimír Marek, odbor majetku a rozvoje města**

kontaktní údaje: tel: 376 540 140, 724 181 031

e-mail: vmarek@mususice.cz

 IDDS: i7ab4sa

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Sušice

číslo účtu: 5070462/0800

1. 2. **Zhotovitel:** TopGis, s.r.o.,

 sídlo: Hněvkovského 30/65, 617 00 Brno

 zapsán u rejstříkového soudu v Brně, oddíl C vložka 63741

 IČ: 29182263

 DIČ: CZ29182263

 **zastoupen:**

 **ve věcech smluvních: Drahomírou Zedníčkovou,** výkonnou ředitelkou, zplnomocněnou jednat jménem společnosti, na základě plné moci ze dne 16.8.2018

 **ve věcech technických: RNDr. Robinem Rašínem, Ph.D.,** obchodně-technický manažer

 kontaktní údaje: tel:   533 441 511, 702 161 126

 e-mail: robin.rasin@topgis.cz

 IDDS: qh6yug7

 bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

 číslo účtu: 43-5555140237 / 0100

##### **Předmět smlouvy**

* 1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost kompletní práce na předmětu plnění podle ustanovení této smlouvy, kterým je zhotovení nehmotného díla (dále jen „díla“) „DIGITALIZACE SVĚTELNÝCH BODŮ SÍTĚ VO MĚSTA SUŠICE“ v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:
* technická specifikace dle výzvy projektu „DIGITALIZACE SÍTĚ SVĚTELNÝCH BODŮ VO MĚSTA SUŠICE“, který je spolufinancován z dotačního programu „Finanční podpora datového fondu technické mapy v Plzeňském kraji 2018“,
* digitální podklady, určující fyzický rozsah díla (formát jpg),
* parametry stanovené Směrnicí DTM DMVS PK (dostupné na adrese <http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka/verejne-dokumenty> )
* parametry stanovené přílohou č.1 pravidel dotačního programu („Technické parametry dat…“ dostupné na adrese

<http://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost/dotacnititul/558/> ),

* zadávací podmínky veřejné zakázky,
* a nabídka zhotovitele ze dne 1.7.2019.
	1. Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání, který je vymezen zadávacími podmínkami, určenými standardy a obecně technickými požadavky na pořizování digitálních dat.
		+ geodetické zaměření (polohové i výškové) patních bodů sloupů VO (předpokládá se spolupráce se správcem sítě VO – Sušické lesy a služby s.r.o. k získání informací o předpokládaném umístění sítě, p. Němec, tel. 777 360 994)
		+ zhotovení datových sad pro rozšíření datového fondu DTM DMVS PK (\*.dgn, \*.shp)
		+ předání dat do DTM DMVS PK – akceptační protokol
		+ zhotovení datových sad pro užívaný systém Misys PK (\*.dgn, \*.shp)
		+ předání dat správci systému Misys – akceptační protokol
		+ vyhotovení dokumentace k předání datových sad zadavateli
	2. Dílo bude provedeno podle objednatelem předané a zhotovitelem převzaté technické dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace zakázky. Zhotovitel je povinen upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávací dokumentací či jinými podklady pro provedení díla a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla zjistí.
	3. Dílo bude provedeno v minimální požadované kvalitě, která je určena technickou dokumentací, která je součástí zadávací dokumentace výběrového řízení, v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy, platnými technickými normami ČSN, evropskými normami a touto smlouvou a dále všemi platnými zákony, vyhláškami a nařízeními vydanými veřejnými orgány, které se týkají prací tohoto druhu.
	4. Zhotovitel provede jako nedílnou součást díla:
* kontrolu kvality prací, individuální zkoušky k dodržování technologických postupů,
* předání předepsaných dokladů potřebných pro převzetí a předání díla na základě požadavků objednatele, příslušných orgánů státní správy a samosprávy,
* předání datových sad správci systému Misys k ověření bezchybnosti dat
	1. Náklady na veškeré výše uvedené práce a dodávky jsou obsaženy v ceně specifikované dále v této smlouvě.
	2. Objednatelse zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
	3. Místem plnění je město Sušice včetně místních částí.

##### **Změny díla**

1. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění na základě požadavku objednatele nebo tak vyplyne z podmínek při provádění díla nebo z vad zadávací technické dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a po dosažení cenové dohody, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Veškeré vícepráce, změny, neprovedené práce, doplňky nebo rozšíření, které nebyly uvedeny v soupisu prací, dodávek a služeb, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění dle jednotkové ceny. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. Zadání těchto víceprací, změn, neprovedených prací, doplňků nebo rozšíření bude provedeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
2. V případě, že rozsah díla bude ze strany objednatele omezen, případně, pokud v průběhu provádění díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování podoby a funkčnosti díla byly dodány v menším rozsahu, množství nebo ceně, pak se celková cena díla adekvátním způsobem sníží (tzv. méněpráce).

##### **Lhůty plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v  uvedených termínech
* zahájení prací : 07.2019
* předání díla : 08.2019
1. Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků objednateli, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla.

##### **Předání díla**

1. Dílo bude provedeno jeho řádným dokončením a předáním objednateli. Dílo musí být objednateli předáno na základě oboustranně podepsaného **Zápisu** (předávacího protokolu) **o předání a převzetí díla**. **Zápis o předání a převzetí díla** je součástí řádného provedení díla. Převzetí díla (i po částech) je podmíněno dodáním akceptačních protokolů společně s předávanou datovou sadou.
2. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, jestliže při předání a převzetí byly zjištěny vady. K převzetí díla je zhotovitel povinen vyzvat objednatele písemně minimálně tři (3) pracovní dny předem.
3. V případě, že zhotovitel při převzetí díla (nebo jeho částí) zjistí ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání v převzetí díla, určí objednatel zhotoviteli přiměřenou lhůtu pro jejich odstranění. Uvedená lhůta nesmí být delší než **30 dnů.**

##### **Cena za dílo**

1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu plnění s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

**Celková cena díla bez DPH….................................................. 169.866, Kč**

**DPH……………………………………..…............................................. 35.671,86 Kč**

**Celková cena díla včetně DPH…............................................. 205.537,86 Kč**

1. DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.
2. Daň z přidané hodnoty je ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, povinen doplnit a přiznat plátce, kterým bylo zdanitelné plnění uskutečněno.
3. Cena díla je nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit jinak, než písemným dodatkem k této smlouvě. Zvýšení ceny díla podle §2612 OZ je nepřípustné. Zhotovitel nemůže žádat změnu ceny díla pro zvýšené úsilí nebo náklady na jeho zhotovení (§2620/1 OZ). Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností a cenu díla nelze zvýšit ani rozhodnutím soudu (§2620/2 OZ).
4. Objednatelem budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si zcela prokazatelně objednal. Způsob ocenění těchto objednaných prací je uveden v čl. 3. této smlouvy.
5. V okamžiku podpisu smlouvy není znám přesný rozsah plnění, proto se smluvní strany dohodly, že celková cena uvedená v tomto bodě výše bude upravena dle skutečného rozsahu díla zaokrouhleného na 100 m. Součástí dohodnuté ceny jsou veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním předmětu smlouvy, včetně vedlejších nákladů spojených s plněním.

##### **Fakturace a plnění**

1. Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku 6. 1. po částech takto:
* úhradou splatných částek do výše 90 % z celkové hodnoty díla bez DPH,
* 10 % ceny díla vyplacením pozastávky, která bude uvolněna po odstranění vad a nedodělků z předání a převzetí celého díla objednatelem a po provedení finální kontroly předaného díla.

Pozastávka se vytvoří pozastavením 10 % z celkové hodnoty díla bez DPH poté, kdy před dokončením díla dosáhne úhrnná hodnota splatných částek 90 % celkové hodnoty díla bez DPH.

1. Faktury (daňové doklady) budou obsahovat tyto údaje:
* obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ objednatele i zhotovitele,
* číslo faktury,
* bankovní spojení objednatele i zhotovitele,
* název zakázky, množství nebo rozsah plnění včetně termínu, kdy byly práce prováděny, číslo SOD,
* datum vystavení fa, datum zdanitelného plnění,
* výše ceny bez daně, sazbu daně, výši daně.
1. Daňový doklad musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v par. 28, odst. 2, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Faktura podléhá režimu přenesené daňové povinnosti dle ustanovení par. 92e, zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností, lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného prokazatelného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.
2. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po dokončení prací. Právo vystavit konečnou fakturu vzniká podpisem závěrečného předávacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací a zápisem o předání a převzetí díla.
3. Splatnost konečné faktury je 14 kalendářních dnů od data doručení.
4. Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku.
5. Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 60 kalendářních dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu zahájit do 7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu přerušení prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení díla. Kromě toho se objednatel zavazuje uhradit prokazatelné náklady, které vzniknou přerušením prací.
6. Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 90 kalendářních dnů, může zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

##### **Provádění díla**

1. Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých kontrolních pravomocí na zástupce pro kontrolu technické kvality díla (dále technický dozor) a takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. O delegaci či zrušení delegace pravomocí je objednatel povinen bez zbytečného odkladu vyrozumět zhotovitele.
2. Není-li rozsah oprávnění technického dozoru objednatelem stanoven a oznámen zhotoviteli podle čl. 8. 7. má se za to, že technický dozor je oprávněn ke všem právním jednáním, které je oprávněn činit na základě smlouvy objednatel, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem nevyplývá, že musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není takové omezení výslovně dáno, má se za to, že je technický dozor zmocněn ke všem jednáním nutným k výkonu práv a povinností objednatele z této smlouvy bez jakýchkoliv omezení, není-li dále v této smlouvě stanoveno jinak.
3. Technický dozor má právo požadovat na zhotoviteli, aby z účasti na provádění díla okamžitě vyloučil pracovníka zhotovitele, který se podle názoru technického dozoru nechová řádně, je nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost je z jiných důvodů dle názoru technického dozoru nežádoucí. Osoba takto označená nesmí být připuštěna k účasti na provádění díla bez souhlasu technického dozoru. Jakákoliv osoba vyloučená z účasti na provádění díla musí být zhotovitelem nahrazena v co nejkratším termínu.
4. Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem, respektive technickým dozorem, nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla.
5. Právo objednatele písemně zmocnit k jednání v jakýchkoliv věcech týkajících se této smlouvy třetí osobu včetně technického dozoru není dotčeno.
6. Zhotovitel je povinen zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem).
7. Všechny plochy a komunikace dotčené plněním díla a eventuální škody způsobené v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy musí být zhotovitelem po skončení jeho prací odstraněny a uvedeny do původního stavu (dlažby v historických částech).
8. Zhotovitel je povinen předložit objednavateli písemný seznam všech svých předpokládaných poddodavatelů. Ke změně poddodavatele může dojít pouze se souhlasem objednatele. Pokud dojde ke změně poddodavatele, musí zhotovitel prokázat, že se jedná o poddodavatele stejně kvalifikovaného a předložit objednateli příslušné doklady prokazující splnění kvalifikace. Změna poddodavatele musí být schválena vždy před jejím provedením. Pokud se jedná o výměnu poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokazována kvalifikace, musí být změna tohoto poddodavatele schválena před jejím provedením a nový poddodavatel musí splňovat stejné (původní) požadavky na takového poddodavatele. Zhotovitel se zavazuje průběžně aktualizovat seznam všech poddodavatelů včetně jejich podílu na akci.
9. Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně.

 Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo okolnosti, zejména:

1. válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,
2. rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,
3. výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů,
4. přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita,
5. nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění smlouvy o dílo.
6. Zhotovitel se zavazuje nahradit případné prokazatelné škody způsobené jeho činností při zhotovení díla v plném rozsahu i třetím osobám.
7. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu 1 mil. Kč. Tuto pojistnou smlouvu bude zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo. Kopii pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli ke kontrole nejpozději ke dni podpisu smlouvy, případně na jeho vyžádání kdykoli v průběhu provádění díla.
8. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy a bude provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti práce. Za dodržování uvedených předpisů v místě provádění díla včetně veškerých činností souvisejících s prováděním díla nese odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za to, že osoby vykonávající práce a činnosti související s prováděním díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a potřebnými pomůckami podle druhu vykonávané práce a rizik s touto činností spojených.
9. Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit na svůj náklad bezvadnými pracemi.

##### **Dodání díla a přejímka**

1. Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla bez vad a nedodělků zhotovitelem a jeho převzetím objednatelem. Přejímka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou min. 3 pracovní dny před zahájením přejímky. O průběhu a výsledku přejímky se pořídí zápis (předávací protokol), který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání a převzetí díla.
2. Zhotovitel odpovídá za to, že hotové dílo bude funkční a provozuschopné a bude dosahovat parametrů stanovených zadávací dokumentací. Převzetí díla jako celku je podmíněno dosažením všech předepsaných parametrů.
3. Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla se pro účely splnění závazků považuje za dílo provedené řádně za předpokladu, že zhotovitel odstraní vždy ve stanovené lhůtě objednatelem vytknuté vady a nedodělky, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. V opačném případě se na dílo bude hledět, jakoby k předání/převzetí nedošlo.
4. Nedílnou součástí předmětu plnění je zkompletovaná dokladová dokumentace, která bude obsahovat (i ke každé části díla) :
5. datová sada předávané části díla v předepsaném datovém formátu (\*.dgn, \*.shp),
6. akceptační protokoly o provedených kontrolách díla (dokladující soulad s parametry předepsanými technickými podmínkami v zadávací dokumentaci),
7. předávací protokol s identifikací mapové sady (vrstvy, rozsah, seznamy, snímky),

##### **Záruka na dílo**

1. Zhotovitel garantuje po dobu záruční doby v délce 24 měsíců od konečného předání díla, že dílo bude mít předepsané vlastnosti.
2. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se nepočítá do záruční doby dané části díla; po tuto dobu tedy záruční doba neběží.
3. Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem nebo elektronicky e-mailem bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vad musí být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání zprávy, jejíž přijetí musí být potvrzeno zhotovitelem.
4. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:
* jméno zástupců smluvních stran,
* číslo smlouvy o dílo,
* datum uplatnění a číslo jednací reklamace,
* popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění,
* datum zahájení a odstranění vady,
* celková doba trvání vady od zjištění do odstranění,
* vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.
1. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele či vznikem vady.
2. O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady. V případě výměny části díla z důvodu vad za část novou, počne běžet ohledně takové vyměněné části díla záruční doba opět od počátku.
3. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.
4. S odstraňováním reklamovaných vad je zhotovitel povinen započít co nejdříve po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do 14 dnů. V této lhůtě, pokud není možno z důvodu rozsahu vad v této lhůtě dodat opravu díla v celém rozsahu, musí dodavatel dosáhnou dohody s objednatelem ke stanovení termínu dodání opravy díla.
5. Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.

##### **Smluvní pokuty a úroky z prodlení**

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s provedením celého díla ve výši **0,2%** z ceny díla bez DPHza každý i započatý kalendářní den prodlení s řádným dokončením díla.
2. Smluvní strany se dohodly, že naplní-li zhotovitel kterýkoli výpovědní důvod pro odstoupení objednatele od této smlouvy, dle ujednání v článku 12. 1. této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20 % z celkové ceny díla bez DPH.
3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.
4. Za nedodržení dohodnutého konečného termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení díla se sjednává pokuta ve výši 1 000,-- Kč za každou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení s odstraněním těchto vad.
5. V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1 000,-- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 10 000,-- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu.
6. Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od vyúčtování.
7. Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány v konečné faktuře za dílo formou odpočtu z ceny díla.
8. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.
9. Povinností zaplatit smluvní pokuty, jak jsou specifikovány v této smlouvě, není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.
10. Objednatel má právo čerpat (provádět jednostranný zápočet) uvedené smluvní pokuty z plateb faktur nebo ze zádržného. Případný zápočet bude proveden při konečném vyúčtování díla.

##### **Odstoupení od smlouvy**

1. Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení § 2001 až 2005 Občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).
2. Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:
* zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou, kupříkladu v nižším, než ujednaném nebo požadovaném standardu, nebo
* zhotovitel používá při zhotovení díla materiály či postupy v rozporu s touto smlouvou, kupříkladu v nižší, než ujednané nebo vyžadované kvalitě, nebo
* zhotovitel je v podstatném prodlení oproti termínům provádění díla, nebo
* zhotovitel přes upozornění objednatele při provádění díla porušuje platné právní předpisy, kupříkladu pracovně právní, předpisy na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, předpisy o pobytu a zaměstnávání cizinců, atd., nebo
* zhotovitel nedbá pokynů objednatele pro provádění díla ani přes upozornění, nebo
* bylo-li rozhodnuto o úpadku zhotovitele v insolvenčním řízení, nebo
* byl naplněn důvod k odstoupení objednatele výslovně ujednaný v této smlouvě, anebo
* byl naplněn zákonný důvod pro odstoupení objednatele od této smlouvy pro porušení povinností zhotovitele,

přičemž naplnění jakéhokoli z důvodů pro odstoupení objednatele podle tohoto odstavce se považuje za zvlášť závažné a podstatné porušení povinností zhotovitele.

1. U provádění díla v nižší než požadované kvalitě teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
2. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.
3. V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu dosud provedených a nevyfakturovaných prací, pokud jsou tyto práce zároveň provedeny řádně, v souladu s touto smlouvou a jsou objednatelem využitelné ve smyslu této smlouvy.
4. Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany. Právní účinky odstoupení nastávají dnem, kdy bude písemné odstoupení druhé straně doručeno.
5. V případě, kdy objednatel oprávněně smlouvu o dílo vypoví nebo od smlouvy odstoupí, vzniká objednateli nárok na náhradu veškerých škod vyvolaných tímto vynuceným vypovězením nebo odstoupením od smlouvy.

##### **Závěrečná ustanovení**

1. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku.
2. Smluvní strany se dohodly, že na základě zákona č. 340/2015 zajistí zadavatel uveřejnění této smlouvy o dílo prostřednictvím registru smluv.
3. Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
4. Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
6. Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
7. Plnění povinností vyplývajících z této smlouvy bude zahájeno na základě písemného pokynu objednatele.
8. Smlouva byla schválena radou města Sušice dne 8. 7.  2019 usnesením č.496.

 V Sušici dne ……………………. V ……………………… dne ………………………

za objednavatele za zhotovitele

......................……….............................. .........................................………..........

Bc. Petr Mottl Drahomíra Zedníčková

starosta města výkonná ředitelka společnosti