|  |
| --- |
| ČESKÁ REPUBLIKA - ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ |
| Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6 |
|  |

#### ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

**1. Předmět veřejné zakázky**

Tato zadávací dokumentace blíže specifikuje veřejnou zakázku malého rozsahu:

**Vytvoření modulu pro elektronické podání, č. ZMR‑98**

Zadavatel touto dokumentací upřesňuje podmínky, které musí splňovat nabídka podaná uchazečem na výše uvedenou veřejnou zakázku.

Předmětem veřejné zakázky je vytvoření modulu pro elektronické podání v Informačním systému duševního vlastnictví a to přesně podle specifikace, která je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace a která je pro zhotovitele zcela závazná.

Předmět plnění této veřejné zakázky bude spočívat v realizaci dvou dílčích plnění – **zpracování detailní analýzy** a **realizace/implementace systému elektronického podání**.

## Detailní analýza (1. etapa)

### Úloha

V tomto dílčím plnění je požadováno zpracování detailní analýzy systému elektronického podání:

1. Věcný záměr
   1. Analýza stávajícího stavu
2. Katalog požadavků - systém
   1. Funkcionální (uživatelské) požadavky
   2. Non-funkcionální požadavky
      1. Legislativa, licencování
      2. Dostupnost
      3. Odezva
      4. Výkon
      5. Technologie
      6. Standardy
3. Požadavky na podporu implementace ze strany zadavatele během implementace
4. Procesní model
5. Doménový model systému (zpracování v UML)
6. Harmonogram implementace

Uvedená struktura není pro uchazeče závazná, předaný dokument však musí obsahovat uvedené body.

Zadavatel požaduje zpracovat dokument v detailním rozsahu tak, aby bylo možné na jeho základě rešeršní systém realizovat/implementovat.

### Součinnost

* Zadavatel poskytne vybranému uchazeči přiměřenou konzultační součinnost.

### Výstup / akceptace detailní analýzy

Detailní analýza bude zpracována v rozsahu minimálně 30 normostran. Veškeré části výstupních dokumentů, včetně dílčích komentářů a případného vysvětlení použitých pojmů. Ve všech kapitolách, kde to bude možné a vhodné, bude pro vyšší srozumitelnost a orientaci v problému použito grafické znázornění – zejména procesů. Zadavatel požaduje provedení analýzy dle standardu UML – zejména procesů, funkcionalit navrhovaného systému, business modelu tříd atd.

Detailní analýza bude předána písemně i elektronicky (ve formátech \*.docx nebo \*.pdf). Vizualizace v UML bude dodána jak v rámci dokumentu detailní analýzy (obrázky a popisy v dokumentu), tak ve zdrojových souborech nástroje použitého uchazečem a bude umožněna jejich případná modifikace.

Dodavatel zapracuje písemné připomínky zadavatele, které obdrží v rámci akceptace tohoto dílčího plnění.

O akceptaci detailní analýzy zadavatelem bude vyhotoven akceptační protokol.

## Realizace / implementace systému elektronického podání (2. etapa)

### Úloha

Dodavatel zrealizuje navržené akceptované řešení a implementuje systém do stávající infrastruktury. Součástí implementace je i napojení na rozhraní interního informačního systému SyPP a převod dat ze stávajícího systému pro elektronické podání.

### Součinnost

Zadavatel poskytne vybranému uchazeči přiměřenou konzultační součinnost a zajistí součinnost s dodavatelem interního informačního systému SyPP při napojování obou systémů.

### Výstup / akceptace systému elektronického podání

Dodavatel poskytne systém k testování zadavateli. Po otestování a zapracování připomínek předá dodavatel veškeré výstupy včetně dokumentace a zdrojových kódů zadavateli. O předání a akceptaci ze strany zadavatele bude vyhotoven akceptační protokol.

**Předložení variantních řešení nabídky zadavatel nepřipouští.**

**2. Doba a místo plnění**

1. Plnění bude realizováno ve dvou etapách:
2. Etapa od data podpisu smlouvy do **15.9.2016.**
3. Etapa do **30.11.2016**.
4. Místem plnění je sídlo Úřadu průmyslového vlastnictví na adrese Antonína Čermáka 2a, Praha 6 Bubeneč.

**3. Požadavky na prokázání kvalifikace**

Uchazeč prokáže kvalifikaci v následujícím rozsahu:

* Doloží seznam významných služeb realizovaných v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí s tím, že významnou službou se pro tyto účely rozumí služba obdobného charakteru za minimálně 1.000.000,- Kč bez DPH. Uchazeč musí doložit minimálně tři realizované zakázky obdobného charakteru.

**4. Obchodní podmínky**

Přesná specifikace obchodních podmínek je uvedena v příloze č. 3 zadávací dokumentace „Závazný návrh smlouvy“. Uchazeč tento návrh doplní o požadované údaje (barevně označeny).

5. Předpokládaná cena, způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky.

**Předpokládaná nabídková cena činí 1.950.000,- Kč bez DPH.**

Nabídková cena uvedená bez DPH i s DPH musí zahrnovat celkovou cenu za veškeré plnění uvedené v předmětu veřejné zakázky této zadávací dokumentace v členění na cenu za první a druhou etapu plnění. Nabídkovou cenu není možné překročit. Celková cena bude uvedena ve vyplněném krycím listu nabídky, který je přílohou č. 1. Fakturace bude možná po protokolárním předání díla a po odstranění případných vad uvedených v předávacím protokole.

Splatnost faktury za realizaci předmětu veřejné zakázky je minimálně 21 dní od data doručení faktury zadavateli.

6. Lhůta pro podání nabídky

1. Nabídka musí být doručena na e-mail verejnezakazky@upv.cz nejpozději **do 15.7.2016 do 10,00 hod**.
2. V předmětu e-mailu s nabídkou bude uvedeno „Vytvoření modulu pro elektronické podání, č. ZMR-98“.
3. Nabídka musí být vyhotovena písemně v českém jazyce.
4. Hodnotícím kritériem je nabídková cena bez DPH.

**7. Povinné náležitosti nabídky**

Nabídka na předmětnou veřejnou zakázku malého rozsahu bude přijata pouze tehdy, budou-li splněny následující podmínky:

1. **nabídka bude podána ve lhůtě pro podání nabídky dle čl. 6 a),**
2. **uchazeč doloží kvalifikaci dle čl. 3,**
3. **nabídka bude obsahovat vyplněný krycí list,**
4. **nabídka bude obsahovat vyplněný návrh smlouvy.**

**8. Informace o kontaktní osobě**

Kontaktní osobou pro dodatečné informace k zadávací dokumentaci je Ing. Vojtěch Skalník. Dotazy je možné podat pouze písemnou formou na email: [verejnezakazky@upv.cz](mailto:verejnezakazky@upv.cz).

V Praze dne 20.6.2016

Za zadavatele:

Ing. Luděk Churáček

ředitel ekonomického odboru

Přílohy:

1. Specifikace předmětu veřejné zakázky
2. Krycí list nabídky
3. Závazný návrh smlouvy