DODATEK Č. 2 KE KUPNÍ SMLOUVĚ
uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „OZ“)

Smluvní strany

Česká filharmonie

se sídlem: 		Alšovo nábřeží 12, 110 00 Praha 1

IČO:			00023264

DIČ:			CZ00023264
zastoupen:		MgA. Davidem Marečkem, Ph.D., generálním ředitelem

bankovní spojení:	ČNB.

číslo účtu:	12934011/0710

(dále jen „Objednatel“)

a

COMPO Praha Interiéry s.r.o.

se sídlem:		Růžová 1522/16, 110 00 Praha 1

IČ: 			03056279

DIČ: 			CZ 03056279

Kontaktní osoba: 	JUDr. Ing. Jiří Junek - jednatel

(dále jen jako „Dodavatel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“ nebo „Smluvní strana“)

Uzavírají Dodatek č. 2 ke Kupní smlouvě ze dne 6. 8. 2018 (dále jen „Smlouva).

Preambule

Dle Smlouvy mělo být dílo předáno do 60 dní od písemné výzvy objednatele, tj. do 6. 10. 2018. V době od 6. 10. 2019 do 8. 1. 2019 došlo k prodlevě s plněním předmětu smlouvy ze strany dodavatele. Dobu prodlení vč. práva na uplatnění sankce za něj obě smluvní strany akceptují a nikterak nerozporují.

I.

1.1. 	Smluvní strany se dohodly na této změně Smlouvy, a to v následujícím rozsahu:

- V důsledku objektivních překážek na straně Objednatele daných mimo jiné provozními důvody, nemohl Dodavatel v termínu od 8. 1. 2019 do 6. 7. 2019 realizovat předmět plnění dle Smlouvy. Smluvní strany se, s ohledem na uvedené objektivní překážky na straně Objednatele, dohodly na prodloužení termínu realizace díla do 14. 8. 2019.

1.2	Smluvní strany se rozhodly ztvrdit svá dřívější ujednání uvedená v čl. 1.1 této smlouvy podpisem tohoto dodatku.

II.

2.1.	Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 2 dotčena.

2.2. 	Tento Dodatek č. 2 je sepsán v českém jazyce ve 2 stejnopisech s platností originálu. Jedno vyhotovení obdrží Objednatel a jedno Dodavatel.

- 2.3. 	Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ve vztahu k účinnosti Dodatku č. 2 smluvní strany berou na vědomí a výslovně prohlašují, že jsou jim známy účinky Zákona o registru smluv ve vztahu k účinnosti tohoto Dodatku č. 2. Příslušné uveřejnění dle Zákona o registru smluv zajistí Objednatel, při plné součinnosti ze strany Dodavatele.

V _______________ dne____________		  	    V _______________ dne____________

__________________________				____________________________
Objednatel							Dodavatel

MgA. David Mareček, Ph.D., 				                  JUDr. Ing. Jiří Junek

Ředitel							   jednatel