č.j.:KÚ-01786/2019-460-1001

DODATEK č. 5

ke Smlouvě o dílo ze dne 23. 2. 2018,

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

na realizaci stavby

"KÚ pro Karlovarský kraj – Zateplení budovy a výměna oken"

Smluvní strany:

Objednatel:			ČR – Katastrální úřad pro Karlovarský kraj

sídlo:			Sokolovská 875/167

zastoupený: 			Ing. Jitka Stoklasová

IČ:  			71185232

Bankovní spojení                               ČNB Plzeň

číslo účtu:			xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:			ACG-Real s.r.o.

sídlo:			Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3

zastoupený:			Martin Svoboda

IČ:			27094359

DIČ:			CZ27094359

zapsanou v:				obchodním rejstříku, vedeném soudem			spisovou značkou C 95793

číslo účtu:			xxxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení:			ČSOB

jednající prostřednictvím: 		Martin Svoboda

dále jen „zhotovitel“

I.

Předmět dodatku

- Předmětem tohoto Dodatku č. 5 smlouvy o dílo ze dne 23. 2. 2018 (dále jen „Smlouva“) na provedení stavebních prací v rámci akce „KÚ pro Karlovarský kraj – Zateplení budovy a výměna oken“ je změna rozsahu díla definovaná v čl. IV tohoto dodatku.

II.

Předmět Díla

1. Předmět díla se upravuje o méněpráce odsouhlasené oběma smluvními stranami.

2. Druh, rozsah změn a cena méněprací jsou podrobně uvedeny v položkovém rozpočtu změn, který je přílohou tohoto dodatku. Všechny práce v nich uvedené jsou nezbytné k řádnému dokončení díla.

III.

Lhůta a místo plnění

1. Termín dokončení a předání díla se nemění.

IV.

Cena díla a platební podmínky

Dle Oznámení změn

- celková cena méněprací byla vyčíslena na částku -131 244,04-- Kč bez DPH

2. Cena dodatečných stavebních prací byla až do úrovně jednotkových cen podrobně prověřena technickým dozorem investora, kdy jednotkové ceny odpovídají cenám uvedeným v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu Smlouvy na realizaci díla, resp. cenám obvyklým v místě a čase plnění.

4. Celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřesáhne 50% ceny původní veřejné zakázky (bez DPH).

5. Celková cena díla dle čl. III. odst. 1 Smlouvy se upravuje následovně:

| celková cena díla vč. rozpočtové rezervy bez DPH dle Smlouvy | 15.903.407,20 Kč |
| --- | --- |
| cena méněprací bez DPH dle tohoto dodatku k Smlouvě | 131 244,04 Kč |
| nová celková cena díla bez DPH dle tohoto dodatku k Smlouvě | 15.772 163,16 Kč |
| DPH 21% | 3 312 154,26 Kč |
| Nová celková cena díla s DPH dle tohoto dodatku k smlouvě | 19.084 317,42 Kč |

V.

Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

2. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

3. Tento dodatek byl schválen na kontrolním dnu stavby č. 7, kde byl projednán.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Soupis méněprací

| V Karlovy Vary, dne 15. 8. 2019 | V Táboře, dne 15. 8. 2019 |
| --- | --- |
| Objednatel: | Zhotovitel: |
| …………………………………………… | ………………………………………………………………. |

Ing. Jitka Stoklasová	                               Martin Svoboda