Smlouva o dílo č.21/16
Čl.č.I.Smluvní strany

Objednavatel: ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b
Se sídlem: Křídlovická 30b, 603 00 Brno 

Zastoupený:Jarmilou Bavlnkovou
DIČ:                                                                            IČO: 48512630
(dále jen Objednavatel)

Zhotovitel:Lubomír Sedlařík

Se sídlem:Hlinky 1341/3, Rousínov, 68301

Zastoupený:osobně

DIČ:CZ7612204688                                                IČO:69691291                       Bank. spojení:ČS a.s. 1561457339/0800

Čl.č.II.Předmět smlouvy

1.Zhotovitel se zavazuje provést dodávku a montáž kompletizovaných plastových výplní dle cenové nabídky č.72-16 z 8.12.2016    ,která je součástí této SOD.Objednavatel se zavazuje uhradit za realizaci díla smluvní cenu dle čl. č .III. této smlouvy ve výši 71424 Kč bez DPH.

2.Dodávka celého předmětu smlouvy bude splněna řádným ukončením a protokolárním předáním díla formou předávacího protokolu.

3.Všechny změny  musí být konzultovány, odsouhlaseny a zapsány objednavatelem a zhotovitelem formou dodatku k této SOD nebo po dohodě v montážním deníku.

Čl.č.III.Cena díla

1.Celková dohodnutá cena díla bez DPH je            71424,-Kč

Čl..IV.Místo a čas plnění

1.Místem plnění je stavba MŠ Křídlovická, Brno
2.Dílo bude dokončeno do 4-6 týdnů.

   Termín realizace díla bude dodržen při doručení potvrzené SOD a jejich příloh a dodržení platebních podmínek uvedených v čl. č.V. této SOD.Podmínkou pro splnění termínu je zajištění stavební připravenosti ze strany Objednavatele dle čl.VI.této SOD.

Čl.č.V.Fakturování a placení

1.Po uzavření smlouvy vystaví Zhotovitel první zálohovou fakturu ve výši  0,- 
2.Po převzetí díla bude zůstatek ceny díla zaplacen Objednavatelem v hotovosti nebo fakturou.

3.Konečná faktura bude odeslána Objednavateli až po uhrazení všech předchozích a zálohových faktur a zůstatku ceny díla.

4.V případě, že Objednavatel neuhradí zálohové faktury ve sjednaném termínu, termín realizace díla se ruší a může se posunout až o dvojnásobek zpoždění platby.

5.Dojde-li ke zpoždění či zastavení dodávky díla z viny Objednavatele (např. z důvodu stavební nepřipravenosti), je povinnen Objednavatel uhradit zůstatek ceny díla v hotovosti.Zhotovitel je zároveň povinnen po odstranění tohoto nedostatku  ze strany Objednavatele dílo dokončit na vyzvání Objednavatele v dohodnutém termínu.Vzniknou-li tímto jednáním vícenáklady, zhotovitel je povinnen je písemně předložit Objednavateli.Objednavatel je povinnen tyto vícenáklady uhradit do 14 dnů od jejich předložení Zhotovitelem.

6.Objednavatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky k zaplacení ceny díla a že na něj nebyl podán návrh na konkurz či vyrovnání a že jeho finanční situace nenasvědčuje tomu, že by takovýto návrh na něj mohl být podán.

Čl.č.VI.Závazky Objednavatele, podmiňující plnění Zhotovitele

1.Objednavatel převádí na sebe veškerou zodpovědnost, která může vzniknout nedodstatečným projednáním s dotčenými orgány státní správy, zvláště stavebním úřadem. Potřebná správní rozhodnutí, jsou-li potřeba, zajišťuje Objednavatel na své náklady a prohlašuje, že ke dni plnění díla jsou zajištěny.

2.Objednavatel je povinnen zajistit stavební připravenost otvorů ke dni realizace díla.Pokud je to nutné zajistí Objednavatel na své náklady skladovací prostor, který bude zabezpečen proti vniknutí cizí osobou a bude vhodně přístupný pro uložení výrobků.

Čl.č.VII.Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní.

1.Vlastnictví předmětu díla přechází na Objednavatele až po uhrazení konečné faktury.

2.Nebezpečí škody na díle přechází na Objednavatele dnem předání díla Objednavateli, v případě skladování výrobků dnem uskladnění.

Čl.VIII.Záruka

1.Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců ode dne předání díla Zhotovitelem Objednavateli.

2.Záruka se nevztahuje na případy záměrného poškození, poškození z důvodu neodborného zásahu, poškození zásahem vyšší moci, běžného opotřebení a zanedbání povinné údržby.

3.Návod na údržbu plastových oken a dveří obdrží Objednavatel po uhrazení konečné faktury.Objednavatel se zavazuje, že se bude tímto návodem řídit, případně předá návod konečnému uživateli.

4.Záruka 60 měsíců je platná u výrobků:ACO okna, okna, dveře, výklady

               36 měsíců je platná u výrobků:předokenní a nadokenní rolety,žaluzie, parapety,povrchová úprava dřevěných výrobků

               24 měsíců je platná u výrobků:horizontální žaluzie, sítě proti hmyzu, vložky zámků, skla
Čl.IX.Majetkové sankce.

1.V případě neplnění ustanovení čl.IV. této SOD se stanovuje pro Zhotovitele smluvní pokuta ve výši 0,01%denně z objemu nedodaných prací (bez DPH) za každý den tohoto prodlení.

2.V případě prodlení Objednavatele s úhradou zůstatku ceny díla, se zavazuje Objednavatel uhradit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01 z dlužné částky za každý započatý den tohoto prodlení.

3.V případě prodlení Objednavatele s úhradou o více jak 30 kalendářních dnů po termínu splatnosti (tj. po předání díla), pozbývá Objednavatel nárok na záruku.

4.Uhrazením smluvních majetkových sankcí nezaniká právo obou smluvních stran na náhradu případných prokazetelných škod v plné výši.

Čl.č.X.Odstoupení od smlouvy.

1.Zhotovitel si vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit v případě, že Objednavatel nezajistí v termínu stavební připravenost a rovněž v případě, že Objednavatel neuhradí faktury v dohodnutých termínech.Objednavatel v celém rozsahu právo Zhotovitele kvituje.

2.Právo odstoupit od smlouvy může Zhotovitel uplatnit po 15 dnech od porušení povinností Objednavatele a to písemnou formou.

3.V případě odstoupení od smlouvy má Zhotovitel právo na úhradu skutečných vzniklých nákladů v souvislosti s přípravou, nebo částečným plněním SOD.Pokud Objednavatel uhradil zálohovou fakturu , bude započtena se skutečnými náklady Zhotovitele a přeplatek nebo nedoplatek Objednavateli vyfakturován.

Čl.XI.Ostatní ujednání.

1.Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, z nichž každý má platnost originálu.

2.Změny nebo dodatky k této SOD lze uzavírat pouze písemnou formou.

3.Ke vzniku smlouvy je nutný oboustranný souhlas s celým jejím obsahem, práva a povinnosti stran přecházejí na případné právní nástupce smluvních stran.

4.Objednavatel prohlašuje, že souhlasí s technickou specifikací výrobků,které jsou předmětem tohoto díla a které jsou uvedeny v cenové nabídce, jenž je přílohou této SOD.Prohlašuje , že byl dokonale seznámen s provedení dodávaných výrobků.

5.Objednavatel nese plnou zodpovědnost za určení přesné výšky podlahy při zaměřování jakýchkoli dveří nebo výrobku, který dosahuje až k podlaze.

6.Objednavatel prohlašuje, že s celým obsahem této SOD plně souhlasí, je s ním srozuměn a toto stvrzuje svým vlastnoručním podpisem.Zároveň prohlašuje, že SOD podepsal ze své vlastní vůle a rozhodně ne za nevýhodných podmínek.

7.Objednavatel si je vědom nutného zednického dokončení po usazení oken a dveří, které si hradí sám, pokud nebylo objednáno u Zhotovitele.

V Rousínově dne………………………..                                        V…………………………..dne…………………….

………………………………………….                                        ………………………………………………………

za Zhotovitele Lubomír Sedlařík                                                     za Objednavatele

