Podklad k Objednávce Díla - uzavření Dílčí smlouvy

ke „Smlouvě o zajištění tvorby, rozvoje a podpory portálu ESFCR.CZ včetně integrace podpůrných webových aplikací“

**Dílo:****Grafy k čerpání prostředků ve výzvách**

**Poskytovatel: IBA CZ, s.r.o**

**Objednatel: MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR  
  
Číslo podkladu: ESF-0012**

**Datum: 25. července 2019**

Historie dokumentu

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum | Revize | Popis | Autor |
| **25. 7. 2019** | **1.0** | **Vytvoření dokumentu** | **Eliška Kočaříková** |
| **31. 7. 2019** | **1.1** | **Finalizace dokumentu** | **Michala Trličíková** |

Obsah

[1 Popis Díla - 4 -](#_Toc15475818)

[1.1 Požadované úpravy - 4 -](#_Toc15475819)

[1.2 Termín provedení - 4 -](#_Toc15475820)

[1.3 Cena za provedení - 4 -](#_Toc15475821)

[1.4 Dopad na projekt IS ESF2014+ - 4 -](#_Toc15475822)

[2 Akceptace výsledku Díla - 5 -](#_Toc15475823)

[3 Cena Díla - 5 -](#_Toc15475824)

[4 Fakturace - 5 -](#_Toc15475825)

# Popis Díla

Popis objednávaného Díla a výsledku, jehož má být dosaženo.

## Požadované úpravy

Na stránkách jednotlivých výzev bude znázorněn stav čerpání prostředků formou horizontálního sloupcového grafu. Import dat bude probíhat manuálně formou nahrání excelové tabulky.

Podrobnosti viz analýza v příloze.

## Termín provedení

Předpokládaný termín provedení Díla je do 31. 10. 2019. O případných posunech v termínu provedení Díla bude Objednatel informován s dostatečným předstihem, včetně důvodu tohoto posunu.

Po provedení Díla bude probíhat akceptace výsledku Díla, viz kapitola 2.

## Cena za provedení

Pracnost je udávána v **člověkohodině**.

| **Číslo požadavku** | **Manažer projektu**  Počet hodin  (375 Kč bez DPH/hod) | **Vývojář, programátor Senior**  Počet hodin  (337,5 Kč bez DPH/hod) | **Vývojář, programátor Junior**  Počet hodin  (287,5 Kč bez DPH/hod) | **Analytik a architekt aplikací**  Počet hodin  (337,5 Kč bez DPH/hod) | **Databázový specialista**  Počet hodin  (287,5 Kč bez DPH/hod) | **UX expert, webdesigner**  Počet hodin  (287,5 Kč bez DPH/hod) | **Tester**  Počet hodin  (175 Kč bez DPH/hod) | **Cena v Kč bez DPH** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MNTMPSVESF-6851 | 80 | 312 | 200 | 140 | 0 | 256 | 96 | **330 450,-** |

## Dopad na projekt IS ESF2014+

Předpokládaný dopad na projekt IS ESF2014+ je minimální. Dle potřeby bude realizace dílčích úprav řešena ve spolupráci se Systémovým integrátorem.

# Akceptace výsledku Díla

Akceptace výsledku Díla bude probíhat v souladu s článkem 8.3 Smlouvy.

O finalizaci výstupu bude Objednatel (osoba oprávněná jednat ve věcech technických a ostatních) informován elektronicky. Následovat bude ověření plnění Objednatelem. Případné připomínky Objednatele musí být vypořádány. Po ověření výstupu bude Objednateli předána provozní, uživatelská a administrátorská dokumentace k plnění Díla a případné zdrojové kódy.

Pokud nebude mít Objednatel žádné připomínky, výsledek Díla akceptuje formou předávacího protokolu, který bude podepsán osobami oprávněnými jednat ve věcech obchodních.

# Cena Díla

Celková cena Díla činí **330 450 Kč bez DPH, 399 844,5 Kč s DPH**.

# Fakturace

Fakturace bude probíhat v souladu s článkem 11.2 Smlouvy po provedení a akceptaci výstupu plnění Díla.