# SMLOUVA O DÍLO

# dle § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb. v platném znění  - občanského zákoníku

__________________________________________________________________________________________

- Smluvní strany

  - Zhotovitel :			STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.

Sídlo i koresp.adresa:		Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín

Zapsaný u:			KS v Brně, oddíl C, vložka 41915

Zastoupený:			Jozefem Anovčínem, jednatelem

Osoby oprávněné jednat

- ve věcech technických:		xxxxxxxx

# IČ:				26285363

DIČ:				CZ26285363

  - Objednatel: 			Lázně Hodonín, s.r.o.

Sídlem:				Měšťanská 3559/140, 695 01 Hodonín

Zastoupený:			Ing. Milanem Sýkorou, jednatelem

Osoby oprávněné jednat

- ve věcech technických:		xxxxxxxx

# IČ:				06458467

DIČ:				CZ699001303

  - Ve vzájemném styku obou smluvních stran kromě zástupců uvedených v bodě 1.1. a 1.2. jsou při operativním technickém řízení činností při realizaci díla při potvrzování zápisů o splnění podmínek pro uvolňování záloh, odsouhlasování faktur nebo jiných podkladů pro placení, zápisů do stavebního deníku, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, reklamacích, zmocněni jednat za:

- zhotovitele: 	xxxxxx

- objednatele: 	xxxxxx

  - Toto zmocnění dle bodu č. 1. 3. trvá až do písemného odvolání, nebo naplnění předmětu smlouvy. Změny v zastoupení smluvních stran budou řešeny formou písemného oznámení a návrhem písemného dodatku ke smlouvě o dílo, účinné jsou tyto změny již od okamžiku, kdy byly druhé straně tyto změny doručeny.

- Základní údaje o díle

Stavba: 	„Schodiště – Lázně Hodonín“

Místo:	Lázně Hodonín st. par..č. 1732/2

Projektant:	Ing. Veronika Piškulová

- Předmět smlouvy

  - Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo „Schodiště – Lázně Hodonín“ v řešení dle projektové dokumentace a v rozsahu položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou této smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a uhradit za provedení díla sjednanou cenu. Zhotovitel prohlašuje, že si prostudoval podklady sloužící ke specifikaci díla dle této smlouvy a prohlašuje, že na základě těchto podkladů lze řádně provést smluvené dílo.

  - Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem a bude odpovídat platným českým normám a předpisům, včetně zákresu skutečného provedení. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně, zhotovitel může pověřit provedením díla nebo jeho části jinou osobu (subdodavatele).

  - V případě, že objednatel bude požadovat provedení prací nad rámec, jež je vymezen ve výše uvedené specifikaci díla (dále jen „vícepráce“), zavazuje se zhotovitel tyto vícepráce provést dle podmínek sjednaných v této smlouvě. Dohoda o vícepracích bude uzavřena písemně formou dodatku k této smlouvě.

- Termíny plnění

  - Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:

zahájení prací		 1.9.2019

ukončení prací	               31.10.2019

  - Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště včetně všech dokladů pro provedení díla v termínu:

- do 5 dnů po podpisu smlouvy

  - Splnění termínů dodávky stavby je podmíněno zejména:

- včasným předáním staveniště zhotoviteli stavby

- vhodnými klimatickými podmínkami pro provádění stavby

  - Změna termínů dokončení stavby bude provedena v těchto případech:

- pozdější řádné předání staveniště či nezajištění stavební připravenosti, zhotoviteli stavby oproti bodu 4.2.

- objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně

- při přerušení prácí z důvodu nepříznivých klimatických podmínek

Ve všech těchto případech se termín plnění posunuje o počet dnů zdržení a úměrně důsledkům z toho vyplývajícím.

- Věci nutné k provedení díla

  - Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli k provedení díla tyto věci

- Staveniště prosto práv třetích osob do 5 dnů po podpisu smlouvy

- Cena za dílo

  - Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu určení ceny díla:

- cena je stanovena na základě položkového rozpočtu zhotovitele.

  - Cena díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná pro danou dobu provádění díla a zahrnuje veškeré práce a náklady potřebné pro kompletní zhotovení příslušného předmětu díla. Celková smluvní cena díla je stanovena ve výši :

cena díla                                            	278 090,- Kč bez DPH

336 489,- Kč s DPH

  - Pokud bude zdanitelné plnění podléhat režimu přenesení daňové povinnosti podle 	ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je poskytovatel povinen postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě přenesení daňové povinnosti musí daňový doklad vystavený zhotovitelem obsahovat sdělení, že výši daně (DPH) je povinen doplnit a přiznat jako plátce objednatel, pro kterého je plnění uskutečněno.

- Platební podmínky

  - Fakturace bude provedena po ukončení prací. Splatnost daňového dokladu je 21 dní od přijetí faktury objednatelem.

  - Nebude-li daňový doklad obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opraveného daňového dokladu objednateli.

  - Faktura bude zasílána na adresu objednatele.

- Způsob provádění díla

  - Způsob provádění díla se řídí ustanoveními § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s jakostí požadovanou zákonem 183/2006 Sb. ve znění změn a platných doplňků, včetně doložení osvědčení o jakosti výrobků.

  - Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené projektové dokumentace, povětrnostní podmínky na staveništi). Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný pro objednatele a jeho technický dozor.

  - Technický dozor objednatele a autorský dozor nejsou oprávněni zasahovat do činnosti zhotovitele. Jsou však oprávněni dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě.

- Staveniště

  - Zařízení staveniště si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení pro potřeby zařízení staveniště (dále také jen „ZS“) a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny díla. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele.

  - Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.

  - Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

- Spolupůsobení objednatele

  - Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli provádět stavební a montážní práce v prostoru staveniště v prodloužených směnách, případně v dvousměnném provozu vždy však v pracovních dnech v době od 6:00 do 22:00 a ve dnech pracovního volna (sobota) v době od 8:00 do 20:00. Hlučnější práce budou prováděny až v době od 8.00.

  - Po dohodě poskytne objednatel zhotoviteli plochy pro zařízení staveniště.

- Odevzdání a převzetí díla

  - Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla (stavby) funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel je povinen drobné vady nebo nedodělky odstranit ve stanovených lhůtách.

  - Převzetím díla přechází na objednatele vlastnické právo k dílu.

- Reklamace

  - Postup při reklamaci: Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli zjištěnou vadu díla. Zhotovitel se zavazuje do 7 dnů od obdržení reklamace sepsat zápis, ve kterém bude uvedeno:

- datum prohlídky

- datum zjištění vady

- rozsah vady či poškození díla

- návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám

- předpokládaný postup odstranění vady včetně požadavků na objednatele a lhůta pro odstranění vady

- uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit vadu v rámci záruční lhůty

- podpis zástupců zhotovitele a objednatele

  - Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé předáním neúplných podkladů o staveništi ani za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu.

- Odpovědnost za vady

  - Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce 24 měsíců, od data řádného předání díla objednateli.

  - Odpovědnost zhotovitele za vady díla se vztahuje na vady, které objednatel zjistil a oznámil zhotoviteli nejpozději do 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

- Smluvní pokuta

  - V případě prodlení s řádným ukončením a předáním díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

  - V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý i jen započatý den prodlení.

- Jiná ujednání

  - Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými smluvními stranami.

  - Tato smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích s platností originálu, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží každý po jednom podepsaném vyhotovení.

  - Ve věcech neupravených touto smlouvou se postupuje podle Občanského zákoníku.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva včetně všech dodatků bude Objednatelem uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

Nedílná součást smlouvy: Příloha č. 1 Položkový rozpočet 01-19-135

V Hodoníně, dne ……………………..2019

…………………………………		      	………………………………..

Ing. Milan Sýkora, jednatel		                                                        Jozef Anovčín, jednatel

za objednatele				                  za zhotovitele