Smlouva č. 39/2019 na zhotovení díla

„Oprava střechy na přístavbě učeben a tělocvičně“

Veřejná zakázka č. VZ-16751/2019

Smluvní strany

Objednatel: Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková

organizace

Sídlo: Komenského 754/3, 412 01 Litoměřice

Zastoupená : Bc. Pavlou Matějkovou, ředitelkou školy

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických : stavení dozor objednatele

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku: stavební

dozor objednatele

Osoby oprávněné k předání staveniště: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ: 46773495

DIČ: CZ46773495, plátce DPH

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

a

Zhotovitel: KDK eko IZOL – CZ s.r.o.

Sídlo: Dubice 39, 470 01 Česká Lípa

Zastoupen : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických : xxxxxxxxxxx – hlavní technik

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:

xxxxxxxxxxxx – hlavní technik, xxxxxxxxxxxxxxxxx

Osoby oprávněné k předání staveniště: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: xxxxxxxxxxxxxxx

IČ: 25485067

DIČ: CZ25485067

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Zápis v OR: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2033

Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky „Oprava střechy na přístavbě učeben

a tělocvičně“ a zhotovitel jako vybraný dodavatel uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen smlouva), kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad

a nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejich příloh. Objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

Článek I.

Předmět díla:

Předmětem díla je oprava střechy na přístavbě učeben a tělocvičně školy.

Oprava střechy bude provedena dle projektové dokumentace zpracované projektovou kanceláří xxxxxxxxxxxxxxxxx. Rozsah opravy je tedy dán projektovou dokumentací a rovněž soupisem prací.

Článek II.

Cena díla:

Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran 1,255.148,60 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH při sazbě 21 % činí 263.581,20 Kč

Cena včetně DPH činí 1,518.729,80 Kč

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Cena je stanovena podle položkového rozpočtu (soupisu prací, dodávek a služeb), ve kterém zhotovitel uvedl jednotkové ceny všech položek a tyto vztáhl na objednatelem vymezené množství stavebních prací.

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě zhotovitelem uplatněného daňového dokladu (faktury), která bude mít náležitosti podle této smlouvy.

Lhůta splatnosti faktury je 14 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli.

Článek III.

Termín plnění, místo plnění :

Předpokládaný termín předání staveniště zhotoviteli je nejpozději do 23.8.2019.

Zhotovitel dokončí sjednané práce a předá předmět díla dle doby realizace, kterou uvedl ve výběrovém řízení a která byla i jedním s kritérií hodnocení nabídek, nejpozději do čtyř týdnů od předání staveniště.

Místem plnění je Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace, Komenského 754/3, 412 01 Litoměřice

Článek IV.

Nakládání s odpady :

Zhotovitel se zavazuje, že likvidaci veškerých odpadů, které při provedení díla vzniknou, provede dle zákona č. 185/20011 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a dalších souvisejících zákonů.

Článek V.

Smluvní pokuty:

1)V případě, že zhotovitel nedodrží dobu plnění sjednanou v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny předmětu díla za každý den prodlení.

2)V případě prodlení objednatele s placením faktury za předmět díla, uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

Článek VI.

Závěrečná ustanovení :

1)Příslušná dokumentace nezbytná k provádění díla byla součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena tato smlouva. V listinné podobě bude objednatelem předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.

2)Změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou dodatků odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. To neplatí v případě změn údajů uvedených v záhlaví smlouvy (např. kontaktních údajů smluvních stran nebo jednajících osob), které lze provést na základě oznámení příslušné smluvní strany. Toto oznámení učiní příslušná smluvní strana písemně nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

3)Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu. Každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

4)Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah podrobně znají a souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, že ustanovení smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísni, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

5)Smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Vybraný dodavatel/budoucí zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených ve smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede zadavatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění smlouvy byla zaslána zhotoviteli do datové schránky (e-mail). Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Litoměřicích, dne 20.08.2019

…………………………………..                        …………………………………………..

Objednatel                                                               Zhotovitel