### DODATEK č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/002637/2018/Fil

### na provedení díla

„Hřbitov – Nová Ulice – revitalizace ve prospěch parku (I. etapa – oprava oplocení)“

| Číslo dodatku zhotovitele: | Číslo dodatku objednatele: 3 k SOD č. OI-IP/SOD/002637/2018/Fil | Org: provoz |
| --- | --- | --- |

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ve znění pozdějších předpisů

# Smluvní strany

| 1. Objednatel: | statutární město Olomouc |
| --- | --- |
|  | Horní náměstí 583 |
|  | 779 11 Olomouc |
|  | IČ: 00299308 | DIČ: CZ00299308 |

| Zastoupen: |
| --- |
| - kontaktní osoba ve věcech smluvních |
| JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora |
| tel.: | xxxxxxxxxx, | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| - kontaktní osoby ve věcech technických: |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| tel.: | xxxxxxxxxx, | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| tel.: | xxxxxxxxxx, | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. |
| číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800 |

| 2. Zhotovitel: | Battante CZ s.r.o. |
| --- | --- |
|  | Legionářská 1319/10 779 00 Olomouc Nová Ulice |
| IČ: | 05532779 | DIČ: | CZ05532779 |
| Obchodní rejstřík: | C67936 vedený Krajským soudem v Ostravě |
| ID datové schránky: 6ea5skb |
| Zastoupen: |
| - kontaktní osoba ve věcech smluvních: |
| Paulína Weissová, jednatelka společnosti |
| tel.: | xxxxxxxxxx | e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| - stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace: |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| tel.: | xxxxxxxxxxx | e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| - kontaktní osoba ve věcech kvality (pracovník pro kontrolu a zajištění kvality): |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| tel.: | xxxxxxxxxxx | e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. |
| č. účtu: 739937299/5500 |

Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/002637/2018/Fil ze dne 20. 9. 2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 
20. 12. 2018 a dodatku č. 2 ze dne 6. 6. 2019 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

# II.         Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méněprací) a provedení dodatečných prácí (víceprací) vyplývajících z jednotlivých Změnových listů č. 2 - 4, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

# Znění dodatku

- Příloha č. 1 Souhrnná cenová nabídka smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně

| SO | Název stavebního objektu | Cena bez DPH dle SoD | Méněpráce dle Dodatku č. 3 bez DPH | Méněpráce dle ZL | Vícepráce dle Dodatku č. 3 bez DPH | Vícepráce dle ZL | Cena bez DPH včetně dodatků |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Demolice plotu | 313 476,99 | -14 166,90 | 3 |  |  | 299 310,09 |
| 1.2 | Demolice cihelné zdi | 429 219,60 | -87 606,98 | 2 |  |  | 341 612,62 |
| 1.3 | Rozhrnutí násepu zeminy | 193 975,75 |  |  |  |  | 193 975,75 |
| 1.4 | Odstranění pařezů 36 ks | 62 520,04 |  |  | 58 450,01 | 3 | 120 970,05 |
| 2.1 | Nová brána | 248 023,97 |  |  | 131 447,06 | 4 | 379 471,03 |
| 2.2 | Nový pletivový plot, výška 1,8-248 m | 303 265,54 | -154 583,95 | 3 |  |  | 148 681,59 |
| 2.3 | Nová cihelná zeď 125 m | 2 609 556,22 | -725 686,31 | 2,4 | 182 648,32 | 2 | 2 066 518,23 |
| 2.4 | Repase cihelné zdi 161,7 m | 691 119,27 |  |  | 91 495,74 | 4 | 782 615,01 |
| 2.5 | Ochrana a zabezpečení hrobů při stavbě zdi bednění z OSB desek | 221 834,03 | -109 490,21 | 3 |  |  | 112 343,82 |
| VON | Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady | 173 127,20 | -10 563,50 | 3 |  |  | 162 563,70 |
| Cena celkem | 5 246 118,61 | -1 102 097,85 |  | 464 041,13 |  | 4 608 061,89 |
| DPH 21% |  |  |  |  |  | 967 693,00 |
| Cena celkem včetně 21% DPH |  |  |  |  |  | 5 575 754,89 |

- Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlasenými Změnovými listy.

- Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici vyhotovení příslušného Změnového listu včetně položkového rozpočtu.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty, které byly součástí Změnových listů č. 2 – 4.

# Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

  - Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

  - Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

  - Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

| Podpisy a otisky razítek smluvních stran |
| --- |
| V Olomouci dne: | V Olomouci dne: |

| Objednatel | Zhotovitel |
| --- | --- |
| ………………………………. JUDr. Martin Major, MBA náměstek primátora statutární město Olomouc | ............................................. Paulína Weissová jednatelka společnosti Battante CZ s.r.o. |