Smlouva o dílo

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., Občanský zákoník

________________________________________________________

Níže uvedené smluvní strany, po vyhodnocení vzájemných vztahů a předpokladů zajišťujících splnění povinností a zajištění práv konstatují, že jsou dány všechny podmínky, aby se vztahy vzniklé z dalšího ujednání řídily ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění a proto následujícím ujednáním uzavírají smlouvu o dílo.

I.

Deklarace smluvních stran

o b j e d n a t e l

  - Název 	: Město Varnsdorf

se sídlem	: Nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf

IČ	: 00261718

DIČ	: CZ00261718

bank. spojení	: Česká spořitelna a.s, pobočka Varnsdorf

číslo účtu	: 27-0921388329/0800

objednatel zastoupen starostou města panem Ing. Stanislavem Horáčkem

z h o t o v i t e l

  - Název	: SaM silnice a mosty Děčín a.s.

se sídlem	: Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I

IČ	: 25042751

DIČ	: CZ25042751

Zápis v Obchodním rejstříku: Krajský soud Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1142

bank. spojení	: Komerční banka a.s., 	Česká spořitelna a.s.

číslo účtu	: 2572360297/0100,		345172/0800

2654920227/0100

společnost zastoupena místopředsedou představenstva a ředitelem společnosti panem Ladislavem Kudrem

II.

Osoby oprávněné jednat za smluvní strany

v plnění této smlouvy dle vymezení dále uvedeného

2.1. 	K provedení díla a technickým řešením zakázky jsou oprávněni:

Za zhotovitele: Petr Podrazil – výrobní manažer (mob. 602 456 270)

Jindřich Švec - vedoucí odštěpného závodu 02 (mob. 731 437 958)

Jakub Vlček -  stavbyvedoucí (mob. 737 268 888)

Za objednatele: Ivo Musil – referent odboru správy majetku a investic

  - Soupis provedených prací je oprávněn podepsat a potvrdit správnost:

Za zhotovitele: Jindřich Švec - vedoucí odštěpného závodu 02

Za objednatele: Ivo Musil – referent odboru správy majetku a investic

III.

Předmět díla

  - Název akce: 	„Varnsdorf, ul. Moravská – oprava asfaltobetonu“

  - Popis díla : Předmět díla uvažovaný v této smlouvě  je specifikován rozpočtem, který je součástí této smlouvy. Rozpočtem je rovněž dán rozsah a množství jednotlivých prací pro provedení díla určeném touto smlouvou. Předmětem díla nejsou práce neuvedené v přiloženém položkovém rozpočtu.

  - Smlouva na dodávku díla se sjednává v dalším textu na daný a známý rozsah prací. Pokud bude vyvolána reálným stavem změna, budou všechna ustanovení smlouvy, týkající se předmětu, termínu zhotovení a ceny změněna dodatkem k této smlouvě.

IV.

Provedení díla

  - Součinnost ze strany objednatele:

    - Objednatel předá zhotoviteli staveniště vč. ploch pro zařízení staveniště a ukládání materiálů, platné stavební povolení nebo ohlášení, povolení zvláštního užívání komunikace, projektovou dokumentaci, vyjádření správců sítí o uložení podzemních kabelů a další doklady potřebné pro zhotovení díla, jsou-li k realizaci stavby vyžadovány a vydány.

    - Objednatel bude po dohodě se zhotovitelem nebo dle zjištění naléhavé potřeby, svolávat kontrolní jednání se zápisy z těchto jednání (protokol nebo zápis do stavebního deníku). Pokud budou zápisy upřesňovat nebo měnit náležitosti z této smlouvy, považují se za podklad ke zpracování dodatků k této smlouvě.

    - Pokud dojde při realizaci stavby k rozšíření nebo zúžení zadání objednatele uvedené v článku III. této smlouvy, které bude vycházet z reálného stavu, objednatel přistoupí ke změně smlouvy v ujednání o ceně a termínu dokončení díla.

    - Objednatel převezme dílo po vyzvání zhotovitele, pokud nebude vykazovat vady

a nedodělky, které by bránily užívání díla k účelu určenému touto smlouvou a to  nejpozději do 5 dnů po vyzvání zhotovitelem. Pokud by dílo vykazovalo uvedené vady, bude o nich objednatel zhotovitele prokazatelně bez odkladu informovat.

O předání a převzetí díla bude sepsán protokol se všemi náležitostmi vč. záruky

na vady díla a podpisů obou smluvních stran.

    - Objednatel převezme a uhradí dílo ve stavu rozpracovanosti, včetně materiálu pro dílo zajištěného a zhotovitelem nepoužitelného v těch případech, kdy nebude schopen plnit své závazky ujednané a potvrzené v článcích V a VI této smlouvy, jakož i v případech, kdy bude nezávisle na vůli objednatele dílo přerušeno rozhodnutím orgánů státní správy. Ke splnění této povinnosti se objednatel zavazuje nejpozději do 15 dnů, kdy bude k tomu zhotovitelem vyzván.

  - Součinnost ze strany zhotovitele:

    - Zhotovitel je povinen na své náklady a své nebezpečí zhotovit dílo výše popsané 	v termínu dále ujednaném, odborně a dle projektové dokumentace, platných právních předpisů ČR, ČSN, veškerých dokumentů a povolení vydaných státním orgánem k výše uvedené stavbě (stavební povolení, zvláštní užívání, havarijní plán apod.).

    - Zhotovitel zajistí technické zabezpečení stavby, především z bezpečnostního hlediska

(zajištění BOZP osob pohybujících se s vědomím zhotovitele na staveništi v průběhu stavby vč. zajištění staveniště proti vstupu nepovolaných osob v pracovní i mimopracovní době), současně však nesmí omezit přístup vlastníků a uživatelů  objektů, pouze po vzájemné dohodě s nimi.

    - Kdykoli o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen umožnit mu kontrolu díla a dále spolupracovat se stavebním odborným dozorem, kterého objednatel určil.

    - Zhotovitel je povinen zajistit uzavření dodatku k této smlouvě, který bude řešit změny rozsahu díla ve všech podstatných náležitostech této smlouvy.

    - Zhotovitel je povinen ihned po podpisu smlouvy zavést na stavbě stavební deník s tímto ujednáním k zápisům v něm:

      - běžné denní zápisy dle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů v platném znění

      - odborný dozor objednatele a případně i objednatelem zmocněná osoba budou vyznačovat do stavebního deníku své připomínky a požadavky na průběh zhotovení díla

      - zhotovitel do stavebního deníku bude zapisovat věci obvyklé a důležité pro dokumentaci průběhu stavby,

      - zápisy objednatele, nebo jím jmenovaného odborného stavebního dozoru objednatele, se považují za závazné pokyny pro zhotovitele a pokud se budou týkat víceprací nezahrnutých v projektové dokumentaci, jsou závazkem objednatele projednat tyto pokyny na nejbližším kontrolním dnu a následně provést dodatek ke smlouvě, jak výše ujednáno,

      - rovněž tak zápisy provedené do deníku zhotovitelem se považují, pokud to povaha obsahu těchto zápisů bude vyjadřovat, za upozornění objednatele zhotovitelem na nevhodnou povahu věcí dodaných objednatelem a nebo na nevhodnost pokynů tímto způsobem předaných. Objednatel se zavazuje tyto rozpory bez odkladu odstranit.

    - Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích, až do doby předání a převzetí díla objednatelem, jdou k tíži zhotovitele. Zhotovitel je povinen pro uvedený případ mít sjednané platné pojištění.

    - Zhotovitel neupotřebený vybouraný a odtěžený materiál (suť, zemina apod.) odveze na určenou mezideponii nebo na skládku. Zhotovitel dodrží ustanovení zákona o odpadech v platném znění.

    - Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah nebo kvalitu, je zhotovitel povinen včas vyzvat zástupce objednatele k provedení kontroly. O provedené kontrole musí být proveden zápis do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklady.

V.

Cena za dílo

5.1.	Celková cena díla je sjednána dohodou ve výši :

| bez DPH | 884.670,50 Kč |
| --- | --- |
| DPH ve výši 21% | 185.780,81 Kč |
| včetně 21% DPH | 1.070.451,31 Kč |

  - Uvedené ceny jsou stanoveny jako nejvýše přípustné pro rozsah prací stanovený přiloženým rozpočtem, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo. Jednotkové ceny stavebních prací a dodávek uvedené v přiloženém rozpočtu jsou pevné do doby ukončení díla.

  - Obě strany se dohodly, že dohodnutá cena díla může být změněna, dojde-li během provádění díla k vícepracím příp. méněpracím, změnám, doplňkům nebo rozšíření či zmenšení předmětu díla daného oddílem III této smlouvy. Tyto vyplynou buď ze strany objednatele nebo z nepředvídaných skutečností, které nebyly ani při vynaložení odborné znalosti nemohly být zhotoviteli  před podpisem této smlouvy známy.

  - Veškeré vícepráce budou pak oceněny takto:

na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, ocení tyto zhotovitel stejnými jednotkovými cenami, které jsou v přiloženém rozpočtu pro jednotlivé stavební práce a dodávky.

VI.

Platební a zúčtovací podmínky

  - Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

  - Provedené práce budou fakturovány na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací a to až do výše prací k termínu předání a převzetí dokončeného díla.

  - Splatnost faktury (daňového dokladu) je stanovena na 30 kalendářních dnů od doručení objednateli. Platby budou provedeny výhradně v Kč.

  - Peněžitý závazek / úhrada faktury / objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.

  - Náklady spojené se zařízením staveniště hradí zhotovitel a jsou součástí cenové nabídky.

VII.

#### Termín zhotovení díla

7.1.	Termínem sjednaným a tedy závazným z této smlouvy je ujednán a smlouvou potvrzen termín realizace:	září 2019 (limitní termín pro dokončení 30.9.2019).

7.2.	Pokud objednatel bude ve zpoždění při projednání a odsouhlasení případných

změn a víceprací nebo přeruší prováděné práce z jiných důvodů, posouvá se termín

dokončení minimálně o počet dní, po které bude objednatel ve zpoždění.

VIII.

Záruka na dílo

  - Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce 36 měsíců od data předání a převzetí díla.

  - Zhotovitel neposkytuje záruku za vady na zhotoveném díle nebo jeho části po dobu záruční lhůty, jež mají prokazatelně svůj původ v pracích prováděných nebo materiálech dodávaných objednatelem.

  - Záruka se nevztahuje na vady způsobené jiným užíváním, než je dáno jeho charakterem nebo než stanoví projekt a nebo předčasným užíváním před předáním díla objednateli.

IX.

Smluvní pokuty, sankce

9.1 	Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení s předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků z důvodů ležících na jeho straně. Toto platí i pro dílčí dohodnuté termíny. Objednatel má právo uplatnit u zhotovitele případné škody, vzniklé z nedodržení termínu dokončení, pokud převýší výši smluvní pokuty.

9.2	Při prodlení s odstraněním vad díla a nedodělků je povinen zaplatit zhotovitel objednateli za každou vadu a nedodělek a den prodlení smluvní pokutu ve výši

500,- Kč.

9.3	Objednatel v případě prodlení s úhradou peněžních závazků zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý započatý den prodlení.

X.

Závěrečná ustanovení

  - Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každý stejnopis má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.

  - Práva a povinnosti z této smlouvy přechází na právní nástupce obou smluvních stran.

  - Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy odpovídá jejich souhlasnému, svobodnému a vážně myšlenému projevu, což potvrzují svými podpisy.

Přílohy: 	1) Rozpočet stavby

Objednatel : 	Zhotovitel :

---------------------------- 	-----------------------------

Ing. Stanislav Horáček       	Ladislav Kudr

starosta	místopředseda představenstva

města Varnsdorf	a ředitel společnosti

SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Dne:	Dne: