Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 21/2016 uzavřené dne 18.7.2016 smluvními stranami:

- Článek I.

- Smluvní strany

Zhotovitel:			HARKO s.r.o.

se sídlem:			Trávník 140, 767 01  Kroměříž

zastoupená:

ve věcech smluvních:	Janem Škrobem, jednatelem společnosti

ve věcech technických:	Janem Škrobem

IČ:				63496585

DIČ:				CZ63496585

bankovní spojení:		Komerční banka a.s.; č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxx

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka č. 22402.

Jsme plátci DPH.

Objednatel:			Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.

se sídlem:			Kotojedy 56, 767 01 Kroměříž

zastoupená:

ve věcech smluvních:	Ing. Emilem Vraníkem, jednatelem společnosti

ve věcech technických:	xxxxxxxxxxxxxxx, správcem budov

IČ:				26908298

DIČ:				CZ26908298

bankovní spojení:		KB Kroměříž, č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxx

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka č. 44644.

Jsme plátci DPH.

II.

Tímto dodatkem se dohodou smluvních stran mění ujednání výše uvedené smlouvy o dílo takto:

- čl. III., Předmět smlouvy, bod 3. Termín provedení díla: smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu plnění díla o 10 dní, tudíž se dosavadní text ruší a nahrazuje:

3. Termín provedení díla:

- 20.7.2016 – 7.10.2016

Termín dokončení může být prodloužen pouze v případě víceprací či jiných důvodů na straně objednatele, nebo v případě skutečností znemožňujících dokončení díla v daném termínu (vyšší moc), které nejsou zapříčiněny zhotovitelem, což musí být potvrzeno objednatelem.

- čl. IV., Cena díla, bod 1. z důvodu vzniklých víceprací se cena za dílo mění a dosavadní text se ruší a nahrazuje:

- Cena za provedení díla podle čl. III. této smlouvy je stanovena:

Cena bez DPH - SOD:	1.564.884,00 Kč

Dodatek č. 1 (vícepráce):	+194.330,00 Kč

Celková cena bez DPH:	1.759.214,00 Kč

(slovy:   jedenmilionsedmsetpadesátdevěttisícdvěstěčtrnáct Kč)

Položkový rozpočet víceprací je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Podpisem tohoto dodatku strany potvrzují, že se s obsahem seznámily, dodatek ke smlouvě je výrazem jejich svobodně a vážně projevené vůle, nebyl uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom výtisku.

V Kroměříži dne 23.9.2016

.....................................................				....................................................

objednatel						       zhotovitel

Ing. Emil Vraník					                  Jan Škrob

jednatel společnosti					         jednatel společnosti