Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO
a to ke smlouvě o dílo uzavřené dne 16. 5. 2019 mezi

I.

Smluvní strany

1.   

Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace


Sídlo:
Michálkovická 2081/197, 710 00 Ostrava, Slezská Ostrava


Zastoupena:
Ing. Petrem Čolasem, ředitelem


IČ:
00373249


DIČ:
CZ00373249

 Bankovní spojení:     Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava

 Číslo účtu: 
2339761/0100
 Evidence dle Zřizovací listiny ze dne 22.5.2014, usnesení č. 2509/1014/32 ze dne 21.5.14
dále jen „objednatel“
2.    Firma: 
             VAMOZ – servis, a.s.
 
       Sídlo: 
              28. října 3138/41, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Zastoupen:

  xxx, předsedou představenstva
       IČ:

              25848461

DIČ:

  CZ25848461

Bankovní spojení:   ČSOB, a.s.

Číslo účtu:
 
  17695013/0300
 Zapsaná ve VR: vedená u  KS v Ostravě, Oddíl B, vložka 2256

dále jen „zhotovitel“
dále též společně „smluvní strany“
II.

Základní ustanovení

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 16. 5. 2019 Smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1, jejímž předmětem je oprava budovy seníku dle zadání ze dne 5. 4. 2019 (dále jen „smlouva“).

2. Smluvní stran se tímto dohodly na této změně smlouvy:

III. 

Změny smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla, a to dle změnového listu č. 2, které je nedílnou součástí tohoto dodatku, dle něhož strany sjednaly méněpráce a vícepráce, jak jsou specifikovány ve změnovém listu č. 2.
2. V souvislosti se změnou rozsahu díla se smluvní strany dohodly na změně ceny díla, a to tak, že čl. IV odst. 1, první věta smlouvy nově zní následovně:
Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla.

Cena bez DPH 2.603.629,27 Kč

3. Smluvní strany se dohodly, že v souvislosti se změnou rozsahu díla se termín pro dokončení a předání díla prodlužuje celkem o 21 dnů.

IV. 

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.


4. Objednatel upozorňuje zhotovitele na svou zákonnou povinnost zveřejňovat veškeré smlouvy a objednávky (včetně rámcových) v registru smluv, kdy hodnota plnění nebo předpokládaná hodnota plnění přesáhne či může přesáhnout 50.000,-Kč bez DPH. Zhotovitel s tímto zveřejněním souhlasí.
5. Příloha dodatku: změnový list č. 2
V Ostravě dne 





                      
   V Ostravě dne 
 

………………………….                                                                               ……………………………….
objednatel                                                                                                
    zhotovitel
Ing. Petr Čolas, ředitel                                                                                     xxx

předseda představenstva

PAGE  
strana 2

