[Type text]
[Type text]
[Type text]

[image: image1.jpg]£ &
toptec





Výzkumné  Centrum  Speciální Optiky a Optoelektronických Systémů TOPTEC


Sobotecká 1660, 511 01 Turnov, Česká republika  Tel.: +420 487 953 901, 


Fax: +420 481 322 913, E-mail: toptec@ipp.cas.cz, www.toptec.eu


Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i., Za Slovankou 1782/3, 182 00 Praha 8, DIČ: CZ61389021

Návrh postupu prací ve společném výzkumu dle Smlouvy o spolupráci ze dne 1.11.2018
Interní č. ÚFP: 6815D/B
Na základě předchozí spolupráce na vývoji achromatických objektivů pro měření absolutního jasu reflektorů (zejména širokoúhlého achromatického objektivu první generace) je níže uveden další postup prací s cílem vyvinout třetí prototyp širokoúhlého asférického objektivu 2. generace. 

ELCOM provede: 

· specifikaci požadavků na vlastnosti prototypu č. 3 asférického objektivu 2. generace;

· ověření optického designu ÚFP v aplikaci;
· testování a analýzu vlastností jednoho kusu prototypu s ohledem na získání informací vzhledem k optickému výkonu a předání zpětné vazby ÚFP;
· součinnost při řešení optimalizace návrhu;
· evaluaci AR vrstev na novém typu asférického objektivu. 
ÚFP provede:

· optimalizaci optického designu širokoúhlého asférického objektivu s ohledem na výsledky testování předchozích prototypů v aplikaci;

· optimalizaci antireflexní soustavy vrstev na základě zpětné vazby  z testování od ELCOM;

· vývoj jednoho kusu prototyp asférického objektivu a laboratorní ověření jeho vlastností;
· optimalizace výrobní technologie a její verifikace na vývoji jednoho kusu asférického objektivu nového typu. 

Termín dokončení prací: dle dohody, nejpozději však do 31.7.2019.
Peněžní nacenění prací:

· optimalizace optického návrhu a antireflexní soustavy vrstev – 57.750,- Kč bez DPH;
· vývoj 3. prototypu asférického širokoúhlého prototypu, laboratorní ověření vlastností – 280.000,- Kč bez DPH.
Obě strany deklarují zájem na dokončení projektu pro absolutní měření světelných zdrojů a vůli k dohodě o technických a ekonomických aspektech dokončení tohoto vývojového projektu.

S návrhem prací souhlasí

V Turnově dne ……………………



V Ostravě dne ……………………

……………………………………………………


……………………………………………………

Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.


ELCOM, a.s.
Stránka 1 z 1

