Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. VO 18037/1

## I. Smluvní strany

Objednavatel:	Základní umělecká škola, Praha 5, Štefánikova 19

Štefánikova 217/19

150 00  Praha 5 - Smíchov

zastoupení: Mgr. Luboš Lisner, ředitel školy

IČ: 638 30 167

DIČ: CZ63830167, neplátce DPH

bankovní spojení:

č. ú.:

Zhotovitel:  	BELIX s.r.o.

Třebohostická 3363/6

100 00 Praha 10

zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl C, vložka 119807

zastoupení:  Ing. Jiří Žídek, jednatel společnosti

IČ: 276 26 113

DIČ: CZ27626113

bankovní spojení:

č. ú.:

##### II. Předmět smlouvy

Předmětem díla jsou demontážní, vysoušecí a kompletační práce po škodách způsobených vodou v červenci 2018 na adrese provozovny.

III. Podklady smlouvy o dílo

Podkladem o dílo je cenová specifikace skutečně provedených prací schválená pojistitelem v členění:

CS VO18037/1A - demontáže	96 312,00 Kč

CS VO18037/2A - vysoušení 	261 741,00 Kč

CS VO18037/3A - kompletace - společné prostory	58 992,00 Kč

CS VO18037/3B - kompletace - 2.NP - HESTIA	215 781,00 Kč

CS VO18037/3C - kompletace - 1.NP - cukrárna	97 878,00 Kč

CS VO18037/3D - kompletace - 3.NP - u zdroje	14 334,00 Kč

IV. Cena za dílo

Celková částka pro předpokládaný rozsah prací včetně 21% DPH dle cenové nabídky činí 745 038,00 Kč.

V. Platební podmínky

- Konečná faktura bude vystavena po zhotovení díla se splatností 30ti dní ode dne vystavení.

- Dílčí faktury mohou být vystaveny za práce na základě odsouhlasených a převzatých výkonů objednavatelem (viz cenová specifikace a předávací protokol k dílčí fakturaci, či stavební deník). Splatnost dílčích faktur se stanovuje na 30 dní ode dne vystavení.

- V případě, že práce budou bez zavinění objednavatele propláceny pojišťovnou se zpožděním přesahujícím dobu splatnosti, zavazuje se zhotovitel, že do doby jejich uhrazení pojišťovnou objednavateli, nebudou účtovány penále.

- Faktury prodávajícího musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícím k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s placením; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněných či opravených dokladů.

Faktury prodávajícího musí obsahovat zejména:

- identifikační údaje kupujícího,

- identifikační údaje prodávajícího,

- označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena,

- popis plnění,

- datum vystavení a odeslání faktury,

- datum uskutečnění zdanitelného plnění,

- datum splatnosti

- výši částky bez DPH celkem a základny podle sazeb DPH,

- sazby DPH,

- výši DPH celkem a podle základen, zaokrouhlené dle příslušných předpisů,

- cenu celkem včetně DPH,

- podpis a jméno osoby, která fakturu vystavila,

- Cena předmětu smlouvy nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitu měny nebo cla.

- Objednatel může zhotoviteli udělit písemný souhlas k přímé fakturaci na Českou pojišťovnu, a.s.

# VI. Termín provedení

Stavba bude předána zhotoviteli v den zahájení prací.

Zahájení  prací: 		16.7.2018

Termín dokončení prací: 	30.8.2019 (oprava podlahy ve 3.NP)

VII. Penále

Pokud objednavatel připraví staveniště pro provedení díla, počasí provedení díla umožní a zhotovitel dílo v určeném termínu neprovede, zaplatí zhotovitel objednavateli penále ve výši 0,05 % ze základní ceny za každý den prodlení. Penále odečte objednavatel z faktur o dílo.

V případě nezaplacení pohledávky zhotoviteli, zavazuje se objednavatel uhradit úrok ve výši 0,05 % dlužné částky za den prodlení platby s výjimkou ujednání ve větě druhé, článku V. Platební podmínky.

VIII. Záruka

Za provedené práce ručí zhotovitel po dobu 24  měsíců.

IX. Zástupci na staveništi

Zástupcem zhotovitele je Ing. Jiří Žídek (jednatel BELIX s.r.o.)

Zástupcem zhotovitele pro věci technické je (BELIX s.r.o.)

Zástupcem objednavatele je Mgr. Luboš Lisner (ředitel školy)

Zástupcem objednavatele pro věci technické je (vedoucí hospodářka školy)

Jejich výměna je možná výhradně s povolením objednavatele.

X. Ostatní ustanovení

a)	zhotovitel bude na stavbě dodržovat bezpečnostní předpisy, protipožární předpisy a předpisy      k ochraně životního prostředí

b)  tato smlouva je zpracována a podepsána ve 3 vyhotoveních, přičemž 1 vyhotovení obdrží objednavatel, 1 vyhotovení zhotovitel, 1 vyhotovení zástupce pojišťovny

- objednavatel poskytne přípojku el. energie (230V) a vody bezúplatně (fakturace za energie bude na základě použité technologie účtována pojistiteli)

- objednavatel zajistí přístup na toalety

V Praze, dne 31.7.2019

…………………………………			                          ……………………………………..

objednavatel					   		      zhotovitel