DODATEK č. 1 – č. 448-2018-11142/1

ke Smlouvě o dílo

číslo smlouvy (DMS): 448-2018-11142 ze dne 21. 5. 2019 (dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo zemědělství

se sídlem: Těšnov 65/17, 110 00, Praha 1 – Nové Město

IČO: 00020478

DIČ: CZ00020478

Bank. spojení: Česká národní banka

Č. účtu: 1226001/0710

Zastoupená: Mgr. Pavlem Brokešem, ředitelem Odboru vnitřní správy

(dále jen „objednatel“)

a

AEF ACIMEX ELECTRONICS FULNEK s.r.o.

Se sídlem: Štefánikova 248, 742 58 Příbor

IČO: 25393758

DIČ: CZ25393758

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. 18157

Bank. spojení: Komerční banka a.s.

č. účtu: 107-8413410207/0100

Zastoupená: xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jen „Smluvní strany“)

- Úvod

S odkazem na čl. XII. odst. 1 Smlouvy, sjednávají objednatel a zhotovitel tento Dodatek 
č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek ke Smlouvě“ nebo „Dodatek“). Na základě Smlouvy je zajišťováno plnění části 1 – jídelna veřejné zakázky „Realizace úprav stávajícího řešení vzduchotechniky a chlazení v prostorách jídelny a reprografie MZe.“

- Předmět a účel Dodatku

- Předmětem Dodatku je prodloužení termínu pro převzetí díla s ohledem na vzniklé objektivně nepředvídatelné okolnosti ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

- Uvedenou, v době podpisu Smlouvy nepředvídatelnou okolností a důvodem 
pro uzavření Dodatku je nutnost změny umístění vnějších kondenzačních jednotek 
a s tím spojená změna kotvení spočívající v dodávce a montáži jiné podpůrné konstrukce, která musí být zhotovena na míru s ohledem na pozice stávajících výplní otvorů a pozice nadpraží.

- Účelem Dodatku je umožnit zhotoviteli prodloužení termínu pro převzetí díla s ohledem na nutnost modifikace díla na základě objektivně nepředvídatelné okolnosti uvedené v předchozím odst. 2).

III. 	Změnové ustanovení

Smluvní strany se dohodly na změně čl. IV. odst. 3. Smlouvy následovně:

„Zhotovitel je povinen zahájit plnění nejpozději do 7 kalendářních dnů od předání staveniště a projektové dokumentace díla objednatelem zhotoviteli. Zhotovitel 
se zavazuje, že dílo bude převzato objednatelem v souladu s touto Smlouvu v termínu nejpozději do 16. 9. 2019.“

IV. 	Závěrečná ustanovení

- Dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem druhé Smluvní strany a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

- Zhotovitel svým podpisem níže potvrzuje, že souhlasí s tím, aby byl uveřejněn obraz Dodatku včetně jeho případných příloh a metadata k  Dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že podklady dle tohoto odstavce odešle za účelem jejich uveřejnění správci registru smluv objednatel, 
tím není dotčeno právo zhotovitele k jejich odeslání.

- Dodatek ke Smlouvě je vyhotoven a Smluvními stranami podepsán v pěti (5) stejnopisech s platností originálu, z nichž po jejím podpisu obdrží objednatel tři (3) stejnopisy a zhotovitel obdrží dva (2) stejnopisy.

- Změna, která je předmětem Dodatku ke Smlouvě není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 ZZVZ.

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

| Objednatel V Praze dne ................................................................. Česká republika – Ministerstvo zemědělství Mgr. Pavel Brokeš ředitel odboru vnitřní správy | Zhotovitel V Praze dne .................................................................. AEF ACIMEX ELECTRONICS FULNEK s.r.o. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx |
| --- | --- |