Smlouva o dílo

uzavřená podle ust. § 536 a násl. Obchodního zákoníku.

mezi

objednatelem:                 Městské kulturní středisko Vyškov

Jana Šoupala, 682 01 Vyškov

zastoupena:

Mgr. Luboš Kadlec, ředitel

IČ: 46270671

mobil: XXX XXX XXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXX

a

zhotovitelem:                 EZOB – CZ s.r.o.

Smetanovo nábřeží 134/2, 682 01 Vyškov

zastoupena:

Jiří Brtníček,          jednatel společnosti

IČ: 27729443

DIČ: CZ27729443

e-mail: XXXXXXXXXXXX

mobil: XXX XXX XXX

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem

V Brně, oddíl C, vložka 55134

I.

Název zakázky:

Rekonstrukce síťových rozvodů pro ozvučení a zemnící bod.

Místo plnění zakázky:

MKS Vyškov, Besední dům, Jana Šoupala 4 ve Vyškově.

Vymezení plnění předmětu díla:

Dodávka a montáž silnoproudých rozvodů pro napájení interní zvukové techniky a napájení zvukových aparatůr učinkujících. Instalace s odděleným pracovním a ochranným vodičem s vytvořeným zemnícím bodem.

II.

Termín plnění:

Dílo bude provedeno v termínu:

Předpoklad zahájení díla: do 01.07.2019

Dokončení díla: do 31.08.2019, včetně předání díla a konečné faktury za provedené práce.

III.

Objednatel se zavazuje:

- Veškeré práce, jež nejsou součásti smlouvy o dílo, ale jsou objednatelem vyžadovány, budou zapsány do stavebního deníku a vzájemně odsouhlaseny.

- Změny předmětu plnění a dohodnuté ceny díla lze provést na základě dohody stran formou písemných dodatků smlouvy.

- Zajistit informovanost personálu o činnosti v daném objektu.

- Před započetím díla zajistit vyklizení prostorů, v nichž se práce budou provádět.

Objednatel je oprávněn:

- Za přítomnosti pověřeného pracovníka zhotovitele průběžně kontrolovat plnění smlouvy v kterékoliv fázi.

- Objednatel se nebude podílet svou činností na plnění předmětu díla zhotovitele.

Zhotovitel je povinen:

- Dodržovat platné právní a bezpečnostní předpisy o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích a protipožární opatření, vyplývající z povahy prací na stavbě.

- Předcházet vzniku škod na pracovišti, kde se pohybuje.

- Případné drobné vady a nedodělky předaného díla odstranit ve lhůtě určené objednatelem.

- Předat jako součást řádně provedeného díla atesty vybraných materiálů a dodávek.

- Zhotovitel se zavazuje plnit pokyny objednatele k zajištění bezpečnosti a spolehlivosti stávajícího provozu s omezením pohybu v prostorách objednatelem určených.

IV.

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako pevná ve výši:

- Nabídka č.61900033                                                         bez DPH 80 908,86

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

cena bez DPH                                  80 908,86 Kč

Celkem :                              80 908,86

DPH 21%                            16 993,04

Zaokrouhlení v 0% sazbě DPH    0,10

Celkem k úhradě:                97 902,-- Kč s DPH

Slovy: devadesásedmtisícdevětsetdvě Kč 0 haléřů s DPH

Cena je splatná následujícím způsobem:

- Na základě vystavené faktury dodavatele, která je splatná do 14-ti dnů po předání objednateli.

- Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu. Na faktuře bude uveden název stavby a vyčíslení DPH.

V.

- V případě prodlení zhotovitele s řádným plněním díla v termínu dohodnutém touto smlouvou je objednatel oprávněn účtovat a zhotovitel povinen zaplatit pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý započatý den prodlení.

- V případě prodlení objednatele s prováděním plateb za dílo dle touto smlouvou dohodnutých podmínek splatnosti, je zhotovitel oprávněn účtovat a objednatel povinen zaplatit pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

VI.

Záruční doba na materiál bude činit 24 měsíců.

na montáž bude činit 36 měsíců.

Záruka se ruší:

- Mechanickým poškozením zařízení

- Neoprávněnou manipulací se zařízením. ( zásah do zařízení někým jiným, než dodavatelskou firmou)

- Zatečením kapalin do zařízení.

VII.

V případě, že některá ze smluvních stran odstoupila od smlouvy v době, kdy již budou závazky z této smlouvy částečně plněny, bude mezi stranami provedeno vzájemné finanční vyrovnání.

VIII.

- Tato smlouva se zhotovuje ve dvojím originálním vyhotovení, z něhož každá strana obdrží jedno. Smlouva může být měněna pouze na základě dohody obou stran, formou písemných, číslovaných dodatků.

- Vztahy smluvních stran, výslovně smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obchodního, popřípadě občanského zákoníku.

- Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

Ve Vyškově: ………………..................            Ve Vyškově: ………………………………..

............................................................              ………………………….........................

Mgr. Luboš Kadlec - ředitel                             Jiří Brtníček - jednatel společnosti