Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

„Oprava podlahy a kanalizace ve školní kuchyni, Instalace nových obkladů ve školní kuchyni“

Objednatel:

Střední odborná škola obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14

jednající:		PhDr. Ladislav Pochyla - ředitel

adresa:	 	Štursova 14,

779 00 Olomouc

IČ:		00577448

DIČ:		CZ00577448

Oprávnění zástupci, osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech stavby:

ve věcech smluvních:	ENVI Agentura Trunda s.r.o.

ve věcech technických:	Josef Hybášek	- technik

Osoba oprávněná k převzetí stavby:	Josef Hybášek	- technik

Zhotovitel:	IVT Kompletní servis s.r.o.

zastoupený 	Pavel Koláček - Jednatel

Sídlo:		Litovelská 101/17, Olomouc

IČ:			03912973

DIČ:		CZ03912973

Společnost je zapsána v OR C 61719 u Krajského soudu v Ostravě

Bank.spojení:	Reiffeisen bank č.u. 8601162001/5500

Oprávnění zástupci, osoby oprávněné jednat ve věcech stavby:

ve věcech smluvních: Pavel Koláček

ve věcech technických: Pavel Koláček

Osoba oprávněná k převzetí stavby: Pavel Koláček

- Předmět dodatku

- Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 19. 6. 2019, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a s tím související změna ceny díla.

- Předmětem tohoto dodatku (dále jen „Dodatek“) je provedení dodatečných stavebních prací nad rozsah stanovený smlouvou o dílo a prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen „vícepráce“) v rámci plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Oprava podlahy a kanalizace ve školní kuchyni, instalace nových obkladů ve školní kuchyni“.

- Vícepráce

- Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou zcela nezbytné pro provedení původního předmětu plnění.

- Vícepráce, které jsou blíže specifikované v Příloze č.1, vznikly v souladu se Smlouvou o dílo (čl. IV. Cena odst. 3 body b., c.).

- Dle čl. IX. odst. 7. se smluvní strany dohodly, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce specifikované v Příloze č. 1 tohoto dodatku.

- Cena za dílo

- Ustanovení čl. IV. odst. 1. Smlouvy se ruší a nahrazuje:

| PŘEDMĚT DÍLA | CENA DÍLA V Kč |
| --- | --- |
|  | CENA BEZ DPH | DPH | CENA VČETNĚ DPH |
| „Oprava podlahy a kanalizace ve školní kuchyni, Instalace nových obkladů ve školní kuchyni“ | 527 157,- Kč | 110 703,- Kč | 637 860,- Kč |

- Cena více prací je stanovena dle Smlouvy o dílo čl. IV. Cena odst. 3 bod c.

- Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 19. 6. 2019 zůstávají beze změny.

- Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv a na profilu zadavatele v detailu výše uvedené veřejné zakázky.

- Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

- Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č. 1: Rozpočet víceprací

- V Olomouci, dne ………………

| Objednatel: | Zhotovitel: |
| --- | --- |
| …………………………………….. | …………………………………….. |

Příloha č. 1

ROZPOČET VÍCEPRACÍ

| Litovelská 101/17, Olomouc tel.: 774 679 354 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tel.: 774 679 354 email:ivtservis@seznam.cz |  |  |  |  |  |  |
| Akce: Školní kuchyň |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 21% | 0,00 |  |
| Oprava omítěk v tloušce 3-4cm - sanační | 42 | m2 | 453,00 | 21% | 19 026,00 |  |
| Penetrace podkladu | 42 | m2 | 42,00 | 21% | 1 764,00 |  |
| Oprava ostění u oken | 1 | soub | 4500,00 | 21% | 4 500,00 |  |
|  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Oprava betonové podlahy v tloušce 3-4cm |  |  |  | 21% | 0,00 |  |
| Betonová mazanina | 50 | m2 | 446,00 | 21% | 22 300,00 |  |
| Adhézní můstek | 50 | m2 | 62,00 | 21% | 3 100,00 |  |
|  |  |  |  | 21% | 0,00 |  |
| Svislé přemístění vybourané suti, odvoz a likvidace | 1 | soub | 3000,00 | 21% | 3 000,00 |  |
|  |  |  |  | 21% | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  | Sazba DPH | Základ daně | DPH | Celkem |  |
|  |  | 0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 15% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 21% | 53 690,00 | 11 274,90 | 64 964,90 |  |
|  |  | Celkem | 53 690,00 | 11 274,90 | 64 964,90 |  |
|  |  |  |  | Celkem bez DPH | 53 690,00 |  |
|  |  |  |  | Celkem vč. DPH | 64 964,90 |  |