DODATEK  č.  1

ke smlouvě o dílo č. I-8/2016 uzavřené dne 25. 10. 2016 ve smyslu § 2586 a nás. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník

1. SMLUVNÍ  STRANY

Objednatel:	Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.

Strnady 136, 252 02  Jíloviště

Adresa pro poštovní doručování. Strnady 136, 156 00 Praha 5 - Zbraslav

Zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT Praha

Zastoupený ředitelem doc. RNDr. B. Lomským, CSc.

IČ: 00020702

DIČ: CZ00020702

Jednáním pověřen: p. Ing. Jiří Novák, Ph.D.

Telefon:

Bankovní spojení:

(dále jen "objednatel")

Zhotovitel:	     Název, sídlo: PS-stav Náchod s.r.o.

Na Hamrech 1444, 547 01 Náchod

Zastoupený:  Pavlem Sedláčkem - jednatelem společnosti

IČ: 		28858531

DIČ: 	CZ28858531

Bankovní spojení:

číslo účtu

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Králové, oddíl C, vložka 31554

Jednáním pověřen: Pavel Sedláček

Telefon:

(dále jen "zhotovitel")

I.

Předmět smlouvy

Tímto dodatkem č. 1 se doplňuje čl. I. „Předmět smlouvy“, bod č. 1, o dále uvedené vícepráce:

a) změny položek rozpočtu č. 152, 153 a 154 (v části 761) zjištěné při zahájení prací na základě kontrolního doměření vyměňovaných oken,

b) doplnění položek 722, 726 a 734 - osazení ohřívače TUV a upřesnění napojovacích bodů na stávající rozvody, a to dle skutečnosti po odkrytí konstrukce příslušné části objektu.

II.

Cena

- Sjednaná cena víceprací tohoto dodatku č. 1 smlouvy, je cena dohodou v rozsahu:

# dle čl. I. tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo             60 501,92 Kč bez DPH

## DPH 21 %		  		        	       12 705,40 Kč

Sjednaná cena za provedení víceprací je celkem      73 207,32 Kč vč. DPH

- Cena víceprací sjednaná tímto dodatkem č. 1 je stanovena jako konečná a nepřekročitelná. Sjednanou cenu je možné změnit pouze při změně sazby a výše DPH.

III.

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

- Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

- Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech originálních výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.

V Strnadech, dne 12. 12. 2016 		           V Náchodě, dne                  2016

…………………………….				………………………………..

doc. RNDr. Bohumír Lomský, CSc.			     Pavel Sedláček - jednatel

objednatel						    zhotovitel

Příloha č. 1:  „ROZPOČET - dodatek - listopad 2016“

Příloha č. 1