Dodatek č.2 smlouvy o dílo

### na st.č. 4901  „VT Ostravice, Lískovec, km 18,645-21,605, výstavba spádových stupňů“ – projektová dokumentace uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., dne 7.3.2017, mezi smluvními stranami

Objednatel: 	Povodí Odry, státní podnik

sídlo:	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava Doručovací číslo: 701 26

IČO  /  DIČ:	70890021    /  	CZ70890021

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584

Zhotovitel:				Lineplan s.r.o.

sídlo:					28. října 2663/150, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČO  /  DIČ:				62255860 / CZ62255860

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 28672

V souladu se zněním  čl. 12. bod 12.4. se smluvní strany dohodly na následující změně citované smlouvy:

čl. 3. Doba plnění – bod 3.2. se mění a nově zní takto:

  - Zhotovitel se zavazuje provést:

a) Průzkumné práce	do  28.05.2018

b) Projekční práce - DUR	do  28.05.2018

c) Projekční práce - DSP         	do  14.12.2018

d) Projekční práce - DPS         	do  31.03.2020

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem č.2  nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.

v Ostravě dne	21.8.2019					v Ostravě dne

za objednatele							za zhotovitele

Ing. Jiří Tkáč	xxx

generální ředitel