DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I.
Smluvní strany

1.  Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava,

příspěvková organizace

se sídlem:	Jeremenkova 754/2, 703 00   Ostrava

zastoupena:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelkou školy

IČ:	00600920

DIČ:	CZ00600920

bankovní spojení:	Komerční banka Ostrava

číslo účtu:	71633761/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

xxxxxxxxxxxxxx, referent majetkové správy, tel. xxxxxxxxxxxx

Osoba oprávněná jednat ve věcech ekonomických:

xxxxxxxxxxxxxx, ekonom školy, tel. xxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

2.  Jiří Janoš - Malnat

se sídlem:	Na Návsi 1219, 747 14 Ludgeřovice

zastoupena:	xxxxxxxxxxxxx

IČ:		16617223

DIČ:	CZ5902080459

bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

II.
Předmět dodatku smlouvy

- Smluvní strany uzavřely dne 23. 4. 2019 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení stavby „Rekonstrukce a úprava kabinetů A111, A110, B210, A014, A015 a vybudování nových učeben A112, B110 a učebny v přízemí v budově školy na ul. 1. máje 11, Ostrava - Mariánské Hory“ (dále jen „stavba“).

- Jelikož v průběhu provádění díla došlo k posunutí termínu výstavby šaten a parkoviště, která má přímou souvislost s výstavbou učebny v přízemí budovy školy na ul. 1. máje 11, Ostrava – Mariánské Hory, dochází tímto dodatkem k posunutí termínu dokončení díla.

Článek IV. smlouvy se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě od 23. 4. 2019 do 20. 9. 2019 a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.

III.
Závěrečná ujednání

- Ustanovení smlouvy ze dne 23. 4. 2019 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé smluvní straně.

- Na základě platnosti zákona 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) bude dodatek smlouvy zveřejněn v Registru smluv na www stránkách Ministerstva vnitra ČR.

- Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z tohoto dodatku ke smlouvě; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách objednatele: www.zdrav-ova.cz.

| V Ostravě dne ……………… ……………………………………. za objednatele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ředitelka školy |  | V …………….. dne ………………. …………………………….. za zhotovitele |
| --- | --- | --- |