Dodatek č.2

SML - 0063/19

Smlouvy o dílo

SML - 0013/19 z 19.3.2019

sjednané dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

- DOHODA O ZMĚNĚ SMLOUVY sjednaná dle § 1902 občanského zákoníku

- SMLUVNÍ STRANY

  - Objednatel:	Psychiatrická nemocnice Jihlava

Sídlo:			Brněnská 455/54, 586 24 Jihlava

Zastoupený:		MUDr. Zdeňka Drlíková

IČO:			00600601

DIČ:			CZ00600601

Peněžní ústav:	ČNB, pobočka Jihlava

Číslo účtu:		33936681/0710

  - Zhotovitel:	TERMGAS s.r.o.

Sídlo firmy:		Údolní 314/49, 147 00 Praha 4

Zápis v OR:		C 183658 vedená u Městského soudu v Praze

Zastoupený:		Pavel Hobza, jednatel TERMGAS s.r.o.

IČO:			26007967

DIČ:			CZ26007967

Peněžní ústav:	xxxxx

Číslo účtu:	xxxxx

  - Ve smluvních věcech jedná:

- za objednatele:	Ing. Marie Veselá, náměstek pro ekonomiku a provoz

- za zhotovitele:	Pavel Hobza, jednatel TERMGAS s.r.o.

V technických věcech jedná:

- za objednatele:	Bc. Stanislav Fejt, investiční technik

e-mail:    s.fejt@pnj.cz

Ing. Jiří Brož, technický dozor investora

Ing. Arch. Martin Franěk, Ing. Viera Antolíková, autorský dozor

- za zhotovitele:	Pavel Hobza, jednatel, Ing. Monika Vetešníková, stavbyvedoucí

e-mail:   termgas@seznam.cz

- ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

  - Smluvní strany se ve smyslu § 1902 občanského zákoníku dohodly na změně závazků sjednaných ve smlouvě o dílo SML-0013/19 z 19.3.2019 v čl. II.2, Dodatkem č.1 SML 0041/19  Předmět díla, v čl. III.2 Termín plnění a v čl. IV.2. Cena díla z důvodu návaznosti na změny stavební části oproti zadávací dokumentaci vyžádané objednatelem při dokončovacích stavebních prací a požadavkem změn dispozice stavební úpravy v umývárně, klimatizace sesterny, vzduchotechniky kuřárny, osvětlení, přístupových systémů včetně pomocných prací a dodávek.

  - Dohodnuté změny díla oproti zadávací dokumentaci jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku.

III. TERMÍN PLNĚNÍ

  - Z důvodu dohody o změně předmětu díla bylo dohodnuto Dodatkem č.1 prodloužení termínu řádného dokončení díla, a to nejpozději do: 30.8.2019. Dodatkem č. 2 se termín dokončení díla neprodlužuje.

  - Nedílnou součástí Dodatku č. 2 je Příloha č. 1, kde jsou položkové rozpočty specifikované v rekapitulaci objektů stavby a oceněného soupisu prací.

IV. CENA ZA DÍLO

  - Cena změn a doplňků díla podle čl. IV.1. pro Dodatek č.2 je stanovena v souladu s čl. IV.3. a IV.4. Smlouvy o dílo z 19.3.2019 a je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle položkových rozpočtů a uvedena v Příloze č. 1.

  - Cena prací dle tohoto Dodatku č. 2 je sjednaná jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby.

  - Celková cena za splnění předmětu smlouvy o dílo včetně Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 smlouvy je stanovena, pokud mezi objednatelem a zhotovitelem nebude dohodnuto jinak, takto:

- Cena díla dle SOD bez DPH:	9 494 500,00 Kč

- Cena Dodatku č. 1 bez DPH:	1 514 846,90 Kč

- Cena Dodatku č. 2 bez DPH:	 400 667,16 Kč

- Celková cena díla včetně Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 bez DPH:	11 410 014,06 Kč

- DPH:	2 396 102,95 Kč

- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Celková cena díla včetně Dodatku č. 2 s DPH:	      13 806 117,01 Kč

V.  ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

  - Dodatek č.2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

  - Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 2 jsou nedotčená a nemění se.

  - Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s textem tohoto dodatku, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho dodatek podepisují.

V Jihlavě dne: …………….…                               V Jihlavě dne: ……….…….…

---------------------------------------------------		-----------------------------------------------------

MUDr. Zdeňka Drlíková                                                    Pavel Hobza

ředitelka Psychiatrické nemocnice Jihlava                             jednatel TERMGAS s.r.o.