Smlouva o dílo č. 2016-010-031

DODATEK č. 1

Smluvní strany

Objednatel	:   	Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov

Procházkova 818

541 01 Trutnov

Bankovní spojení:      	70033 – 1303710389/0800

IČ		:        		001 95 201

DIČ                     :       	CZ00195201

Statutární zástupce:     	MVDr. Ing. Jaromír Hejzlar

Zástupce ve věcech technických: p. Miroslav Petera

Zhotovitel	: 	REVIST s.r.o.

Pod Višňovkou 1661 / 33, Praha 4, 140 00

Provozovna:		Hradecká 128, Opatovice nad Labem 533 46

Bankovní spojení: 	Komerční banka a.s.

Číslo účtu	: 		43-9000670267/0100

IČ		:    		24815756

DIČ		: 	CZ24815756

Statutární zástupce: 	Ing. Martin Choutka

Osoba pověřená jednáním ve věcech realizace stavby (stavbyvedoucí):

Miloslav Trkal

Pavel Trubák

Zapsán v obchodním rejstříku – v evidenci OR vedeného u Městského soudu v Praze pod spis zn. C 176872

Obě smluvní strany se dohodly na rozšíření prací rozsahu díla, které jsou níže uvedeny a v příloze vyspecifikovány v položkovém výkazu výměr.

Ostatní ujednání uvedené v smluvním vztahu zůstávají beze změn.

I.

Předmět

„Oprava zpevněné plochy u hlavní budovy DO Bedřichov, Špindlerův Mlýn“

Rozsah výkonů a technologický postup je změněn a doplněn dle přiložené cenové specifikace prováděných  prací vypracovaného ke dni 17.11.2016

II.

Cena díla

Cena bez DPH				386.590,32   Kč bez DPH

Přílohy :   1) cenová specifikace ze dne 17.11.2016

Z důvodu klimatických podmínek se posunuje  termín  dokončení  na 15 května  2017

V Trutnově dne 21.11.2016					V Trutnově dne 21.11.2016

……………………………………..                                 ………………………………………

Za objednatele					Za zhotovitele

MVDr. Ing. Jaromír Hejzlar                                Ing. Martin Choutka