SMLOUVA

O DÍLO č. 2019/6

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami

OBJEDNATEL:

Gymnázium Valašské Klobouky

Komenského 60

766 01 Valašské klobouky

IČ: 61716707

DIČ: CZ 61716707

jednající/zastoupena:

RNDr. Eva Cepková

kontaktní adresa:

dále jako “Objednatel”

ZHOTOVITEL:

¨

Hlavica Karel

Vlachovice 354

763 24 Vlachovice

IČ: 60343087

DIČ: xxxxxxxxxxxx	(plátce DPH)

koncesní listina, vydaná ŽÚ ve Zlíně,č.j.ŹÚ-K/260/96-F,

živnostenský list, vydaný ŽÚ ve Zlíně,č.j.ŽÚ-V/132/98-F

jednající/zastoupen:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení:

banka: xxxxxxxxxxxxxx

č.ú: xxxxxxxxxxxxxxxx

dále jako “Zhotovitel”

Část I.

Úvodní ustanovení

  - Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné vůle. Smluvní strany považují tuto smlouvu za ujednání v souladu s dobrými mravy a shodně prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě svobodného rozhodnutí obou stran a bez nátlaku.

Část II.

Předmět smlouvy

  - Touto smlouvou se Zhotovitel zavazuje pro Objednatele provést na svůj náklad a na své nebezpečí dílo „Gymnázium Valašské Klobouky – oprava soklů sportovní haly“, spočívající v provedení odstranění stávajícího vadného provedení podezdívek, odsunu stavebních hmot a realizace nového obkladu vymezeného úseku sportovní haly dle pokynů objednatele a takto zhotovené Dílo předat Objednateli.

  - Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli dohodnuté spolupůsobení (dodávka el. proudu a vody), provedené Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli odměnu za provedení Díla, a to ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

Část III.

Zadávací dokumentace, rozsah Díla, místo provádění Díla

3.1	Zhotovitel se zavazuje provést Dílo podle příslušné části stavební dokumentace:

„Gymnázium a Obchodní akademie Valašské Klobouky – Výstavba sportovní haly“, která se týká technologie obkladů soklů, čemuž bude předcházet odstranění poškozených úseků původního obkladu.

3.2 	Rozsah díla je zásadně upraven poptávkou objednatele ze dne 6.8.2019, V případě rozporů o rozsah Díla je rozhodující právě uvedená cenová nabídka Zhotovitele.

3.3 	Součástí Díla je také provedení v této smlouvě dohodnutých či právními předpisy předepsaných zkoušek k ověření kvality Díla (příp. jeho částí), jakož i základní úklid místa provedení Díla, včetně odstranění Zhotovitelem zbudovaných dočasných objektů a zařízení nezbytných pro provedení Díla.

3.4	Změna rozsahu díla (vícepráce či méněpráce) může být provedena pouze na základě dohody stran, ve které bude současně dohodnuta cena takových víceprací (či v případě méněprací cena, o kterou bude snížená celková cena Díla). Nebude-li cena víceprací či méněprací sjednána, bude tato cena stanovena dle položkových cen uvedených v cenové nabídce Zhotovitele (Příloha č. 1), nejsou-li v ní, potom na základě ceníku Zhotovitele aktuálního ke dni sjednání víceprací, popř. jako cena v místě a čase obvyklá. Způsob sjednání případných více (méně) prací je dohodnut v dalších ustanoveních této smlouvy.

Část IV.

Podmínky provedení Díla

  - Zhotovitel použije pro provedení Díla jen materiály a zařízení nové (dosud nepoužité), nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel si k realizaci Díla sám na vlastní náklady zajistí potřebné nářadí, techniku, měřící přístroje, veškerý stavební materiál a montážní materiál, včetně jejich dopravy na staveniště.

  - Nebude-li v dalších ustanoveních této smlouvy dohodnuto jinak, předá Zhotovitel Objednateli jako součást Díla v rámci přejímacího řízení jednotlivé atesty výrobků a materiálů, stejně jako prohlášení o shodě výrobků, jichž se tato povinnost týká.

  - Zhotovitel odpovídá za řízení postupu prací při realizaci Díla, za dodržování všech předpisů a norem vztahujících se k provádění předmětných prací a dodržování podmínek sjednaných pro realizaci Díla v této smlouvě. Zhotovitel bude oprávněn, resp. bude mu Objednatelem umožněno vykonávat práce, jež jsou součástí Díla, 24 hodin denně, po 7 dnů v týdnů (včetně dnů pracovního klidu). Za dodržování zásad bezpečnosti provádění prací na straně Zhotovitele odpovídá Zhotovitel.

  - Prováděním Díla či jeho částí Zhotovitel není oprávněn pověřit subdodavatele

  - Objednatel předá Zhotoviteli místo realizace Díla, v termínu uvedeném v této Smlouvě, a to ve stavu, který umožňuje řádné zahájení a provádění Díla. Staveniště musí být v den předání prosto takových práv třetích osob, která by mohla ohrozit nebo omezit realizaci Díla. Objednatel prohlašuje, že práva vlastníků a uživatelů sousedících nemovitostí nepředstavují překážku realizace Díla. Užívání plochy staveniště Zhotovitelem je bezplatné. Zhotovitel má právo vybudovat na ploše staveniště či v jeho bezprostředním okolí dočasné objekty a zařízení nezbytné pro provedení Díla, které je povinen odstranit bezodkladně po předání Díla Objednateli. Staveniště bude Objednatelem viditelně vymezeno a označeno v souladu s příslušnými právními předpisy a požadavky příslušného stavebního úřadu a jiných stavbou dotčených správních orgánů za předpokladu, že mu je dal Objednatel na vědomí. Objednatel nesmí bez souhlasu Zhotovitele umožnit vstup třetích osob na staveniště.

  - Zhotovitel se zavazuje udržovat své pracoviště a jeho bezprostřední okolí v čistém stavu. Za tímto účelem bude průběžně na své náklady provádět základní úklid pracoviště (se zohledněním charakteru prováděných prací). Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla nakládat s odpady v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem o odpadech. Veškerý stavební odpad je povinen vyvážet výlučně na povolené skládky, případně jej nechat jinak zlikvidovat v souladu s příslušnými právními předpisy. Náklady a poplatky s tím spojené jsou součástí dohodnuté ceny Díla.

  - Zhotovitel je oprávněn po celou dobu provádění Díla umístit na staveništi po předchozí dohodě s Objednatelem reklamní tabuli s logem své firmy.

  - Objednatel je povinen zajistit Zhotoviteli nerušené provádění Díla. Objednatel je odpovědný za to, že Zhotovitel nebude v průběhu provádění prací podle této smlouvy omezován zásahy třetích osob.

  - Objednatel je povinen Zhotoviteli zajistit na staveništi (v Místě provedení Díla) napojení na zdroj elektrické energie (230 V) a studené vody. Náklady spotřeby el. energie a vody v souvislosti s realizací Díla ponese Objednatel. Zhotovitel je povinen uvedené zdroje využívat hospodárně a výlučně k provádění Díla.

  - Smluvní strany budou navzájem v trvalém kontaktu a na žádost kterékoli smluvní strany se druhá strana je povinna zúčastnit koordinační schůzky za účelem kontroly a upřesnění prací.

Část V.

Termín plnění

  - Objednatel umožní Zhotoviteli přístup k předmětu Díla, který bude způsobilý pro zahájení a provádění Díla podle této smlouvy, dne 26. 8. 2019. Tento den bude považován za den zahájení provádění Díla. O dobu případného prodlení Objednatele s předáním staveniště bude prodloužen termín dokončení Díla.

  - Zhotovitel se zavazuje Dílo vymezené touto smlouvou provést a předat Objednateli nejpozději do 20. 10. 2019.

  - Zhotovitel může provést Dílo před sjednaným termínem předání Díla. Objednatel je v takovém případě povinen Dílo převzít v dřívějším termínu.

  - Rozšíření věcného rozsahu Díla se nepřipouští.. Pro účely této smlouvy považují strany za nepodstatné takové změny, jejichž dohodnutá cena nepřesáhne společně s cenou díla stanovenou cenu díla celkové ceny Díla dohodnuté v této smlouvě (počítáno bez DPH). Jakékoliv zúžení rozsahu Díla nemá na změnu termínu dokončení Díla vliv. Toto ustanovení se nedotýká práva Zhotovitele na změnu ceny Díla dle jiných ustanovení této smlouvy.

  - Jestliže Objednatel v průběhu realizace Díla zjistí, že dochází k prodlení s prováděním či dokončením Díla, vyzve Zhotovitele k předložení vyjádření k tomuto zjištění a zaslání návrhu opatření (věcně a časově určených) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vyhovět bez zbytečného odkladu po doručení žádosti.

Část VI.

Přerušení plnění

  - Poskytnutí finanční zálohy na realizaci díla se nesjednává.

  - Lhůta k provedení Díla se prodlužuje v případě, pokud Zhotovitel nemůže z důvodů ležících na straně Objednatele nebo z důvodů vyšší moci zahájit či pokračovat v provádění Díla. Za důvod ležící na straně Objednatele se považuje i neposkytnutí potřebné součinnosti.

  - Dojde-li k přerušení realizace Díla na základě příkazu příslušného správního orgánu, a pokud tento příkaz nebyl vydán v důsledku protiprávního jednání nebo opomenutí Zhotovitele, dojde k posunutí (prodloužení) termín k splnění Díla o takovou dobu, jakou činilo uvedené přerušení realizace Díla nařízené příslušným správním orgánem.

Část  VII.

Předání a převzetí Díla

  - Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději pět (5) pracovních dnů předem, kdy bude dílo ukončeno a připraveno k předání Objednateli. Povinnost Zhotovitele předat dílo je splněna řádným provedením a předáním Díla. K předání a převzetí Díla je Objednatel povinen se dostavit. K předání a převzetí Díla dojde v místě provedení Díla.

  - Objednatel je povinen Dílo převzít v případě, že Dílo bude provedené a dokončené tak, že bude bezvadné.

Pokud bude Dílo vykazovat drobné vady a nedodělky, zavazuje se Zhotovitel je odstranit v dohodnutém termínu od sepsání zápisu o odmítnutí převzetí Díla Objednatelem, nejpozději do deseti (10) dnů ode dne předání a převzetí.

  - Nedokončené Dílo a/nebo Dílo mající vady a nedodělky, není Objednatel povinen převzít.

  - O předání a převzetí Díla smluvní strany sepíší a podepíší protokol o předání a převzetí Díla jako celku. Součástí protokolu bude i případný soupis zjištěných vad a nedodělků, včetně termínu, ve kterém se Zhotovitel zaváže vady a nedodělky odstranit.

Část VIII.

Vlastnické právo, nebezpečí škody na věci, pojištění

8.1	Vlastnické právo k zhotovovanému Dílu přejde na Objednatele s pevným zabudováním věcí, jako součásti Díla, nejpozději okamžikem předání a převzetí Díla. Veškerá zařízení, stroje, materiál apod. do doby, než se stanou součástí Díla, jsou ve vlastnictví Zhotovitele.

8.2	Nebezpečí škody na věci (Díle či jeho částech) přejde na Objednatele okamžikem předání a převzetí Díla.

8.3 	Zhotovitel prohlašuje, že je ke dni platnosti této smlouvy pojištěn z titulu odpovědnosti za škodu vzniklou v důsledku jeho činnosti. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto sjednané pojištění po celou dobu trvání realizace Díla, nedohodnou-li se strany jinak.

Část IX.

Kvalita Díla, záruka, reklamace

9.1 	Kvalitativní a technické parametry prací a dodávek, jež jsou součástí Díla, musí odpovídat požadavkům stanoveným obecně závaznými právními předpisy, závaznými technickými normami, touto smlouvou, případně požadavkům obvyklým.

  - Na dokončené Dílo v rozsahu této smlouvy poskytne Zhotovitel Objednateli záruku v délce 24 měsíců. Na dodávku samostatných zařízení a výrobků od dalších výrobců dle záručních podmínek těchto výrobců. Záruční doba počíná běžet okamžikem předání a převzetí Díla dle této smlouvy.

  - Podmínkou záruky je, že Objednatel bude užívat Dílo k účelům určeným Zadávací dokumentací, popř. účelem obvyklým. Objednatel je povinen o Dílo řádně pečovat a udržovat jej. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, závady vzniklé neodborným užíváním nebo případným poškozením, které nezpůsobil Zhotovitel a na zařízení spotřebního charakteru, jehož opravy a výměna spadají do rozsahu řádné údržby.

  - Zhotovitel odpovídá za vady v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Zhotovitel neodpovídá za vady Díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých Objednatelem a Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo na ni písemně upozornil Objednatele, ale ten na jejich použití trval.

  - Zhotovitel neuzná vady Díla v případě, že Objednatel nesplní záruční podmínky uvedené v návodech a záručních listech kusových (dílčích) dodávek. Nezbytnost náhrady rychle opotřebitelných dílů, materiálů a hmot po uplynutí jejich životnosti nebo vznik opotřebení v intencích technických norem nejsou vadami Díla.

  - Případné vady Díla je Objednatel povinen uplatnit bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, a to písemně Zhotoviteli na jeho adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. V tomto oznámení je povinen detailně specifikovat uplatňovanou vadu Díla.

  - Zhotovitel nastoupí k odstranění vad do pěti (5) pracovních dnů po oznámení reklamace, případně v písemně dohodnutém termínu.  V případě vady typu havárie, nebo vady, která způsobí odstavení provozu Objednatele nebo jeho části, zhotovitel nastoupí k odstranění vady do 48 hodin od obdržení písemné reklamace. Reklamované vady se Zhotovitel zavazuje odstranit v co nejkratším technicky možném termínu z hlediska rozsahu, charakteru a technické povahy vady. Pokud se zjistí, že nešlo o vadu, za kterou Zhotovitel odpovídá, hradí veškeré náklady spojené s jejich odstraněním Objednatel. O odstranění vady bude sepsán zápis, který podepíší obě smluvní strany.

  - Smluvní strany sjednávají pro případ, že se Zhotovitel ani přes písemnou výzvu Objednatele nedostaví k odstranění vady, nebo v případě, že Zhotovitel je v prodlení s nástupem na odstranění, zadat odstranění vady jiné, odborné osobě a vyúčtovat Zhotoviteli s tím spojené prokazatelně účelně vynaložené náklady s tím, že v tomto případě zásah třetí osoby nebude mít žádný vliv na záruky poskytnuté Zhotovitelem (s  výjimkou záruky za práce třetí osoby).

Část X.

Stavební dozor, koordinátor

  - Objednatel pověřuje výkonem dozoru při realizaci Díla pana Miroslava Janošíka. Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění Díla upozorní bez zbytečného odkladu Zhotovitele. Objednatel je oprávněn osobu pověřenou dozorem v průběhu realizace Díla změnit. O tomto je povinen bezodkladně vyrozumět Zhotovitele, a to písemně.

  - Zhotovitel ustanovuje hlavní kontaktní osobou Karla Hlavicu. Zhotovitel je oprávněn tuto osobu v průběhu realizace Díla změnit. O tomto je povinen bezodkladně vyrozumět Objednatele, a to písemně.

Část XI.

Cena za provedení Díla

11.1	Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení Díla, která je stanovena v cenové nabídce Zhotovitele ze dne 18. 8. 2019 a činí 167 908,95 Kč bez DPH, celkem 203.170,00 Kč včetně 21% DPH.

  - Daň z přidané hodnoty bude účtována v konečné faktuře dle předpisů platných v den zdanitelného plnění.

  - Sjednaná cena za provedení Díla je konečná a pevná. Na tuto cenu nebude mít žádný vliv inflace, devalvace, kursové změny, zvýšení mezd, změny cen materiálů, prací, energií, médií, jakož i další obdobné skutečnosti, nedohodnou-li se strany výslovně jinak a není-li v dalších ustanoveních této smlouvy dohodnuto jinak. Sjednaná cena za provedení Díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s pořízením (přípravou a provedením) Díla, jakož i veškerý kalkulovaný zisk Zhotovitele.

Část XII.

Platební podmínky

  - Sjednaná cena za provedení Díla bude hrazena za skutečně provedené práce a na základě vystavení konečné faktury Zhotovitele.

  - Faktura Zhotovitele bude zaslána na adresu Objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy anebo osobně předána Objednateli.  Součástí faktury bude položkový soupis provedených prací a materiálů.

  - Po předání a převzetí Díla vystaví Zhotovitel na vrub Objednatele konečnou fakturu, ve které vyúčtuje cenu Díla. Úhrada konečné faktury bude provedena Objednatelem do výše 100% celkové ceny Díla bez DPH a DPH v plné výši. V případě, že Dílo bylo převzato Objednatelem s vadami a nedodělky, splatnost konečné faktury se prodlužuje o tolik dnů, kolik dnů trvalo odstranění těchto vad a nedodělků. O odstranění bude sepsán protokol.

  - Splatnost veškerých faktur vystavených Zhotovitelem bude činit minimálně 15 dnů ode dne jejího vystavení. Zhotovitel je povinen příslušnou fakturu předat Objednateli či zaslat na adresu Objednatele do tří (3) pracovních dnů ode dne jejího vystavení. Pokud Objednatel uplatňuje jakékoli námitky vůči faktuře Zhotovitele, musí tak učinit písemně ve sjednané lhůtě splatnosti příslušné faktury, jinak se má za to, že faktura byla vystavena oprávněně.

Část XIII.

Vícepráce, méněpráce

  - Za vícepráce budou považovány práce prováděné nad rámec rozsahu Díla vymezeného podle této smlouvy, přičemž důvody (příčiny) takových víceprací nebudou ležet na straně Zhotovitele. Pro sjednání a úhradu víceprací budou platit následující zásady:

- rozsah víceprací musí být před provedením odsouhlasen oběma stranami písemně nebo samostatnou dohodou (zápisem),

- před provedením víceprací musí být odsouhlasena jejich cena; cena víceprací bude vycházet z položkových cen uvedených v cenové nabídce Zhotovitele (Příloha č. 1), nejsou-li v ní, potom na základě ceníku Zhotovitele aktuálního ke dni sjednání víceprací, popř. jako cena v místě a čase obvyklá,

- každé provedené vícepráce budou předány postupem přiměřeným ujednání Části IX. této smlouvy,

- nárok na úhradu dohodnuté ceny víceprací vzniká Zhotoviteli jejich předáním Objednateli (budou fakturovány bezodkladně poté); odměna za provedení víceprací bude hrazena odděleně od ceny za provedení Díla (Část XIII. této smlouvy), a to na základě samostatné faktury (faktur) vystavené Zhotovitelem na vrub Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje při provádění víceprací dodržet přiměřeně podmínky stanovené v této smlouvě pro provádění Díla, zejména co se jakosti týče. Ohledně provedených víceprací poskytuje Zhotovitel záruku za kvalitu jejich provedení ve stejné délce jako záruku za kvalitu Díla s tím, že záruční doba začne běžet (pro každou vícepráci zvlášť) okamžikem jejich předání.

  - Za zmenšení rozsahu Díla (méněpráce) budou považovány případy, kdy dojde dohodou stran k zúžení rozsahu Díla oproti výše sjednanému. Návazně na zmenšení rozsahu Díla dojde na základě dohody stran k přiměřenému snížení ceny za provedení Díla.

Část XIV.

Smluvní pokuty

  - V případě prodlení Zhotovitele s předáním Díla vzniká Objednateli právo požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05% sjednané ceny Díla (počítáno bez DPH) za každý i započatý den prodlení.

  - V případě prodlení Objednatele s úhradou jakékoli platby Zhotoviteli dle této smlouvy vzniká Zhotoviteli právo požadovat po Objednateli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05% dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

Část XV.

Odstoupení od smlouvy

15.1	Vedle případů stanovených zákonem má Objednatel právo odstoupit od této smlouvy pokud:

(a)  	Zhotovitel je v prodlení s předáním dokončeného Díla o více než dvacet (20) dní,

(b) 	u Zhotovitele byl soudem prohlášen úpadek nebo vznikla povinnost podat na sebe insolvenční návrh,

(c)	Zhotovitel vstoupil do likvidace.

  - Vedle případů stanovených zákonem má Zhotovitel právo odstoupit od této smlouvy pokud:

(i)  	Objednatel je v prodlení s úhradou jakékoli platby dle této smlouvy (či její části) předáním dokončeného Díla o více než dvacet (20) dní,

(ii) 	u Objednatele byl soudem prohlášen úpadek anebo vznikla povinnost podat na sebe insolvenční návrh,

(iii)	Objednatel vstoupil do likvidace.

Část XVI.

Rozhodné právo, řešení sporů

  - Tato smlouva a veškeré vztahy z ní vyplývající podléhají právnímu řádu České republiky. Právní vztahy týkající se předmětu této smlouvy, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dalšími příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

  - Jestliže se v budoucnu ukáže, že některé ustanovení této smlouvy je ze zákona neúčinné nebo neplatné (nebo se takovým stane v důsledku změny právních předpisů), nebude to znamenat neplatnost ostatních ustanovení smlouvy. Pro takový případ se strany zavazují neúčinné a/nebo neproveditelné ustanovení nahradit účinným a proveditelným, které bude nejvíce odpovídat záměru a výsledku neúčinného nebo neplatného ustanovení.

  - Veškeré spory vyplývající z této smlouvy, včetně sporů ze vztahů se smlouvou souvisejících, jakož i otázky platnosti či neplatnosti smlouvy, které se nepodaří odstranit jednáním mezi stranami, budou s konečnou platností rozhodovány českými soudy dle českého hmotného i procesního práva.

Část XVII.

Závěrečná ustanovení

  - Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem připojení podpisu poslední ze smluvních stran.

  - Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnou dohodou smluvních stran formou číslovaného dodatku této smlouvy podepsaného oběma smluvními stranami, není-li ve smlouvě sjednáno výslovně jinak.

  - Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, doručují se jakákoli písemná podání a faktury prostřednictvím držitele poštovní licence na v záhlaví uvedenou adresu straně, a to doporučeným dopisem. V případě pochybností o okamžiku doručení se má za to, že písemné oznámení bylo straně doručeno třetí (3.) pracovní den od prokazatelného odeslání této doporučené zásilky.

  - Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, přičemž každý z nich má stejnou platnost. Objednatel obdrží jedno (1) vyhotovení smlouvy, Zhotovitel obdrží jedno (1) vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz dohody o všech článcích této smlouvy připojují své podpisy.

za OBJEDNATELe:			                                  		  za  ZHOTOVITELe:

dne      27. 8. 2019          						 dne 27. 8 2019

_______________________________                            _______________________________