Dodatek č. 1 k SOD č. SML/8200/0309/19

„FDU - STAVEBNÍ ÚPRAVY 5.NP SEDLÁČKOVA 31 - VESTAVBA SPRCH, KUCHYNĚ“

uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „o.z.“)

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen ke Smlouvě o dílo č. SML/8200/0309/19 uzavřené na základě výsledku poptávkového řízení veřejné zakázky malého rozsahu realizovaného mimo režim zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) (dále jen „poptávkové řízení“)

číslo smlouvy dodavatele: 11/2019

Smluvní strany

1.	Západočeská univerzita v Plzni

Sídlo:			Univerzitní 8, 301 00  Plzeň

Zastoupená:		Mgr. Martou Kollerovou, kvestorkou

IČO:			497 77 513

DIČ:			CZ 49777513

Bankovní spojení:	4811530257/0100, Komerční banka, a.s., Plzeň – město

zřízena zákonem č. 314/1991 Sb.

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

2.	STAWO Přeštice s. r. o.
	Sídlo:			Komenského 75, 334 01 Přeštice

Zastoupený:		xxxx

IČO:			26406667

DIČ:			CZ26406667

Bankovní spojení:	UniCredit Bank 2114439731/2700

Zapsaný v obchodním rejstříku: Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 18230

kontaktní osoba Zhotovitele: xxxx, tel: xxxx,

e-mail: xxxx

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

(společně dále též jako „smluvní strany“)

I.

Předmět dodatku

- Smluvní strany se v souladu s čl. VIII. Smlouvy o dílo uzavřené dne 13. 6. 2019 jejímž předmětem je provedení díla „FDU - STAVEBNÍ ÚPRAVY 5.NP SEDLÁČKOVA 31 - VESTAVBA SPRCH, KUCHYNĚ“  dohodly na následujících změnách.

- Dodatkem č. 1 se mění rozsah provedení rozvodů elektroinstalací nahrazením stávajícího připojení do rozvaděče novým připojením a úpravou rozvodů elektroinstalace osvětlení. Současně se položkovém rozpočtu mění jednotková cena sortimentu keramické dlažby a množství a jednotková  cena vnitřních keramických obkladů. Změna položkového rozpočtu se dotýká rovněž kuchyňské linky, pákové umyvadlové baterie a digestoře. Důsledkem těchto změn vzniknou vícepráce a méněpráce jejichž podrobná specifikace je uvedena v příloze č. 1 dodatku ke Smlouvě - podrobném soupisu prací.

- Tímto dodatkem se upravuje čl. III. Cena díla a platební podmínky odst. 3.1. smlouvy takto:

cena za provedení díla dle Smlouvy			679 008,87 Kč bez DPH

méněpráce					              - 3 675,00 Kč bez DPH

vícepráce						  49 097,27  Kč bez DPH

cena za provedení díla dle Dodatku č.1	              	724 431,14 Kč bez DPH

- Vznikem méněprací a víceprací není dotčena celková povaha předmětné veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 30% původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Výše uvedené změny si vyžádají úpravu přílohy č.1 – soupis prací. Upravený soupis prací je přílohou Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML//8200/0309/19.

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

II.

Závěrečná ustanovení

- Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je subjektem povinným zveřejňovat smlouvy a dodatky dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a dále to, že tato smlouva podléhá povinnému uveřejnění dle citovaného zákona.

- Objednatel tento dodatek ke Smlouvě uveřejní v registru smluv.

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti

dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

- Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních

- Smluvní strany si dodatek ke Smlouvě přečetly, prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, a že jim nejsou známy žádné skutečnosti bránící uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě a plnění povinností z ní vyplývajících. Na důkaz souhlasu s obsahem dodatku smlouvy smluvní strany připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy je příloha:

Příloha č. 1: Oceněný soupis měněných položek

V Plzni dne …………………..			V …………... dne ……………………..

Za Objednatele:					Za Zhotovitele:

……………………….......……			        …………………………

Západočeská univerzita v Plzni			STAWO Přeštice s. r. o.

Mgr. Marta Kollerová					xxxx

kvestorka