DODATEK Č.9 SMLOUVY O DÍLO č. 4/2017

Uzavřena mezi níže uvedenými stranami podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:			Domov pro seniory Horní Stropnice

se sídlem:			Dobrá Voda 54, 374 01 Horní Stropnice

IČ: 				00666254

zastoupený:		Evou Chaloupeckou, ředitelkou DpS

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:			Ateliér Hronek s.r.o.

s místem podnikání:	Otakarova 2696/20

České Budějovice 3, PSČ 370 01

IČ:				28093968

zapsán v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích

oddíl C, vložka 16914

zastoupený:		Ing. Stanislavem Hronkem, jednatelem společnosti

osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě ústní dohody a vzhledem k faktu, že vydání Opatření veřejné povahy týkající se změny územního plánu umožňující plánovanou přístavbu bylo vyvěšeno na Úřední desce MÚ Trhové Sviny dne 21.8.2019, předpokládá se nabytí právní moci do konce měsíce září. Z tohoto důvodu je upravena doba plnění pro odevzdání projektové dokumentace pro spojené územní a stavební řízení včetně inženýrské činnosti spojené s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení.

V původní smlouvě se mění a doplňuje:

# Čl. IV.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

  - Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá dílo, specifikované v Čl. II. této smlouvy, následovně:

- pro část díla v rozsahu odst. 2.1. písm. c) a d) do 30.9.2019

# Čl. V.

CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.2.    Objednatel uhradí dílo dle následného platebního kalendáře:

b) 2. Faktura: ve výši 250.000,-Kč + DPH 21% při odevzdání části díla

v rozsahu odst. 2.1. písm. c) a předání žádosti o stavební povolení.

c) 3. faktura: ve výši 190.000,- Kč + DPH 21 % po nabití právní pomoci stavebního povolení.

V Českých Budějovicích dne:	V Českých Budějovicích dne:

Za objednatele:		Za zhotovitele:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Eva Chaloupecká, ředitelka DPS	Ing. Stanislav Hronek, jednatel