SMLOUVA O DÍLO

(dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy o dílo objednatele:	Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

I.  Smluvní strany

Objednatel:

Statutární město Brno

se sídlem:		Dominikánské nám. 1, 602 00, Brno

zastoupený:		JUDr. Michalem Markem, starostou MČ Brno-Medlánky

doručovací adresa:	Statutární město Brno

Městská část Brno-Medlánky

se sídlem:		Hudcova 7, 621 00, Brno

kontaktní osoba:	JUDr. Michal Marek, starosta MČ Brno-Medlánky (oprávněný jednat ve věcech smluvních)

p. Petr Matějka, technik správy majetku ÚMČ Brno-Medlánky (oprávněn jednat ve věcech technických, tel. 725 911 977)

IČ:			44992785 16

DIČ:			CZ44992785

ban. spojení:		Komerční banka a. s., pobočka Brno-město, nám. Svobody

č. účtu:		18 628-621/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

CITY-TOOLS, s.r.o.

se sídlem:		Presslova 94, 602 00 Brno

zastoupený:		JUDr. Kateřina Johnson, jednatelka společnosti

IČ:			60752165

DIČ:			CZ 60752165

ban. spojení:		Raiffeisenbank Brno

č. účtu:		221153/5500

(dále jen „zhotovitel“)

II. Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění realizace projektu „Stavební úprava okolí přístřešku MHD na pozemku p. č. 629/1 v k. ú. Medlánky“.

III. Předmět plnění a podklady pro uzavření smlouvy

- Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele stavební práce „Stavební úprava okolí přístřešku MHD na pozemku p. č. 629/1 v k. ú. Medlánky““.

- Zhotovitel bere na vědomí a prohlašuje, že dílo věcně a funkčně souvisí se zbudováním přístřešku MHD na pozemku p. č. 629/1 v k. ú. Medlánky při ulici Hudcova, ke kterému se zhotovitel již dříve smluvně zavázal a provede jej ve stejném termínu na své náklady.

- Dílo bude provedeno v rozsahu:  Odstranění a likvidace betonů pod plotem, úprava plotu, vydláždění volného prostranství k přístřešku MHD

- Objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele po jeho dokončení bez vad a nedodělků převzít a zaplatit mu výslednou cenu dle čl. V odst. 1.

- V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí provedení prací a dodávek uvedených v oceněném výkazu výměr, který je nedílnou součástí této smlouvy.

- Do termínu stanoveného touto smlouvou se zhotovitel zavazuje dokončit práce a dodávky materiálů potřebné pro provedení díla v souladu s jeho určením a zaručuje funkčnost předmětu plnění.

IV. Doba a místo plnění díla

- Zhotovitel se zavazuje ve lhůtě do 1. 8. 2019 zahájit plnění díla převzetím místa plnění.

- Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo ve lhůtě do 31. 8. 2019 – za termín dokončení díla se považuje protokolární předání a převzetí díla bez vad a nedodělků s tím, že současně s dokončením díla bude dokončen přístřešek MHD na pozemku p. č. 629/1 v k. ú. Medlánky při ulici Hudcova. Bez dokončení přístřešku MHD nebude dílo považováno za dokončené.

- Doba trvání překážky v plnění díla z důvodů neplnění smluvních povinností objednatelem může mít vliv na termín předání díla. Předá-li zhotovitel dílo z důvodu odstraňování zmíněné překážky opožděně ve srovnání s dohodnutým termínem, prodlužuje se o dobu trvání této překážky termín k předání díla.

- Místem plnění díla je Brno, ulice Hudcova, pozemek   p. č. 629/1 v k. ú. Medlánky.

V. Cena díla

- Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí 45.000 Kč bez DPH, DPH činí 
9.450,- Kč, celkem 54.450,- Kč s DPH.

- Cena díla je sjednána jako cena nejvýše přípustná.

Cenu díla je možno překročit pouze za těchto podmínek:

- dojde-li ke změnám, doplňkům nebo rozdělení předmětu díla na základě písemného požadavku objednatele.

- Se sjednanou cenou zhotovitel při fakturaci vyúčtuje objednateli také daň z přidané hodnoty v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečněného zdanitelného plnění, je-li zhotovitel plátcem DPH.

- Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla včetně vytýčení inženýrských sítí a zařízení pracoviště (mimo vlastní dílo i např. náklady související s pořízením fotodokumentace před a po provedení úpravy, kompletací díla apod.), zisk zhotovitele, daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

- Případné práce a dodávky touto smlouvou nesjednané musí být objednatelem předem písemně odsouhlasené. Zhotovitel je povinen předložit objednateli ocenění těchto prací v jednotkových cenách shodných s původním předmětem plnění smlouvy. Navýšení rozsahu prací a dodávek i navýšení ceny bude upraveno v písemném dodatku k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede práce vyvolané prováděním díla v rozporu s touto smlouvou či práce uložené správními orgány jako důsledek nekvalitního provádění prací, za něž zhotovitel odpovídá, nemá zhotovitel právo na zaplacení těchto dodatečně provedených prací.

VI. Platební a fakturační podmínky

- Cenu výslednou dle čl. V odst. 1 díla uhradí objednatel na základě konečné faktury po protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Fakturu vystaví zhotovitel na základě oboustranně podepsaného protokolu o předání a převzetí bezvadného díla.

- Smluvní strany se dohodly, že faktura bude obsahovat minimální náležitosti účetního daňového dokladu dle platných právních předpisů a bude splatná ve lhůtě do 30 dnů ode dne jejího doručení.

Náležitosti faktury:

- označení sídla zhotovitele a objednatele

- označení díla

- číslo faktury

- datum vystavení faktury a datum splatnosti faktury

- označení banky a číslo účtu zhotovitele, na který má být uhrazena platba

- fakturovaná částka

- razítko a podpis oprávněné osoby

- Fakturační adresa je: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 602 00  Brno, IČ: 44992785, DIČ: CZ 44992785.

Doručovací adresa je: Statutární město Brno, městská část Brno-Medlánky, 621 00  Brno, IČ: 4499278516, DIČ: CZ 44992785.

- Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu v případě, že faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti nebo bude vystavena předčasně nebo neoprávněně, a to doporučeným dopisem.

V případě, že by zhotovitel jinak měl na zaplacení faktury právo, ale jedná se pouze o formální a obsahové nedostatky dokladu, je zhotovitel povinen vystavit nový doklad s novou lhůtou splatnosti do 14 dnů od doručení objednateli. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením původní faktury.

- V případě, že prokazatelně z důvodů na straně banky objednatele dojde k prodlení s placením faktury, není po tuto dobu objednatel v prodlení s placením faktury.

VII. Práva a povinnosti objednatele

- Objednatel, je oprávněn provádět průběžný technický dozor nad prováděním díla, zúčastňovat se kontrolních dnů na pracovišti, dostavit se na písemnou výzvu zhotovitele ke kontrole prací a včas provádět odsouhlasení soupisu provedených prací.

- Objednatel poskytne zhotoviteli plochu pro zařízení pracoviště a uložení materiálů v obvodu pracoviště – v oploceném areálu školy. Vlastní zajištění materiálu a vybavení si zhotovitel zařídí na vlastní náklady.

- Neplnění smluvních závazků ze strany objednatele, na něž byl zhotovitelem výslovně a konkrétně upozorněn, může být důvodem pro přerušení prací zhotovitelem. Vyskytne-li se zhotoviteli překážka v práci z důvodů na straně objednatele, zajistí objednatel její bezodkladné odstranění.

- Objednatel je povinen předat zhotoviteli pracoviště v celém rozsahu prosté všech vad právních i faktických, včetně práv třetích osob, v dohodnutém termínu. O předání pracoviště bude proveden zápis.

VIII. Práva a povinnosti zhotovitele

- Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru pracoviště. Bude-li zhotovitel při provádění díla vykonávat činnosti, u nichž ohrozí bezpečí vzniku požáru, odpovídá za zajištění bezpečnosti při těchto činnostech. Zhotovitel dále odpovídá za dodržování protipožárních opatření na pracovišti vyplývajících ze zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších právních předpisů. Zhotovitel je povinen vybavit své pracovníky osobními ochrannými pomůckami a zabezpečí pracoviště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel je povinen pracoviště řádně zabezpečit proti přístupu nepovolaných osob.

- Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby veškeré práce a dodávky byly prováděny kvalifikovanými pracovníky, v souladu s platnými obecně závaznými předpisy a technickými normami vztahujícími se k předmětu plnění.

- Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění díla upozornit objednatele na nevhodnost jeho pokynů. Toto upozornění musí být provedeno prokazatelnou formou.

- Zhotovitel se zavazuje udržovat pracoviště v čistotě a pořádku.

- Zhotovitel bude provádět veškeré hlučné práce zejména bourací práce v pracovní dny od 8:00 do 18:00 hodin.

- Zhotovitel nese nebezpečí všech škod na prováděném díle ode dne převzetí pracoviště až do doby jeho dokončení a protokolárního předání objednateli.

- V případě, kdy dílo nebo jeho část bude vykazovat nesoulad s touto smlouvou či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odstranit vytčené nedostatky. V opačném případě je objednatel oprávněn uvedené nedostatky odstranit prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele nebo odstoupit od smlouvy.

- Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli či jiným subjektům zejména z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek této smlouvy o dílo, zákona, příslušné ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit.

IX. Předání a převzetí díla

- Závazek zhotovitele provést dílo je splněn dokončením a předání. Bez dokončení přístřešku MHD nebude dílo považováno za dokončené. Dílo se považuje za řádně ukončené, jestliže bude bez jakýchkoliv vad a nedodělků, tj. nebude mít jedinou vadu či nedodělek.

- Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí díla (nebo jeho samostatné části) nejméně tři pracovní dny předem.

- Pro přejímací řízení připraví zhotovitel všechny doklady požadované pro přejímku. Jedná se zejména o doklady o ekologické likvidaci vzniklého materiálu.

- Ohledně předání a převzetí díla nebo jeho součástí sepíší smluvní strany protokol, který podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stan. Obsahem protokolu o předání a převzetí díla bude zejména zhodnocení jakosti díla nebo jeho částí, identifikační údaje o díle, soupis zjištěných vad a nedodělků s termínem pro jejich odstranění, prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá. V případě, že objednatel odmítne dílo nebo jeho samostatný celek převzít, vyjádří objednatel své stanovisko k příčinám nepřevzetí v protokolu.

- Objednatel je povinen převzít pouze ukončené dílo nebo jeho samostatnou část bez jakýchkoliv vad a nedodělků.

- Objednatel může převzít dílčí plnění (ucelené úseky díla) s vadami či nedodělky, nebránícími užívání díla, které jsou pouze drobné a ojedinělé.

- Zhotovitel je povinen doložit u přejímacího řízení veškeré nezbytné doklady, zejména:

- doložení dokladů o likvidaci veškerého vzniklého odpadu,

- doložení atestů použitých materiálů a prohlášení o shodě u použitých výrobků, resp. materiálů, stanoví-li to pro tyto výrobky právní předpis,

- doložení dokladů o „dohlídce správců sítí“ po dokončení prací (v případě provádění prací v blízkosti inženýrských sítí),

- Nedoložení kteréhokoliv nezbytného dokladu je důvodem pro nepřevzetí díla.

X. Odpovědnost zhotovitele za vady a záruka na dílo

- Zhotovitel odpovídá za to, že dílo má v době jeho předání vlastnosti obvyklé. Dále odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určený účel a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

- Zhotovitel nese odpovědnost za vhodnost a kvalitu použitých materiálů a jejich zpracování dodaných objednatelem.

XI. Další smluvní ujednání

- Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, jinak je neplatná.

- Objednatel nebo zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případech stanovených touto smlouvou nebo zákonem.

- Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné od jeho doručení druhé smluvní straně. V případě pochybností se má za to, že je odstoupení doručeno třetí den od jeho odeslání.

- Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení povinností ze smlouvy považují:

- prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla delším než 10 dnů,

- včasné nezahájení prací, neoprávněné přerušení či zastavení prací ze strany zhotovitele,

- prodlení objednatele s předáním pracoviště zhotoviteli,

- prodlení zhotovitele s převzetím pracoviště,

- provádění prací v rozporu s touto smlouvou,

- dodání díla s vadami, které nejsou drobné a ojedinělé.

- Pokud dojde k odstoupení od smlouvy a v důsledku odstoupení od smlouvy k bezdůvodnému obohacení objednatele, smluvní strany provedou inventuru, soupis a vyúčtování doposud provedených prací na díle. Zhotovitel není oprávněn vyúčtovat a zahrnout do soupisu  provedených prací vadně provedené práce. Vadně provedené práce není objednatel povinen v rámci finančního vypořádání zaplatit. Zhotovitel současně do 10 dnů od účinného odstoupení od smlouvy vyklidí pracoviště.

- Nebezpečí škod na věcech, které jsou součástí zhotovovaného díla, nese zhotovitel až do okamžiku předání díla a jeho převzetí objednatelem.

- Smluvní strany jsou povinny navzájem se písemně informovat o veškerých změnách, týkajících se kteréhokoliv z údajů v čl. I. této smlouvy, a to nejdéle do 1 týdne ode dne, kdy ke změně došlo. Jinak každá ze smluvních stran odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikne druhé smluvní straně.

- Zhotovitel není oprávněn zadat jako subdodávku vyhotovení více než 47 % objemu celého díla. Zhotovitel je oprávněn uzavřít smlouvy na realizaci díla podle této smlouvy pouze se subdodavateli, které navrhl v nabídce nebo kteří byli objednatelem písemně odsouhlaseni.

XII. Smluvní pokuty

- Objednatel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý den prodlení se zaplacením faktury v dohodnuté lhůtě splatnosti.

- Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dohodnuté ceny díla za každý započatý den prodlení s dokončením a předáním díla.

- Sjednanými pokutami není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinností, na něž se smluvní pokuty vztahují.

XIII. Závěrečná ujednání

- Právní vztahy touto smlouvou vysloveně neupravené se řídí příslušnými právními předpisy.

- Bude-li to ve prospěch objednatele, použijí se v tomto smluvním vztahu ustanovení občanského zákoníku nebo zvláštních právních předpisů o spotřebitelských smlouvách, adhezních smlouvách, zneužívajících klauzulích a jiná ustanovení směřující k ochraně spotřebitele.

- Zhotovitel bere na vědomí povinnost objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších právních předpisů.

- Zhotovitel bere na vědomí, že je na základě zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších právních předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu veřejné finanční kontroly.

- Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn přenést závazky z této smlouvy na třetí subjekt.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy, a na důkaz toho připojují své podpisy.

- Smlouvu je možno měnit pouze písemnými očíslovanými dodatky, podepsanými pověřenými zástupci obou smluvních stran.

- Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nich objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

Doložka

podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

ve znění pozdějších právních předpisů

Tato smlouva byla schválena Radou městské části Brno-Medlánky na její 16. schůzi konané dne 24. 7. 2019  pod číslem usnesení č. 7/16.

| V Brně dne ……………….. v. r. JUDr. Michal Marek starosta MČ Brno-Medlánky (za objednatele) | V …………….. dne …………… v.r. JUDr. Kateřina Johnson, jednatelka CITY-TOOLS s.r.o. (za zhotovitele) |
| --- | --- |

Přílohy:

- Cenová nabídka ze dne

- Souhlas se zveřejněním obsahu smlouvy

Příloha č. 2 smlouvy

Souhlas se zveřejněním obsahu smlouvy o dílo

Souhlasím se zveřejněním obsahu smlouvy o dílo dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších právních předpisů.

V ………………………. dne ……………………………………..

Razítko:

Podpis:

Jméno a příjmení: