SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 3

číslo smlouvy objednatele: Z-2200-369-2017 - 03

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Galerie hlavního města Prahy (dále jen GHMP)

| Zastoupená: | PhDr. Magdalenou Juříkovou, ředitelkou |
| --- | --- |
| Se sídlem: | Staroměstské nám. 605/13, 110 00 Praha 1 |
| IČ: | 000 64 416 |
| DIČ: | CZ000 64 416 |
| Bank. spojení: | xxxxxxxxxxx |
| Č.ú.: | xxxxxxxxxxx |

na straně jedné jako „objednatel“

a

zhotovitel: ak. soch. Martin Pokorný

| Se sídlem: | Jeseniova 67, 130 00 Praha 3 |
| --- | --- |
| IČ: | 64564673 |
| DIČ: | CZ xxxxxxxxxxx |
| Bank. spojení: | xxxxxxxxxxx |
| Č.ú.: | xxxxxxxxxxx |

na straně druhé jako „zhotovitel“

uzavřely dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku,

tento:

###### DODATEK Č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 27. 10. 2017

Rekonstrukce a restaurování zahradního schodiště - Trojský zámek. Katastrální území Praha 7 – Troja.

Změna se týká víceprací  a jejich ceny za provedení v IA 42556  Reko. a rest. zahradního schodiště – Trojský zámek, které byly odsouhlaseny na kontrolním dnu 13. 6. 2019 a  15. 8. 2019  za přítomnosti:

za orgány památkové péče :

PP MHMP:  Mgr. V. Pošvová, Ing. arch. M. Chalupka

NPÚ ÚOP HMP:   PhDr.  P. Hoftichová

za GHMP: restaurátorka/rest. dozor:  MgA. J. Křemenáková

K.Kořenková

Restaurátoři: ak. soch. M. Pokorný

ak. soch. Jiří Kačer

Mgr.BcA. Petr Glaser

Technolog: Ing. P. Justa

projekt, rest. část: ak. soch. V. Adamec

autorský a stavební dozor: Ing. P. Havlas

za stavební firmu:   Ing. J. Slenářová,  p. Sochora

Přílohy č. 1 a č. 2. tohoto dodatku jsou položkové a cenové rozpočty víceprací vzniklých k 17. 8. 2019 a 20. 8. 2019.

Cena celkem za vzniklé restaurátorské vícepráce / náhrada sochy Bakcha za kamennou kopii: 977.500,- včetně 15% DPH.

Osazení kopie Bakcha proběhne do konce r. 2020 a práce budou fakturovány průběžně během r. 2019 a r. 2020.

Cena celkem za vzniklé stavební vícepráce: 653.664,42,- Kč včetně 21% DPH

Stavební vícepráce budou ukončeny do 30. 11. 2019 a budou fakturovány v průběhu roku 2019.

V Praze  dne:                       				V Praze  dne:

Objednatel:					            	Zhotovitel:

_______________________                              __________________________

PhDr. Magdalena Juříková,				ak. soch. Martin Pokorný

ředitelka Galerie hlavního města Prahy