Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. A-003149-00 ze dne 19.10.2018

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku na akci

„Vodohospodářské sítě v ulici Pátera Ferdy“

- Smluvní strany

1. Objednatel:			Město Sušice

se sídlem :			Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice

IČO :				00256129

DIČ :				CZ00256129

zastoupený :			Bc. Petrem Mottlem, starostou města

bankovní spojení :		XXXXXXXXXXX

číslo účtu :			XXXXXXXXXXX

e-mail :				podatelna@mususice.cz

tel. :				376 540 111

fax. :				376 540 112

ve věcech technických:		Ing. Jan Vošalík, investiční technik, odbor majetku a rozvoje města, 					XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX

(dále jen objednatel)

# a

# 2. Zhotovitel:   			VAK SERVIS, s.r.o.

se sídlem :			Domažlické předměstí 610, Klatovy, 339 01

IČO :				26375869

DIČ :				CZ26375869

zastoupený :			Mgr. Michalem Marešem, jednatelem společnosti

bankovní spojení :		XXXXXXXXXXX

číslo účtu :			XXXXXXXXXXX

e-mail :				vakservis@ktnet.cz

tel.:				376 358 777

(dále jen zhotovitel)

Objednatel a zhotovitel se dohodli, že se smlouva o dílo č. A-003149-00 ze dne 19.10.2018 a její dodatek č. 1 ze dne 16.4.2019 na akci „Vodohospodářské sítě v ulici Pátera Ferdy“ mění formou dodatku č. 2 následovně:

- DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Termín dokončení realizace, tj. předání díla bez vad a nedodělků

(vč. všech dokladů, nezbytných pro kolaudaci díla): 					15. 11. 2019

- CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly, že cena veškerých plnění zhotovitele dle této smlouvy se sjednává v celkové výši 3.896.176,15 Kč bez DPH, tj. 4.714.373,14 Kč vč. DPH ve výši 21%.

Rekapitulace ceny:

cena dle původní dle SoD č. A-003149-00:	3.398.241,61 Kč bez DPH

navýšení dodatkem č. 2:		  	   497.934,54 Kč bez DPH (278.540,54 + 219.394,00)

nová smluvní cena:				3.896.176,15 Kč bez DPH

- PŘÍLOHY

- Nabídka zhotovitele a rozpočet ze dne : 7.9.2018

- Harmonogram realizace díla

- Cenová nabídka/ rozpočet ze dne 25.7.2019 k dodatku č. 2 smlouvy na „Demontáž stávající betonové kanalizace“ a „Dodávku a montáž vodoměrné šachty“

V ostatních ustanoveních se uzavřená smlouva o dílo nemění a zůstává v platnosti.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv Ministerstva vnitra ČR.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo byl schválen radou města dne 19.8.2019 usnesením č.564.

za zhotovitele:						za objednatele:

v Klatovech dne 21.8.2019				v Sušici dne 21.8.2019

__________________________			______________________________

Mgr. Michal Mareš					Bc. Petr Mottl

jednatel 						starosta města Sušice