Věc: Objednávka bouracích prací v areálu školy

Objednáváme u vás stavební práce dle kalkulace /rozpočtu/, jedná se o demontáže /odstranění/ zděných příček postavených za účelem výuky pro malíře v dílně D18. Součástí díla je naložení, odvoz a deponace suti. Dále pak začištění všech dotčených míst po demontáži příček.

Součástí objednávky je situační plánek dílny D 18 malíři, dále vyjádření statika a cenová kalkulace (rozpočet).

Dohodnutá závazná a nepřekročitelná koncová cena je 78.393,60 Kč bez DPH. V ceně musí být započítána doprava a všechny ostatní náklady vč. zákonné záruční doby na provedenou práci.

Zakázka musí být ukončena a předána předávacím protokolem do 9. 9. 2019. Zakázku přebírá XXXXXXXXXXXX, zástupce ředitele pro provoz nebo XXXXXXXXXXXX, vedoucí odd. správy majetku.

Platební podmínky

Splatnost faktury je 15 dní. Místem doručení daňového dokladu je Akademie řemesel Praha - Střední škola technická, Zelený pruh 1294/52, Praha 4 - Krč.

Náležitosti faktury

Účetní daňové doklady (faktura) musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Proti faktuře je objednatel oprávněn započítat případné smluvní pokuty, dohodnutou slevu z ceny díla a náhradu škody.

Platební podmínky se řídí zásadami pro poskytování a čerpání prostředků ze státního rozpočtu. Záloha nebude před započetím prací poskytnuta – objednatel ji neposkytuje. Po řádném předání a převzetí předmětu plnění bez zjevných vad a nedodělků objednatelem a po kladném kolaudačním řízení vystaví zhotovitel konečnou fakturu.

Smluvní pokuty

V případě prodlení s dohodnutým termínem zhotovení díla (z viny zhotovitele) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč za každý kalendářní den prodlení. Zhotovitel je oprávněn uložit objednateli pokutu v případě prodlení objednatele s platbou podle řádně vystavené faktury dle této smlouvy ve výši 0,05% fakturované částky vč. DPH za každý kalendářní den prodlení. Rozhodující je den připsání platby na účet zhotovitele.

Odpovědnost za škody

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré škody způsobené svou činností na majetku objednatele či jiných osob, dále škody vzniklé porušením povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, této objednávky, technických norem i doporučujících a obchodních zvyklostí.

Splnění závazků dodavatele a přejímací řízení

Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení díla, které bude odpovídat příslušným právním předpisům, podmínkám této smlouvy, technickým požadavkům i doporučujícím a obchodním zvyklostem. Zhotovitel splní svůj závazek provedením díla v dohodnutém termínu bez vad a nedodělků a protokolárním převzetím objednatelem za předpokladu, že dílo bude odpovídat ustanovením této smlouvy. V opačném případě není objednatel povinen dílo převzít. Objednatel je však povinen předmět plnění bez vad a nedodělků převzít i před termínem plnění, bude-li k tomu zhotovitelem vyzván alespoň 2 pracovní dny předem.  Dílo bude považováno za skutečně dokončené odstraněním všech případných vad a nedodělků zjištěných při přejímajícím řízení v místě plnění.

S pozdravem

……………………………………………..

XXXXXXXXXXXX

zástupce ředitele školy pro provoz

Akceptace objednávky je stvrzena podpisek jednatele ZKRAT STAVBA s.r.o. dne 28. 8. 2019.

Přílohy:

- Cenová kalkulace

- Statický posudek (výtah k D18)

- Situační plánek

# Text boxes

Váš dopis č. / ze dne:		Naše značka	  	    Vyřizuje/ Telefon			V Praze dne:

AŘP-SŠt/1638/2019/PÚ		XXXXXXXXXX/XXXXXXXXX		  27. 8. 2019

ZKRAT STAVBA s.r.o.

XXXXXXXXXXXX, jednatel

Kurta Konráda 962/17

Praha 9

190 00

IČO: 242 01 871 DIČ: CZ 242 01 871