## S M L O U V A    O    D Í L O

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami obchodní smlouva o dílo tohoto znění

I.

# Smluvní strany

1. Zhotovitel

název:                  STAVITELSTVÍ - TRUNEC s.r.o.

sídlo:                    Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, Zimní 823, PSČ 566 01

zastoupený: 	   xxxxxxxxxxxxxxx, jednatelem společnosti

IČ: 		   27528545

DIČ:                    CZ 27528545

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 24274.

(dále jen „zhotovitel)

2. Objednatel

název:                    Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o.

IČ:      	                 259 23 099		DIČ: CZ25923099

sídlo: 	                 Čelakovského 6, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupený:	     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

č. účtu:                   xxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

II.

Předmět smlouvy

1/ Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo: Oprava objektů vrtu a úpravny vody Javorník (dále jen „dílo“) dle Přílohy č. 1 „Cenová nabídka“, která je nedílnou součástí této smlouvy.

III.

Doba a místo plnění

1/ Termíny provádění díla

Zahájení provádění díla: do 10 dnů od podpisu smlouvy

Dokončení díla – předání a převzetí díla: do 12./2019

V případě posunutí termínu zahájení provádění díla ze strany objednatele se o stejný počet dní posouvá i termín dokončení díla.

2/ Místem provedení díla a místem jeho předání je Javorník.

3/ Pokud zhotovitel připraví dílo k předání a převzetí před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít řádně provedené dílo i v tomto zkráceném termínu a zaplatit za jeho provedení dohodnutou cenu.

IV.

Cena díla

1/ Za provedení díla v rozsahu předmětu smlouvy se strany dohodly na smluvní ceně dle cenové nabídky:

Cena díla celkem  927 808,- Kč bez DPH

Slovy: devětsetdvacetsedmtisícosmsetosm korun českých

V.

Platební podmínky

1/ Cena celého rozsahu díla bude uhrazena na základě dílčích daňových dokladů a konečného daňového dokladu. Tyto doklady budou mít veškeré náležitosti stanovené touto smlouvou. Veškeré platby objednatele vůči zhotoviteli budou prováděny v Kč.

2/ Dílčí daňové doklady budou vystaveny zhotovitelem na základě oboustranně odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek (stanovují rozsah dílčího zdanitelného plnění). Dílčí daňové doklady budou vystaveny na 100% hodnoty uvedené v soupisu provedených prací a dodávek.

3/ Po předání a převzetí dokončeného díla objednatelem vystaví zhotovitel konečný daňový doklad do 15 dnů od předání a převzetí díla. Tento doklad bude mít veškeré náležitosti stanovené platnými daňovými předpisy a budou v něm vyúčtovány veškeré zálohy, příp. jakékoliv jiné platby.

4/ Neobsazeno.

5/ Splatnost konečného daňového dokladu a dílčích daňových dokladů je 14 dní ode dne vystavení daňového dokladu a to za předpokladu, že objednatel nevznesl proti vystavenému daňovému dokladu námitky. Povinnost uhradit platbu je splněna dnem odepsání účtované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

6/ Konečný daňový doklad musí obsahovat alespoň tyto náležitosti a ostatní náležitosti požadované zákonem:

- číslo smlouvy;

- název akce;

- IČ a DIČ zhotovitele;

- obchodní firmu a sídlo zhotovitele;

- předmět dodávky a den jejího splnění;

- účtovanou částku rozdělenou na vlastní platbu a DPH;

- splatnost v souladu s touto smlouvou;

- razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele;

- oboustranně odsouhlasený soupis převzatých prací a dodávek, předávací protokol - jako přílohy.

Dílčí daňový doklad bude obsahovat stejné náležitosti jako konečný daňový doklad.

VI.

Předání díla

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků v dohodnutém termínu a místě.

K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele a to nejméně 3 pracovní dny před termínem zahájení předání díla.

Součástí předání a převzetí díla bude i předání potřebných dokladů (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, záruční listy výrobků) nutných k používání díla dle platných ČSN, doklady o likvidaci odpadů vzniklých při realizaci díla.

Zhotovitel je povinen ke dni předání celého díla kompletně uklidit své pracoviště a jeho okolí a zákonným způsobem odstranit obaly a odpady a to na svůj náklad.

Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při provádění díla apod.

Objednatel může převzít dílo i v případě, vykazuje-li ojedinělé drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla k účelu, ke kterému je určeno. Přitom odstranění ojedinělých drobných vad a nedodělků musí být provedeno v termínech dohodnutých v předávacím protokolu.

O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami.

Osobou oprávněnou k předání díla je za zhotovitele xxxxxxxxxxxx, osobou oprávněnou ke konečnému převzetí díla za objednatele je xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

VII.

Odpovědnost za vady

Zhotovitel odpovídá objednateli za vady, které má dílo v době jeho předání a převzetí, a za vady vzniklé v průběhu záruční doby.

Záruční doba je dohodnuta na 48 měsíců a začíná běžet ode dne předání a převzetí díla.

Po dobu trvání záruční doby je zhotovitel povinen bezplatně odstranit vady vzniklé na díle.

Reklamace vad díla musí objednatel nahlásit na servisní číslo zhotovitele tel. č. 603 341 108.

Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování reklamované vady nejpozději do 10-ti dnů ode dne obdržení reklamace pokud klimatické podmínky, či předpisy a  normy provádění díla umožní. Současně písemně oznámí objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává a že reklamované vady odstraní do 15-ti dnů ode dne obdržení reklamace. Termín odstranění vad dohodnou smluvní strany písemně. Pokud doba odstranění vad bude nepřiměřená a s navrženou dobou odstranění nebude objednatel souhlasit, má se za to, že vady musí být odstraněny v tzv. době obvyklé.

VIII.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla objednateli v termínu dohodnutém v článku III. této smlouvy má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla (včetně DPH) za každý započatý den prodlení.

V případě nedodržení termínu provedení záručních oprav je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním vady, jakož i případnou škodu vzniklou objednateli v důsledku prodlení zhotovitele.

Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou faktury (daňového dokladu) bude účtován zhotovitelem z dlužné částky úrok z prodlení ve výši dle obchodního zákoníku za každý započatý den prodlení.

IX.

Odstoupení od smlouvy

Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v souladu s § 344 a násl. obchodního zákoníku.

Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností kteroukoliv ze smluvních stran a pokud tento úmysl oznámí oprávněná strana druhé do 10ti dnů od vzniku podstatného porušení smlouvy.

Za podstatné porušení smlouvy se považuje např. prodlení zhotovitele se zahájením prací dle článku III. této smlouvy o více jak 15 dnů.

Pokud dojde k odstoupení před dokončením díla, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno tak, že nezávislý znalec v oboru provede ocenění soupisu provedených prací proti dohodnuté výši smluvní ceny. Náklady spojení s odstoupením jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnosti.

X.

Změna smlouvy

Tuto smlouvu lze měnit jen formou písemných a očíslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

K návrhům dodatků této smlouvy se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 10 dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala.

Formou písemných a očíslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran musí být realizovány i veškeré případné vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření díla, které nejsou uvedeny v ceně díla. Dodatek musí být uzavřen před zahájení jejich realizace zhotovitelem. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez tohoto předchozího písemného dodatku, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a to i v případě, dojde-li k odstoupení od smlouvy a může požadovat odstranění takovýchto prací.

## XI.

## Ostatní ustanovení

Po dobu provádění díla bude objednatele zastupovat pan Jaromír Buchtele, který je oprávněn ke všem technickým úkonům týkajícím se plnění díla (předání staveniště zhotoviteli, dozor v průběhu realizace díla, protokolární předání a převzetí díla včetně zajištění správních úkonů nezbytných pro provedení díla).

Zhotovitele bude po dobu provádění díla zastupovat pan xxxxxxxxxxxx.

Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy a další obecně závazné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem plynoucích z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

Objednatel zajistí možnost vstupu pracovníků a mechanizmů zhotovitele do areálu objednatele. V rámci předání staveniště obeznámí zhotovitele s podmínkami provádění díla vzhledem k provozu zařízení objednatele. Zhotovitel zodpovídá za splnění těchto podmínek.

Práce při provádění díla budou realizovány tak, aby bylo minimalizováno riziko negativního vlivu na provoz areálu objednatele.

Případné přerušení dodávek elektrické energie, přesuny materiálu a techniky nesmí omezovat průchodnost příjezdové komunikace a výjezd osobních aut a strojů objednatele.

Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy.

XII.

Závěrečná ustanovení

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno paré obdrží zhotovitel a jedno paré objednatel.

Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí občanským zákoníkem.

Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za jednostranně nevýhodných podmínek, což strany stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:

Příloha č.1: „Cenová nabídka“.

Ve Vysokém Mýtě dne 26.8.2019          	            Ve Vysokém Mýtě dne 26.8.2019

……………………………..		                        ………………………………

za zhotovitele                           	         		          za objednatele

xxxxxxxxxxxx        	                                           xxxxxxxxxxxxxxxxxx

jednatel společnosti                                                       jednatel společnosti