Dodatek č. 6 smlouvy o dílo

na realizaci stavby Suchá nádrž Choltický uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, dne 2.10.2017, mezi smluvními stranami:

Objednatel:	Povodí Odry, státní podnik

sídlo	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, doručovací číslo 701 26

IČO: 	70890021

DIČ:	CZ70890021

Zápis v obchodním rejstříku: 	Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č.584

Zhotovitel:	Sdružení Suchá nádrž Choltický-Lesostavby-AQUASYS

sídlo 	Lesostavby Frýdek-Místek a.s., Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek

vedoucí partner společnosti:	Lesostavby Frýdek-Místek a.s., Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek

IČO:	45193118

DIČ:	CZ45193118

Zápis v obchodním rejstříku: 	u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 471

člen společnosti:	 AQUASYS spol. s r.o., se sídlem Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČO:	25344447

DIČ:	CZ25344447

Zápis v obchodním rejstříku: 	u KS v Brně, oddíl C, vložka 26547

Smluvní strany se v souladu se zněním čl. 20. bod 20.1. dohodly na následujících změnách citované smlouvy:

- čl.1  Smluvní strany   –   na straně objednatele se mění zastoupení pro věci technické takto:

zástupce pro věci technické: 	Ing. Eva Hrubá, vedoucí investičního odboru

Ing. Hana Burkovičová, investiční referent, pověřený technický dozor objednatele (TDI)

čl. 5  Doba plnění	-	v bodě 5.2.se mění termín pro dokončení a předání díla objednateli, a to následovně:

Realizace stavebních prací:	15.11.2017 – 30.9.2019

Předání dokončeného díla včetně dokladové části	do 18.10.2019

- Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem č.6 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.

- za objednatele							za zhotovitele

v Ostravě dne	3.9.2019						ve Frýdku-Místku dne 20.8.2019

Ing. Břetislav Tureček	Sdružení Suchá nádrž Choltický-Lesostavby-AQUASYS

1. zástupce generálního ředitele	xxx