DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 10. 5. 2019

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

na realizaci zakázky s názvem:

„Inovace jazykového vzdělávání“

(dílčí část plnění „Stavební úpravy učebny“)

I.

Smluvní strany

Základní škola Rudolfa Koblice, Pionýrů 1102, Kadaň

sídlem:			Pionýrů 1102, 432 01 Kadaň

zastoupen:		Mgr. Stanislav Hakl, ředitel

IČO:			46789987

DIČ:			neplátce DPH

bankovní spojení:	MONETA Money Bank, a.s.

č. účtu:			870202714/0600

kontaktní osoba:	Mgr. Stanislav Hakl,

tel.: +420 474 316 430, email: reditel@2zskadan.cz

jako objednatel na straně jedné a

ROMAN JAMEČNÝ s.r.o.

sídlem:			Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10

zastoupen:		Romanem Jamečným, jednatelem

IČO:			03770184

DIČ:			CZ 03770184

bankovní spojení:	KB a.s.

č. účtu:			107-938670217/0100

kontaktní osoba:	Roman Jamečný

JEDNATEL, tel.: 777 165 527, email: jamecny@jamecny.cz

jako zhotovitel na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále také „dodatek“).

Smyslem dodatku je úprava skutečné ceny za dílo ve smyslu nezbytných dodtečných prací souvisejících se stavebními úpravami učebny.

Výše uvedené smlouva ze dne 10. 5. ´19 se tímto dodatek mění a doplňuje takto:

V.

Cena díla

(1) Cena díla, uvedeného v čl. III odst. 1. této smlouvy, byla dohodnuta v celkové výši:

334 792,79 Kč včetně DPH

(slovy: třistatřicetčtyřitisícesedmsetevadesátdva celé sedmdesátdevět korun českých)

sazba 21 % DPH: 58 104,53 Kč

(slovy: padesátosmtisícjednostostočtyři celé padesáttři korun českých)

bez DPH: 276 688,26 Kč

(slovy: dvěstěsedmdesátšesttisícšestsetosmdesátosm celé dvacetšest korun českých)

Níže uvedené schéma dokumentuje změnu rozpočtu, která je předmětem uzavíraného Dodatku č.1.

|  | Smluvní cena v Kč (bez DPH) | DPH (21%) | Smluvní cena v Kč (vč. DPH) |
| --- | --- | --- | --- |
| cena dle SoD | 250 045,48,- | 52 509,55,- | 302 555,03,- |
| dodatek č.1 | + 26 642,78,- | + 5 594,98,- | + 32 237,76,- |
| cena dle dodatku č.1 | 276 688,26,- | 58 104,53,- | 334 792,79,- |

odůvodnění dodatečných stavebních prací

Nutná úprava realizace silnoproudých rozvodů oproti navrhovanému řešení s ohledem na reálný stav učebny. Nutná realizace důkladnějšího nátěru oproti navrhovanéu řešení s ohledem na potřebu konzervace povrchů. Zazdění  světlíku nad dveřmi nad rámec navrhovaného řešení s ohledem na snížení prašnosti.

Ostatní ustanovení výše specifikované smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají neměnné.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.

Přílohy:

- ZL 01, jazyková učebna

V Kadani dne  28.8.2019

..………………………………............				.………………………………................

Mgr. Stanislav Hakl						Roman jamečný

Ředitel						      jednatel