# Dohoda o prodloužení doby plnění smlouvy o poskytování služeb na akci

„Vybudování detašovaného pracoviště ZÚ Humpolec a Počernice – geotechnický průzkum“

Níže uvedeného dne uzavřely Smluvní strany:

# 1.		Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: 	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:		659 93 390

DIČ: 		CZ65993390

právní forma: 	státní příspěvková organizace

bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zastoupeno: 	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

kontaktní osoba ve věcech smluvních:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

email:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel:		xxxxxxxxxxxxxxxxx

kontaktní osoba ve věcech technických:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel:		xxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Objednatel”)

a

# 2.		INSET, s.r.o.

se sídlem:		Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3

IČO:		03579727

DIČ:		CZ03579727

bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zastoupen:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

kontaktní osoba ve věcech smluvních:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

dohodu o prodloužení doby plnění smlouvy o poskytování služeb: (dále jen „Dohoda“) :

I.

- Objednatel a Zhotovitel uzavřeli smlouvu o poskytování služeb, číslo smlouvy Objednatele 01PU-004349 (dále jen jako „Smlouva“) na akci „Vybudování detašovaného pracoviště ZÚ Humpolec a Počernice – geotechnický průzkum“, jejímž předmětem je geotechnický průzkum v lokalitách zřizovaných pracovišť ZÚ Humpolec a Počernice.

- Předmětem této dohody o prodloužení doby plnění „Smlouvy“ je prodloužení doby realizace předmětu plnění dle přílohy č. 1 – specifikace služeb.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že doba realizace předmětu plnění dle přílohy č. 1 – specifikace služeb se sjednává takto: koncept do 15.9.2019, Realizace do 30.9.2019.

- Smluvní strany konstatují, že posunutím termínu realizace nedošlo na žádné smluvní straně k finančním ani časovým nárokům. Pro větší právní jistotu se sjednává, že v případě vzniku nároku spojeném s posunutím termínu realizace, každá ze smluvních stran se tohoto nároku vzdává.

II.

- Tato Dohoda je podepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě jsou určena pro Objednatele a dvě pro Zhotovitele.

- Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

- Smluvní strany prohlašují, že tato Dohoda byla uzavřena podle jejich pravé, vážně míněné a svobodné vůle, nikoli v tísni či za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

| V Praze dne __26.8.2019__________ | V Praze dne _26.8.2019_________ |
| --- | --- |
| __xxxxxxxxxxxxxxx_________ | ___xxxxxxxxxxxxxxxx___________ |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Ředitelství silnic a dálnic | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx INSET s.r.o. |