RÚ:  100.2019030

# Smlouva o dílo a poskytování servisních služeb

(dále jen „smlouva")

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský

...	zákoník")

Smluvní strany

Revmatologický ústav, státní příspěvková organizace

Sídlo:	Na Slupi 4, Praha 2, PSČ: 128 50

IČ :	00023728

D Č:	C:Z00023728

Bankovní spojení: Číslo účtu: Jednající:

Kontaktní osoba: E-mail:

česká národní banka 439021/0710

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., ředitel Revmatologického ústavu, státní příspěvkové organizace

▒▒▒▒▒▒▒▒▒

▒▒▒▒▒▒▒▒▒

(dálejen „objednatel'')

Výtahy Praha ČR, s.r.o.

se sídlem:	Mladoboleslavská 812, 197 00 Praha 9 - Kbely

zastoupená :	Miroslavem Vokurkou

IČ:	25711407

DIČ:	CZ25711407

bankovní spojení:	▒▒▒▒▒▒▒▒▒

c. u.:	▒▒▒▒▒▒▒▒▒

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C vložka 2570

###### (dálejen //zhotovitel'')

Čl. 1

Předmět a účel smlouvy

  - Podkladem pro uzavření této smlouvy (dále též ,,smlouva") je nabídka zhotovitele (dále jen „nabídka") podaná ve veřejné zakázce nazvané „Oprava evakuačního výtahu" (dále jen „Veřejná zakázka"), zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen

„ZZVZ').

  - Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že pro objednatele na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost ve sjednané době a za sjednaných podmínek provede opravu výtahu (dále jen „dílo"), a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo dohodnutou cenu.

  - Součástí díla bude:

oprava výtahu včetně příslušenství,

doklady o montáži, funkčních zkouškách, kontrolách provozuschopnosti a ostatní doklady požadované dle vyhl. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisll a dalších nezbytných revizí, provedení zkoušky dle přísl. ČSN a EN k posouzení shody a vydání prohlášení o shodě dle Nařízení vlády č. 122/2016 Sb.

napojení na elektrickou energíi, případné úpravy napojení,

záruční listy, zápis o provedení funkční zkoušky a zaškolení obsluhy.

  - Dílo je blíže specifikováno v příloze č. 1 této Smlouvy - „Cenová nabídka - Oprava evakuačního výtahu", jako nedílné součásti této Smlouvy.

  - K této činnosti se dodavatel zavazuje zajistit veškerou potřebnou odbornost a postupovat s řádnou péčí. Dodavatel je povinen brát v  potaz zejména specifickou povahu objednatele, jakožto zdravotnického zařízení.

  - Zhotovitel poskytuje v souladu s touto smlouvou záruku dle čl. 6 této smlouvy .

Čl. 2

Doba plnění

  - Realizace díla bude zahájena do 7 týdna od podpisu této smlouvy.

  - Zhotovitel je povinen své postupy při realizaci díla konzultovat s objednatelem. Hlučné a prašné práce, či práce se zvýšenými bezpečnostními riziky je zhotovitel oprávněn provádět pouze v termínech a době stanovené na základě dohody s objednatelem.

  - Ke splnění díla dojde jeho řádným a včasným předáním objednateli nejpozději do 21 kalendářních dna ode dne zahájení realizace díla.

  - Dojde-li při realizaci díla k prodlení z davoda na straně objednatele, je zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli prodloužení dohodnutého termínu předání díla dle čl. 2.3 této smlouvy přímo úměrné délce prodlení.	"

  - Pokud bude v praběhu realizace díla zjištěna skutečnost, o níž zhotovitel nevěděl a vědět nemohl, a která ztíží nebo znemožní provedení díla ve sjednaném rozsahu, sdělí tuto skutečnost zhotovitel neprodleně objednateli a projedná s ním další postup.

  - Místem plnění je sídlo objednatele.

#### Čl. 3

Předání a převzetí díla

  - Zhotovitel je povinen provést realizaci díla podle této smlouvy a předat jej objednateli vč. příslušných doklada dle čl. 1smlouvy ve lhatě uvedené v čl. 2.3 této smlouvy.

  - O předání díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem bude sepsán předávací protokol. k převzetí díla a podpisu protokolu je za objednatele oprávněn:

Jméno a příjmení  ▒▒▒▒▒▒▒▒▒

Tel.:                ▒▒▒▒▒▒▒▒▒

Email.:                 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒

k předání díla a podepsání protokolu je za zhotovitele oprávněn : Jméno a příjmení: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒

Tel.:                ▒▒▒▒▒▒▒▒▒

Email.:             ▒▒▒▒▒▒▒▒▒

  - Objednatel je povinen řádně a včas zhotovené dílo od zhotovitele za podmínek stanovených touto smlouvou převzít. Pokud objednatel bezdavodně odepře řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo

-požádá o změnu termínu převzetí díla, není zhotovitel v prodlení.

2

3.4. Objednatel není povinen převzít dílo v případě, že dílo má vady. V případě, že objednatel převezme od zhotovitele  dílo,  které  má  vady,  ačkoli  k tomu  není  povinen, je  zhotovitel  povinen  při  předání a převzetí díla dohodnout s objednatelem opatření a termín k odstranění zjištěných vad.

Čl. 4

Cena a platební podmínky

4.1.	Smluvní strany se dohodly, že cena díla dle čl. 1.2 smlouvy je uvedena v příloze smlouvy - Příloha č. 1

- Cenová nabídka - Oprava evakuačního výtahu.

Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vynaložené při realizaci díla, včetně záruky dle čl. 6 této smlouvy. Cena díla je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele - Příloha č. 1 - Cenová nabídka - Oprava evakuačního výtahu, která je přílohou a součástí této smlouvy. S tím, že cena obsahuje veškeré dodávky, výkony a náklady nutné pro realizaci díla.

Smluvní strany sjednávají možnost změny ceny díla v průběhu provádění díla, a to v případě změny zákonné sazby DPH. Změna sjednané ceny musí odpovídat změně hodnoty DPH v závislosti na úpravě zákonné sazby DPH a musí být provedena dodatkem k této smlouvě.

4.2.	Součástí ceny díla dle této smlouvy je materiál nezbytný k provedení realizace díla.

4.3. Splatnost faktury  vystavené v souladu  s touto smlouvou se stanovuje na 30 dnů ode dne jejího vystavení. Faktura musí být doručena do 3 pracovních dnů ode dne vytavení na adresu objednatele, uvedenou v záhlaví smlouvy.

4.4. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti účetního a daňového dokladu podle zákona č. S63/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 23S/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.

Čl. s

Práva a povinnosti smluvních stran

S.l. Zhotovitel je povinen objednateli předat dílo v dohodnuté době v souladu s touto smlouvou a podle pokynů a podkladů předaných mu objednatelem na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost.

  - Při realizaci předmětu plnění dle této smlouvy je zhotovitel povinen dodržovat obecně závazné předpisy, které se vztahují k předmětu plnění dle této smlouvy.

  - Objednatel je povinen řádně a včas zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu dle čl. 4.1 této smlouvy.

  - Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškerou součinnost a informace potřebné pro řádné plnění svých závazků vyplývajících z této smlouvy. Smluvní strany jsou povinny informovat se navzájem o všech jim známých skutečnostech, které jsou nebo mohou být d61ežité pro řádné plnění této smlouvy.

S.S. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na příp. vznik povinnosti podle ust. § lS zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „ZoBP") tak, aby objednatel mohl učinit příslušné úkony ve lhůtě zákonem stanovené.

S.6. Zhotovitel je povinen při realizaci díla udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho  činností, a to v souladu s příslušnými  předpisy, zejména  ekologickými a o

3

likvidaci odpadl'.i. Je povinen zabezpečit, aby po dobu realizace díla nedocházelo k jeho porušování a neprodleně odstranit veškeré znečištění.

  - Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo prostřednictvím poddodavatele. Změna poddodavatele ml'.iže být provedena pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

  - Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu zpfisobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 1mil. Kč, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

  - Realizace předmětu dle této smlouvy bude probíhat za provozu budovy objednatele. Zhotovitel je proto povinen provádět dílo tak, aby nedocházelo k narušení provozu objednatele více, než je pro realizaci díla nezbytné. Objednatel je oprávněn ve výjimečných případech požadovat, aby v určitých hodinách či dnech nebylo dílo realizováno s tím, že takové situace mohou nastávat pouze výjimečně a objednatel je povinen je zhotoviteli s dostatečným předstihem (alespoň 1 den předem), v takovém případě dojde k přiměřenému prodloužení konce lhfity dle čl. 2.3 této smlouvy rovnajícímu se počtu dnl'.i, po které nemohl zhotovitel provádět dílo z důvodu požadavku objednatele dle tohoto ustanovení.

  - Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru realizace díla, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisl'.i. Zhotovitel je povinen při provádění prací na díle dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména BOZP a naříení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

  - Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné normy (ČSN) a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisl'.i vznikne jakákoliv újma, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

  - Zhotovitel odpovídá a ručí od doby zahájení realizace díla až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem za bezpečnost třetích osob dotčených prováděním prací na díle.

#### Čl. 6

Záruka,záruční doba

  - Zhotovitel poskytuje na dílo dle této smlouvy záruku v délce 60 měsícl'.i ode dne převzetí díla dle ust. čl. 3.1 této smlouvy objednatelem. Zhotovitel odpovídá za jakost, tj. kvalitu použitého materiálu a provedení díla.

  - Na základě shora uvedené záruky je objednatel oprávněn reklamovat vady díla po dobu trvání záruční doby. Reklamace musí být řádně doloženy a musí mít písemnou formu.

  - Zhotovitel se zavazuje odstraňovat záruční vady díla v záruční době bezplatně. V případě, že zhotovitel prokáže neoprávněný zásah do díla objednate lem nebo třetí osobou, uhradí objednatel náklady zhotovitele spojené s opravou vady.

  - Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstranění záručních vad do 48 hodin od jejího nahlášení a odstranit nahlášenou vadu do 24 hodin, nebude-li smluvními stranami dohodnuta jiná lhl'.ita pro odstranění vady (zejména nebude-li z objektivních dl'.ivodl'.i možné vadu v ujednané lhl'.itě odstranit).

4

#### Čl. 7

Sankční ujednání

  - V případě prodlení zhotovitele s provedením díla v termínu uvedeném v čl. 2.3 této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve 1.500,-Kč, a to za každý i započatý den prodlení.

  - V případě nedodržení termínu k nástupu na odstranění záruční vady, neodstranění záruční vady díla dle čl. 6.4 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každou i započatou hodinu prodlení.

  - V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury vystavené zhotovitelem v souladu s čl. 4 této smlouvy je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení v souladu s právními předpisy.

  - Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody .

#### Čl. S

Ukončení smlouvy

  - Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

  - Objednatel mliže od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel neprovede dílo v termínu sjednaném v čl. 2.3 této smlouvy nebo v kvalitě dle této smlouvy. Zhotovitel mliže od této smlouvy odstoupit, pokud objednatel nezaplatí cenu stanovenou v čl. 4.1 této smlouvy za řádně a včas provedené dílo ve lhlitě 30 dnli od písemné výzvy zhotovitele k zaplacení dlužné částky.  "

#### Čl. 9

Závěrečná  ustanovení

  - Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnou formou, odsouhlasenou zástupci obou smluvních stran.

  - Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, objednatel a zhotovitel obdrží po jednom paré smlouvy.

  - Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

  - Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, že tato byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vlile, a na dlikaz toho připojují své podpisy.

  - Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ve vztahu k účinnosti smlouvy smluvní strany berou na vědomí a výslovně prohlašují, že jsou jim známy účinky Zákona o registru smluv ve vztahu k účinnosti této smlouvy. Příslušné uveřejnění dle Zákona o registru smluv zajistí objednatel, při plné součinnosti ze strany zhotovitele.

  - Nedílnou součástí této smlouvy je:

Příloha č. 1 - Cenová nabídka - Oprava evakuačního výtahu (technická specifikace předmětu plnění a výkaz výměr)

Příloha č. 2 - Čestné prohlášení

Obsah těchto příloh se nezveřejňuje

V Praze dne„.

Za objednatele:

V Praze dne

5