Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: s-0025/2017

č. zhotovitele: 03 400 31714/3

na provedení Stavebních prací „Přestavba ZŠ Štěrboholy“

- Smluvní strany:

- Městská část Praha – Štěrboholy

- Sídlo: Ústřední 527/14, 102 00 Praha – Štěrboholy

- IČ: 00231371

- Zastoupená: Františkem Ševítem, starostou městské části

- Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 2000718329/0800

- datová schránka: ethakud

- (dále jen „Objednatel“)

- Společnost „Přestavba ZŠ Štěrboholy“

- VISTORIA CZ a.s. – vedoucí společník

Sídlo: Revoluční 767/25, Praha 1, Staré Město, PSČ 110 00

- IČ: 251 10 977, DIČ: CZ25110977

Zastoupená:	Ing. Ivanem Němcem, statutárním ředitelem

Datová schránka: anefcna

Zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4581

- INGBAU CZ s.r.o. – první společník

- Sídlo:  S. K. Neumanna 2708, 530 02 Pardubice, Zelené Předměstí

- IČ: 259411277, DIČ: CZ259411277

- Zastoupená:  Ing. Igorem Malým, jednatelem

- Datová schránka: hzyb3hm

- Zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 16396

- EDIKT a.s. – druhý společník

- Sídlo: Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice

- IČ: 25172328, DIČ CZ25172328

- Zastoupená: Ing. Janem Velikovským, členem představenstva

- Datová schránka: p8ncd8g

- Zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 904

- Bankovní spojení společnosti:	PPF banka a.s., Praha 6

- číslo účtu: 2005000148/6000

- (dále jen „Zhotovitel“)

- Společně dále také jako „Smluvní strany“ či „Účastníci“

- Preambule

- Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo. Předmětem Dodatku je rozšíření předmětu díla o dodatečné stavební práce (dále jen „Vícepráce“) nezbytné pro uvedení díla do užívání a zúžení předmětu díla, které spočívá v neprovedení stavebních prací obsažených v základní smlouvě o dílo (dále jen „Méněpráce“).

- ČLÁNEK i.

- Smluvní strany se dohodly, že článek II. PŘEDMĚT SMLOUVY se rozšiřuje o nový odstavec 14, který zní:

- 14. Zhotovitel provede následující dodatečné stavební práce (Vícepráce) a současně neprovede stavební práce obsažené v základní smlouvě (Méněpráce):

- 14.1. Vícepráce (viz ZL č. 29, 30, 46, 49, 57, 58, 61, 63, 68, 70 - 72, 76 – 78, 80, 82 - 84)

- Rozvody elektro

- ZTI

- Podchycení stropů pro prostupy VZT

- Statické zajištění otvorů pod terasou

- Nová skladba teras

- Střecha nad ředitelnou

- Změny SDK

- Změny VZT

- Venkovní schodiště

- Venkovní úpravy

- Dvěře do kotelny a do m.č. 0.47

- Střechy átrií včetně změny zasklení

- Úpravy ve vstupu

- Markýza

- SDK v jídelně a gymnastickém sále

- Malby

- Změny AI stěn

- Požární ucpávky

- Kuchyňky

- 14.2. Méněpráce (viz ZL č. 37, 65, 79, 85)

- Provětrávaná fasáda

- Změny gastro

- Podlahové krytiny

- Změny projektu

- Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, odstavce 1. a to tak, že cena Díla se zvyšuje z důvodu Víceprací a zápočtu méněprací o částku 4 822 664,13 Kč bez DPH.
Cena víceprací a méněprací je specifikována ve změnových listech č. 29, 30, 37, 46, 49, 57, 58, 61, 63, 65, 68, 70 - 72, 76 – 80, 82 - 85 schválených Objednatelem dne 21.8.2019, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 4

- Rekapitulace ceny díla:

- Cena dle smlouvy o Dílo vč. dodatku č. 1, 2 a č. 3 činí (bez DPH): 	86 038 343,89 Kč

- Cena víceprací dle dodatku č. 4 činí (bez DPH):                                 5 189 049,92 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 4 činí (bez DPH):                              	   -366 385,79 Kč

- Cena díla celkem činí (bez DPH):                                                   90 861 008,02 Kč

- Výše DPH 21%                                                                                  19 080 811,68 Kč

- Cena díla s DPH                                                                               109 941 819,70 Kč

- ČLÁNEK II.

- Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 4  se nemění.

- ČLÁNEK III.

            - Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma Smluvními stranami.

            - Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech v českém jazyce. Objednatel obdrží 	dvě (2) vyhotovení a zhotovitel obdrží tři (3) vyhotovení.

            - Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 jsou tyto přílohy:

- Příloha č. 1 –  změnové listy č. 29, 30, 37, 46, 49, 57, 58, 61, 63, 65, 68, 70 - 72, 76 – 80, 82 - 85.

| Za Objednatele v Praze, dne 04.09.2019 František Ševít starosta městské části Praha – Štěrboholy | Za Zhotovitele v Praze, dne 04.09.2019 Ing. Ivan Němec statutární ředitel zhotovitel – vedoucí společník |
| --- | --- |
|  | Ing. Igor Malý jednatel INGBAU CZ s.r.o. zhotovitel – první společník |
|  | Ing. Jan Velikovský člen představenstva EDIKT a.s. zhotovitel – druhý společník |