- SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi:

Objednatel:  	Česká republika – Okresní soud v Jičíně

se sídlem: 	Šafaříkova 842, 506 25  Jičín 1

zastoupený: 	JUDr. Vlastou Hladíkovou,  předsedkyní okresního soudu

IČO: 	00024961

bank. spojení: Česká národní banka, pobočka Hradec Králové

číslo účtu:	727541/0710

dále jen  “objednatel”

Zhotovitel: 	   Glass Chýle s.r.o.

se sídlem: 	Na Školništi 625, 294 04 Dolní Bousov

zapsaný v OR: vedeného Městkým soudem v Praze oddíl C, vložka 185227

zastoupený: jednatelem Jiřím Chýlem

za zhotovitele je oprávněn jednat: Jiří Chýle

IČO: 24170739

DIČ : CZ24170739

bank. spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu : 1879695329/0800

dále jen  “zhotovitel”

- Článek I

Předmět smlouvy, místo plnění

- Předmětem této smlouvy je povinnost zhotovitele provést pro objednatele dílo „OS JC – částečné zasklení schodiště u hlavního vstupu“, a to v rozsahu a způsobem podle dokumentace, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „dílo“).

- Plnění zahrnuje zejména:

- zajištění veškerých opatření nezbytných pro realizaci díla

- vypracování nebo zajištění dokladů prokazujících splnění všech požadavků platných ČSN a EN a předpisů vztahujících se k dílu, a to v českém jazyce ve 2 vyhotoveních (1x originál, 1x kopie) s tím, že se jedná zejména o:

-  prohlášení o shodě, resp. prohlášení o vlastnostech výrobků a použitých materiálů,

-   prohlášení zhotovitele o provedení likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnými předpisy na ochranu životního prostředí a zdraví obyvatel,

-   stavební deník (originál + 2. nevytržená kopie pro objednatele),

- zajištění veškerého potřebného materiálu a pracovních pomůcek,

3.    Místem plnění je objekt objednatele na adrese: Šafaříkova 842, 506 25  Jičín 1.

4.    Objednatel se zavazuje zhotoviteli uhradit cenu díla dle čl. III.

- Článek II

Lhůty plnění

Zhotovitel je povinen:

  - převzít protokolárně staveniště a zahájit stavební práce do 3 pracovních dnů od podpisu smlouvy,

  - dokončit stavební práce a provést dílo nejpozději do 30.11.2019

  - předat veškeré dokumenty dle čl. I odst. 2 (s výjimkou podepsaného předávacího protokolu a stavebního deníku a technologického postupu prací) nejpozději 5 pracovních dnů před předáním díla, pokud nebude dohodnuto jinak; technologický postup prací je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději v den uzavření smlouvy,

  - předat stavební deník nejpozději při podpisu předávacího protokolu,

  - odstranit případné drobné vady a nedodělky nebránící užívání díla, zjištěné při jeho předání, a to nejpozději do 2 týdnů po podpisu předávacího protokolu a převzetí plnění dle čl. IV odst. 2, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak,

  - odstranit případné vady DSP nejpozději do 2 týdnů po podpisu předávacího protokolu.

- Článek III

Cena a platební podmínky

- Cena plnění dle čl. I odst. 1 byla stanovena dohodou smluvních stran

ve výši 99.800 Kč bez DPH (slovy: devadesát devět tisíc osm set korun),

120.758 Kč včetně DPH (slovy: jedno sto dvacet tisíc sedm set padesát osm korun),

DPH v sazbě 21  % činí 20.958 Kč (slovy: dvacet tisíc devět set padesát osm korun).

- Cena plnění zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním dle čl. I odst. 1, je nepřekročitelná, platná po celou dobu trvání smlouvy, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně objednatele (např. odsunutí termínu zahájení, finanční zdroje v průběhu realizace apod.). Uvedená cena může být měněna pouze v případě změny sazby DPH nebo v případě oboustranně odsouhlasené změny rozsahu plnění.

- Úhrada ceny díla bude provedena v české měně, dle příslušné faktury, jejíž přílohou bude předávací protokol, který smluvní strany odsouhlasí svým podpisem, spolu se soupisem provedených prací a zabudovaných dodávek. Faktura je splatná do 30 dnů ode dne doručení objednateli. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu nejdříve po podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohové platby.

- Faktura vystavená zhotovitelem musí mít náležitosti obsažené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a § 435 občanského zákoníku a bude předána objednateli ve dvou vyhotoveních. Povinnost úhrady je splněna okamžikem předání pokynu k úhradě peněžnímu ústavu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Pokud faktura nemá sjednané náležitosti, popř. je věcně nesprávná, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k doplnění, či k opravě, a to do doby její splatnosti. Toto oznámení o vrácení může být učiněno i elektronickou poštou nebo faxem. Lhůta splatnosti faktury počíná poté nově běžet dnem, kdy objednatel obdržel bezchybnou fakturu.

- Objednatel je oprávněn odečíst své splatné pohledávky za zhotovitelem, proti jakémukoliv závazku vůči zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje postoupit své závazky vyplývající z této smlouvy třetí osobě pouze se souhlasem objednatele. Zhotovitel se zavazuje postoupit své pohledávky za objednatelem pouze se souhlasem objednatele.

- Článek IV

Průběh, předání a převzetí plnění

- O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel protokol, který podepíší pověřené osoby obou smluvních stran dle odst. 3 tohoto článku.

- Plnění bude převzato po podpisu předávacího protokolu, čistém úklidu dotčených prostor a předání veškerých požadovaných dokladů dle čl. I odst. 2. Součástí převzetí plnění je zpětné převzetí staveniště. O předání a převzetí plnění vyhotoví objednatel protokol, který podepíší pověřené osoby obou smluvních stran dle odst. 3 tohoto článku, s tím, že je tímto zároveň protokolárně převzato staveniště zpět.

- Pověřenými osobami smluvních stran jsou:

    - za objednatele:

Bc. Vladimíra Dytrychová, tel. 737 244 379, vdytrychova@osoud.jic.justice.cz

    - za zhotovitele:

Jiří Chýle, tel.: 776 882 829, e-mail: sklenarstvichyle@seznam.cz.

- V případě jakékoliv změny v údajích uvedených v předchozím odstavci, je smluvní strana povinna tuto změnu bez zbytečného odkladu oznámit e-mailem druhé smluvní straně, přičemž změna je účinná dnem jejího doručení bez nutnosti uzavírání dodatku ke smlouvě.

- Oprávněné osoby objednatele uvedené v odst. 3 tohoto článku mají přístup na staveniště podle § 2626 NOZ za účelem kontroly souladu provádění prací se smlouvou a právo činit opatření podle § 2593 NOZ.

- Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 NOZ.

- Článek V

Podmínky plnění, součinnost objednatele

- Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli vstupy a vjezdy pracovníků zhotovitele do objektu objednatele a zajistit volný přístup pracovníkům zhotovitele na místo plnění s výhradou omezení z provozních důvodů objednatele.

- Objednatel se zavazuje seznámit pracovníky zhotovitele, kteří se budou podílet na plnění dle této smlouvy, s místními podmínkami BOZP a PO na pracovišti objednatele před započetím provádění díla. Zhotovitel se zavazuje tyto podmínky dodržovat.

- Objednatel se dále zavazuje:

- umožnit pracovníkům zhotovitele přístup na sociální zařízení,

- umožnit uložení věcí, uskladnění materiálu a pracovních nástrojů v souvislosti s plněním dle této smlouvy,

- poskytnout, výlučně pro účely plnění smlouvy, možnost připojení na odběr el. energie 230/400 V a užitkové vody v místech, která určí pověřená osoba objednatele.

- Zhotovitel se zavazuje zejména:

- provádět plnění dle této smlouvy v souladu s právními předpisy České republiky, včetně právních předpisů Evropských společenství závazných v České republice, příslušných ČSN a EN, požadavků výrobce, touto smlouvou a pokyny objednatele; trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění, neodpovídá zhotovitel za vady díla.

- dbát pokynů koordinátora bezpečnosti práce stanoveného objednatelem,

- provádět plnění způsobem, který vyloučí poškození nebo zničení zařízení a rozvodů objednatele a vyloučí rovněž omezení provozu zařízení objednatele nebo jejich odstavení z provozu s výjimkou případů, kdy je toto omezení nebo odstavení povoleno pověřenou osobou objednatele zápisem ve stavebním deníku,

- v případě jakéhokoliv poškození majetku nebo omezení provozu neschváleného objednatelem provést neprodleně opravu poškozených zařízení a rozvodů a obnovit urychleně provoz objednatele v plném rozsahu,

- provádět plnění v pracovní dny od 6:00 do 18:00 hod. a o sobotách, nedělích a svátcích,

- převzít před zahájením prací protokolárně staveniště a po ukončení prací vrátit protokolárně staveniště objednateli (nejpozději ke dni podpisu protokolu o předání a převzetí druhého dílčího plnění) s tím, že v protokolu o převzetí staveniště budou upřesněny transportní cesty a rozsah součinnosti objednatele (zejména umožnění přístupu na sociální zařízení, uložení věcí, uskladnění materiálu a pracovních nástrojů, připojení na odběr el. energie a užitkové vody),

- vést stavební deník v souladu s příslušnými předpisy, přičemž deník bude po celou dobu provádění díla uložen u určené osoby zhotovitele. Do stavebního deníku budou zapsány i případné odchylky od projektové dokumentace, které nebudou mít vliv na cenu, funkci a kvalitu díla, lhůty, ve kterých má být plnění poskytnuto s tím, že zápis podepíše alespoň 1 z pověřených osob za každou ze smluvních stran uvedených v čl. IV odst. 3,

- každodenně hlásit dohodnutým způsobem pověřeným osobám objednatele zahájení a ukončení prací,

- zajistit, aby veškeré práce byly prováděny pouze odborně způsobilými pracovníky, a to tak, aby neohrožovaly a neomezovaly provoz objednatele s výjimkou omezení předem dohodnutých s objednatelem,

- provádět ochranu konstrukcí a zařízení objednatele před poškozením a znečištěním a provádět opatření proti prašnosti,

- v průběhu provádění prací vlastními prostředky a na svoje náklady provádět průběžný denní úklid a vyčištění staveniště, popř. transportních cest a všech dalších prostor a konstrukcí dotčených činností zhotovitele, pokud je zhotovitel znečistil v souvislosti s poskytováním plnění. Zhotovitel se zavazuje po ukončení prací provést vlastními prostředky a na svoje náklady vyklizení staveniště tak, aby v prostorách objednatele nezůstal žádný materiál ani pracovní nástroje, ochranné prostředky či jakékoli nečistoty a provede před předáním objednateli čistý úklid celého staveniště a prostor dotčených činností zhotovitele,

- zajistit vedení stavby odborně způsobilou osobou a určit pověřenou osobu, která bude bez přerušení přítomna na staveništi po dobu provádění prací,

- zajistit účast nejméně jedné z pověřených osob za zhotovitele na kontrolních dnech stavby, které bude objednatel v místě plnění svolávat dle potřeby,

- při provádění stavby dbát o ochranu zdraví osob na staveništi a dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“), nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů,

- dodržovat požadavky platných předpisů PO vč. zajištění asistenčního a následného požárního dozoru při provádění prací se zvýšeným požárním nebezpečím,

- v případě porušení předpisů BOZP a PO, nekvalitního provádění prací nebo nedodržování montážních a technologických předpisů zhotovitelem, po přerušení prací na pokyn objednatele zajistit okamžitě řádné plnění svých povinností,

- nepřerušovat plnění bez vážných důvodů a pokračovat v něm až do jeho úplného dokončení.

- Na pokyn objednatele je zhotovitel povinen kdykoli přerušit práce na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu. Tento pokyn objednatel vydá za předpokladu, že:

    - budou na staveništi v souvislosti s plněním dle této smlouvy porušovány předpisy BOZP, PO a bezpečnostní podmínky objednatele,

    - plnění není poskytováno v kvalitě stanovené v této smlouvě nebo nejsou dodržovány montážní a technologické předpisy,

    - v souvislosti s plněním dle této smlouvy je ohrožen život nebo zdraví osob, nebo vzniká-li či hrozí-li vznik škody na majetku objednatele nebo třetích osob,

    - v souvislosti s plněním dle této smlouvy je znemožněn provoz objednatele, zejména soudní jednání v jednacích síních,

    - plnění je poskytováno v rozporu s touto smlouvou.

- Přerušení plnění z důvodů uvedených v předchozím odstavci tohoto článku zaznamená objednatel do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen zjednat neprodleně nápravu, přičemž přerušení plnění dle předchozího odstavce tohoto článku není důvodem pro změnu lhůt uvedených v čl. II. Zhotoviteli nevzniká nárok na úhradu vynaložených nákladů spojených s nápravou ani nárok na úhradu škody vzniklé v důsledku přerušení plnění.

- V případě, že zhotovitel přeruší plnění před předáním díla z důvodu vyšší moci (např. nevhodné klimatické podmínky), projedná s objednatelem bez zbytečného odkladu další postup a dohodne se formou zápisu do stavebního deníku se zhotovitelem na lhůtě pro opětovné zahájení plnění. Nedojde-li k dohodě, resp. nezahájí-li zhotovitel práce v dohodnuté lhůtě, stanoví objednatel písemně, opět formou zápisu do stavebního deníku, dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel práce (zahájení prací zhotovitel zaznamená do stavebního deníku) ani v dodatečně stanovené lhůtě nebo prohlásí před uplynutím této lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit.

- Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého při plnění dle této smlouvy a je povinen veškerý odpad vzniklý při plnění dle této smlouvy na své náklady zlikvidovat v souladu s platnými předpisy na ochranu životního prostředí. Zhotovitel naloží s nashromážděným odpadem jako původce odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že v případě omezení nebo znemožnění řádného výkonu činností objednatele v důsledku vadně provedené montáže nebo zásahu pracovníků zhotovitele do jakéhokoliv technologického zařízení objednatele, je objednatel oprávněn uplatnit na zhotoviteli náhradu škody vzniklé omezením nebo znemožněním jeho provozu. Bude-li zhotovitel v prodlení ve lhůtě pro odstranění škody na majetku objednatele, za kterou odpovídá, je objednatel oprávněn zajistit odstranění škody na náklady zhotovitele.

- Zhotovitel povede veškeré požadavky, dohody a zápisy písemnou formou a bude je předkládat v kopii neprodleně pověřené osobě uvedené v čl. IV odst. 3 písm. a).

- V objektu objednatele je stanoven zákaz kouření, jehož dodržování se zavazuje zhotovitel řádně zabezpečit.

- Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele nejméně tři pracovní dny předem k prověření prací a konstrukcí, které budou v dalším pracovním postupu zakryty, anebo se stanou nepřístupnými, takže nebude možno zjistit jejich rozsah nebo kvalitu, např. zápisem do stavebního deníku. Nedostaví-li se objednatel ve stanovené lhůtě k prověření prací, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění i bez tohoto pověření. Náklady případně vyžádaného dodatečného odkrytí zakrytých prací a konstrukcí hradí v případě neprokázání vadného provedení objednatel, v případě prokázání vadného provedení zhotovitel. Nevyzve-li zhotovitel objednatele k prověření zakrývaných prací a konstrukcí a při jejich kontrole objednatelem budou tyto nepřístupné, hradí náklady na jejich dodatečné odkrytí zhotovitel, a to i v případě, že tyto práce nebyly provedeny vadně.

- Článek VI

Odstraňování záručních vad

- Zhotovitel poskytuje na plnění podle této smlouvy záruku na dílo v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet po podpisu předávacího protokolu.

- Záruční vadu (dále jen „vadu“) je oprávněna nahlásit zhotoviteli pověřená osoba objednatele dle čl. IV odst. 3 současně s popisem vady, a to v pracovních dnech od 8:00 do 18:00 hod. na telefonní číslo zhotovitele 776 882 829. Telefonické ohlášení potvrdí objednatel na e-mailovou adresu zhotovitele sklenarstvichyle@seznam.cz. V případě změny telefonního čísla nebo e-mailové adresy je zhotovitel povinen neprodleně tuto změnu ohlásit objednateli bez povinnosti uzavírání dodatku ke smlouvě.

- Zhotovitel se zavazuje, že na telefonicky a následně e-mailem potvrzenou výzvu objednatele zahájí odstraňování vady nejpozději v následující pracovní den po jejím nahlášení. V případě nepřijetí telefonní výzvy se za čas nahlášení považuje odeslání e-mailové zprávy.

- Zhotovitel se zavazuje po zahájení opravy pokračovat bez zbytečného přerušení až do úplného odstranění vady. Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději do 10 dnů po zahájení, nedohodnou-li se pověřené osoby smluvních stran jinak.

- V případě, že zhotovitel neodstraní vadu ve smluvené lhůtě, má objednatel právo sám zajistit odstranění takové vady a takto vynaložené náklady zhotoviteli přeúčtovat. Tímto postupem není v případě záruční vady dotčena záruka poskytnutá zhotovitelem.

- Zhotovitel se zavazuje, že při odstraňování vad bude respektovat veškeré pokyny objednatele související zejména s časovým omezením provádění prací při odstraňování vad.

- Objednatel je oprávněn uplatňovat zjevné i skryté vady kdykoli během záruční doby.

- Článek VII

- Nebezpečí škody

Nebezpečí škody přechází na objednatele okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí plnění dle čl. IV odst. 2.

- Článek VIII

Pojištění

- Zhotovitel je povinen mít sjednáno pojištění pro případ vzniku odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s poskytováním plnění podle této smlouvy s tím, že pojištění je sjednáno na pojistné plnění nejméně ve výši odpovídající ceně díla dle čl. III  odst. 1 a spoluúčastí zhotovitele nejvýše 10 %.

- Zhotovitel se zavazuje, že pojištění zůstane v uvedeném rozsahu a výši sjednáno po celou dobu účinnosti této smlouvy a toto je povinen doložit na výzvu objednatele nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení výzvy.

- Článek IX

Mlčenlivost

Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci, jakož i zaměstnanci případných podzhotovitelů, kteří se budou podílet na plnění podle této smlouvy, zachovají mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se u objednatele v průběhu plnění seznámí a které nejsou veřejně dostupné. Povinnost mlčenlivosti není časově omezena.

- Článek X

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- V případě prodlení zhotovitele s provedením díla ve lhůtě dle čl. II písm. b) je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla v úrovni v Kč dle čl. III odst. 1, a to za každý, i započatý kalendářní den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla dle čl. VI odst. 4. je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla v úrovni v Kč dle čl. III odst. 1, a to za každý, i započatý den prodlení a každou vadu zvlášť.

- V případě prodlení zhotovitele s opětovným zahájením plnění po jeho přerušení ve lhůtě dohodnuté s objednatelem dle čl. V odst. 7 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla v úrovni v Kč dle čl. III odst. 1, a to za každý, i započatý kalendářní den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v DSP v souladu s čl. II písm. f) je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení.

- V případě prodlení objednatele v úhradě daňového dokladu je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb.

- Splatnost dokladu k úhradě smluvní pokuty nebo úroku z prodlení je 30 dnů po jeho doručení povinné smluvní straně. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu povinné smluvní strany ve prospěch účtu oprávněné smluvní strany.

- Smluvní pokutou není dotčen nárok na náhradu škody.

- Článek XI

- Trvání smlouvy, odstoupení od smlouvy

- V případě zahájení insolvenčního řízení na majetek zhotovitele je objednatel oprávněn vypovědět smlouvu ve 14denní výpovědní době, která počíná běžet dnem následujícím po doručení výpovědi zhotoviteli.

- Objednatel může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se považuje mimo jiné:

- plnění nebude v souladu s projektovou dokumentací,

- prodlení s provedením díla delší než 30 dnů,

- nezahájení přerušeného plnění ani v dodatečně stanovené lhůtě stanovené objednatelem dle čl. V odst. 7,

- Odstoupení od smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

- Článek XII

Závěrečná ustanovení

- Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel.

- Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.

- Smluvní strany se dohodly, že závazkový vztah založený touto smlouvou, se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

- Práva a povinnosti vzniklé z této smlouvy mohou být postoupeny pouze po předchozím písemném souhlasu druhé smluvní strany. Za písemnou formu se nepovažuje e-mail či jiné elektronické zprávy.

- Spory, vyplývající z této smlouvy, budou řešeny především dohodou smluvních stran. Nebude-li možné dosáhnout dohody, bude spor řešen před místně a věcně příslušným soudem České republiky.

- Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

- Přílohy:	č. 1 -    Vizualizace

- č. 2 - 	Cenová nabídka

V Jičíně dne 15.8.2019				V Dolním Bousově dne 4. 6. 2019

Za objednatele:					Za zhotovitele:

JUDr. Vlasta Hladíková                                            Jiří Chýle