# Dodatek č.3 Smlouvy o dílo THS SO 01/2015

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „smlouva“)

I. Smluvní strany

- Objednatel:

Národní divadlo

zastoupené prof. MgA. Jan Burian, ředitel

se sídlem: 		Ostrovní 1, 112 30 Praha 1

IČ: 			00023337

DIČ: 			CZ00023337

ve věcech technických a organizačních:

Ing. Václav Pelouch, ředitel technicko-provozní správy ND, Miroslav Růžička, zástupce ředitele technicko-provozní správy ND,

(dále jen „objednatel“)

- Zhotovitel:

Masák & Partner, s.r.o.

se sídlem: 		Rooseveltova 39/575, 160 00 Praha 6 – Bubeneč

koresp. adresou:	Gogolova 8/228, 118 00 Praha 1

zastoupené: 		panem Ing. arch. Jakubem Masákem, jednatelem společnosti

IČ: 			27086631

DIČ: 			CZ27086631

telefon:			233 341 951

e-mail:

datová schránka ID:	p69kehx

(dále jen „zhotovitel“)

(dále jen „zhotovitel“)

Preambule:

Vzhledem k tomu, že v průběhu provádění autorského dozoru došlo ke změnám z důvodů, které zhotovitel nemohl v době provádění díla předvídat, se účastníci smluvního vztahu dohodli na změně a doplnění Smlouvy o dílo č. THS SO 01/2015 ze dne 20.03.2015 ve znění dodatku č.1  (dále  „Smlouva“ nebo „SOD“) tímto dodatkem č.3 (dále jen „Dodatek“) takto:

II. Předmět dodatku

Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery – zpracování projektové dokumentace

III. Ujednání o změně Smlouvy

1. Do stávajícího článku 3. „Předmět smlouvy“, za odstavec 3.12. „Průzkumy a ostatní činnosti zhotovitele projektu“ se vkládá nový odstavec 3.13. následujícího znění:

3.13.  Předmět díla je specifikován mimo výše uvedené i ve změnových listech ZL č. 04 a ZL č. 05, které upravují předmět smlouvy uvedený v předchozích odstavcích této smlouvy, a které jsou součástí přílohy č. 3 této smlouvy – dodatku č.3, která je její nedílnou součástí.

2. Stávající článek 6. „Cena díla“ odst. 6.1.1. se ruší a nově zní takto:

6.1.1. Objednatel se za dále uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši:

|  |  | Cena bez DPH |
| --- | --- | --- |
| A/ | Cena díla dle původní Smlouvy (ve znění dodatku č.2) | 9 082 000,- Kč |
| B/ | Cena víceprací dle přílohy č. 4 dodatku č.3 | 497 500,- Kč |
| C/ | Cena méněprací dle přílohy č. 4 dodatku č.3 | 0,- Kč |
|  | Celková cena díla dle základní SOD ve znění dodatku č.3 | 9 579 500,- Kč |

IV. Závěrečná ustanovení

- Otázky výslovně tímto dodatkem č.3 ke Smlouvě o dílo č. THS SO 01/2015 ze dne 20.03.2015 neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou tohoto dodatku je příloha č. 3 – Změnové listy ZL č.04 a ZL č. 05.

- Tento dodatek je platný i pro případné právní nástupce smluvních stran.

- Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel rovněž 2 vyhotovení. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

- Účastníci prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

- Plnění povinností vyplývajících z tohoto dodatku může být zahájeno po přidělení finančních prostředků z příslušného dotačního orgánu nebo jiných grantů pro financování akce. V případě nepřidělení či podstatného zkrácení dotačních finančních prostředků si objednatel vyhrazuje právo od Smlouvy odstoupit, pokud nebude smluvně dohodnuto jinak.

- Ostatní ustanovení a přílohy Smlouvy tímto dodatkem nezměněné, zůstávají v platnosti.

Přílohy:

4) Změnové listy ZL č. 04 a ZL č. 05

| V Praze dne: |  | V Praze dne: |
| --- | --- | --- |
| Za zhotovitele:: |  | Za objednatele: |
| Masák & Partner, s.r.o. Ing. arch. Jakub Masák |  | Národní divadlo prof. MgA. Jan Burian |
| jednatel |  | ředitel ND |