**SMLOUVA O DÍLO**

**Článek 1  
Smluvní strany**

**Objednatel:**

**Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace** se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

zastoupený: IČO: DIČ:

Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace

000 90 450

CZ00090450

Zřizovatel: Kraj Vysočina

(dále jen **objednatel)**

Mink Vy»^i"yr pM^pévkov.-,

Kosová 11 r' '

—« 'r3 -09- 2019 j

|  |  |
| --- | --- |
| se sídlem: | Hradecká 8, 588 56 Telč |
| zastoupený: | Jaroslavem Hladkým, jednatelem společnosti |

**Zhotovitel: Obchodní firma**

**EKOPLAST TELČ s.r.o.**

ČJ.: I

— — I— I — ■

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 42805

|  |  |
| --- | --- |
| IČO: | 26303035 |
| DIČ: | CZ26303035 |

(dále jen **zhotovitel)**

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah ve smyslu § **2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „OZ")** se řídí tímto zákonem a na shora uvedenou veřejnou zakázku na stavební práce uzavírají dnešního dne měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen **„smlouva").**

**Článek 2**

**Podklady pro uzavření smlouvy**

Podklady pro uzavření smlouvy jsou zejména:

1. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na akci „Nádrž na chlorid hořečnatý pro cestmístrovství Žďár nad Sázavou" ze dne 30. 7. 2019 (dále jen „ZD").
2. Nabídka zhotovitele předložená v rámci veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Nádrž na chlorid hořečnatý pro cestmístrovství Žďár nad Sázavou" včetně oceněného nabídkového rozpočtu (dále jen **„Nabídka Zhotovitele").**

**Článek 3**

Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění dle této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí dílo **„Nádrž na chlorid hořečnatý pro cestmistrovství Žďár nad Sázavou"** v souladu s **Nabídkou Zhotovitele** a za dodržení dále sjednaných podmínek dle této smlouvy. Předmětem díla je provedení všech prací, dodávek a služeb uvedených **v zadávajících podmínkách,** tj. obsažených **vZD a Nabídce Zhotovitele,** které tvoří nedílnou součást této smlouvy bez ohledu na to, zda jsou v těchto výchozích dokumentech přímo uvedeny, či z nich vyplývají jiným způsobem.
2. Rozsah provedení stavebních prací:

Samonosná dvouplášťová válcová nádrž bude umístěna ve stávajícím skladu posypové soli v souladu s přílohou č. 5 ZD. Nádrž bude napojena na stávající rozvody vody a elektrické energie. Vnější plášť slouží jako záchytná havarijní vana a bude opatřena kontrolním plastovým uzavíracím ventilem o velikosti 1/ž". Dno nádrže je jednoplášťové, ploché, výška hladiny je minimálně 4 300 mm, využitelný objem je minimálně 30 m3.

Další minimální technické parametry, požadavky na plnění jsou uvedeny v **příloze č. 2.**

Zhotovitel je povinen při předání díla předat objednateli doklady nezbytné k převzetí a užívání díla a to v českém jazyce, zejména **osvědčení o vodotěsnosti, výrobní a záruční list a prohlášení o shodě.** Zhotovitel prohlašuje, že dílo je zhotoveno z výrobků, které jsou nové a nepoužívané, zapůjčené, zatížené leasingem nebo jinými právními vadami, neporušují práva třetích osob k patentu nebo kjiné formě duševního vlastnictví, odpovídají platným technickým normám a předpisům výrobce.

1. Stavební práce, které nejsou zahrnuty v nabídkovém rozpočtu a jsou nezbytné ke splnění účelu díla, provede objednatel vlastními silami.
2. Předmětem této smlouvy je též závazek objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za bezvadné provedení díla dohodnutou smluvní cenu dle této smlouvy.
3. Fakturovat bude zhotovitel pouze skutečně provedené práce v souladu s touto smlouvou.

**Článek 4**

Čas a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo **do 30. října 2019.**
2. Místo plnění:

Cestmistrovství Žďár nad Sázavou, Jihlavská 841/1, 591 01 Žďár nad Sázavou.

1. Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění a na úhradu zvýšených nákladů, zejména v těchto případech:
2. dojde-li během realizace díla ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele,
3. nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele,
4. dojde-li k opožděnému předání staveniště.
5. Plnění díla bude prováděno podle předem navzájem odsouhlaseného harmonogramu prací. Dřívější plnění je možné.

**Článek 5**

Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na Ceně ve výši:

Cena bez DPH 242 500,- Kč

DPH (21 %) 50 925,- Kč

Cena s DPH 293 425,- Kč

V ceně jsou obsaženy všechny práce, dodávky a služby nutné k řádnému splnění díla včetně, případných nákladů na další přípravné *práce.* Cena je dohodnuta jako cena úplná, konečná a nepřekročitelná. Podrobná kalkulace ceny díla je uvedena v **příloze č. 1,** která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

1. Cena zahrnuje použití materiálů ve standardním provedení od dodavatelů vybraných zhotovitelem. Tyto materiály musí odpovídat technickým normám platným pro tuto smlouvu o dílo.
2. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH (viz **bod**
3. tohoto Článku).
4. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a podléhají smluvnímu schválení obou smluvních stran.
5. Pokud v průběhu realizace díla dojde z nepředvídatelných důvodů ke změně rozsahu díla, bude přesný rozsah těchto prací projednán s objednatelem a uveden ve stavebním deníku. Každá změna musí být odsouhlasena objednatelem jak po stránce technické, tak i po stránce finanční. Na základě dohody obou smluvních stran bude vypracován dodatek ke smlouvě. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku ktéto smlouvě.

**Článek 6**

Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto smlouvou, ZD a Nabídkou Zhotovitele.
2. Pokud bude pro řádné zhotovení díla nezbytné realizovat dopravní opatření, zajistí zhotovitel, před předložením žádosti o povolení uzavírky na příslušný silniční správní úřad, projednání objízdných tras vyvolaných dotčenou stavbou z hlediska zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina. V případě, že v rámci projednání uzavírky u příslušného silničního správního úřadu dojde ke změně oproti projednanému Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina, je zhotovitel povinen s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina změny projednat. Projednáním se rozumí písemné anebo emailové vyjádření oddělení dopravní obslužnosti k návrhu objízdných tras, které předloží zhotovitel.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn stavební práce zastavit a dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.
4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
5. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. Nedohodnou-li se strany v přiměřené Ihútě na změně smlouvy, může kterákoli ze stran od smlouvy odstoupit.
6. Zhotovitel se zavazuje, že přebírá veškeré závazky vyplývající z jeho činnosti vůči **zákonu č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, v platném znění** a při nakládání se všemi odpady vzniklými při realizaci díla se bude řídit příslušnými ustanoveními **zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů** a ustanoveními **vyhlášky č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů a vyhlášky Ministerstva životního prostředí Č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, vše v platném znění.**
7. Bezpečnost práce na staveništi:
8. zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy;
9. zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a *ochranu zdraví všech* lidí, které se sjeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami;
10. pracovníci objednatele a technického dozoru musejí být zhotovitelem proškoleni o bezpečnosti a pohybu na staveništi,
11. dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.
12. zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn v souladu splatnou legislativou nebo nad její rámec určit pro realizaci prací koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen koordinátor BOZP). Objednatel, koordinátor BOZP a zhotovitel jsou při své činnosti vázáni povinnostmi dle obecně závazných právních předpisů, **zejména § 14 a násl. zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, v platném znění.** Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, plnou součinnost.
13. O vyklizení staveniště smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol.
14. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednanou dobou dle **či. 4.** této smlouvy.

**Článek 7**

Kvalita díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že vlastnosti zhotoveného a předávaného díla budou ve shodě s požadavky:
2. platných právních předpisů,
3. této smlouvy (včetně souvisejících dokumentů souboru smluvních dohod),
4. platných českých nebo převzatých evropských technických norem pro předmět díla.

**Článek 8**

Předání díla

1. Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno kompletní a bez závad v rozsahu a v termínech stanovených touto smlouvou, a to osobně odpovědnému pracovníkovi objednatele (viz **příloha č. 3)** na zákíadě předávacího protokolu.

**Článek 9**

Poddodavatelé

1. Zhotovitel se zavazuje, že části předmětu plnění, které budou plněny poddodavateli, budou provedeny v souladu se všemi podmínkami smlouvy.
2. Zhotovitel prohlašuje, že nepředá stavbu jako celek jinému zhotoviteli.
3. Poddodavatelé, kteří se budou na provedení díla podílet a nebyli uvedeni v nabídce zhotovitele, musí být objednatelem předem odsouhlaseni.

**Článek 10**

Platební a fakturační podmínky

1. Zhotovitel po předání díla v souladu s touto smlouvou o dílo je povinen vystavit fakturu za dílo a doporučeně odeslat objednateli ve dvojím vyhotovení. Tato faktura je splatná do **30 dnů** ode dne jejího doručení a povinně, v souladu s **OZ** a **zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále zákon o DPH),** obsahuje označení faktura a její číslo, název a sídlo zhotovitele a objednatele s jejich dalšími identifikačními údaji, označení (identifikace) smlouvy a částku k fakturaci a další údaje povinné podle uvedených právních předpisů.
2. Zhotovitel je povinen, fakturu, doklady „Předávací protokol" apod., označit číslem smlouvy objednatele. Objednatel může fakturu vrátit v případě, kdy obsahuje nesprávné nebo neúplné cenové a jiné údaje. Toto vrácení musí proběhnout do konce lhůty splatnosti faktury. Vlakovém případě vystaví zhotovitel novou fakturu s novou lhůtou splatnosti.
3. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.
4. Úhrada za plnění dle této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § **98 zákona o DPH.**
5. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § **106a zákona o DPH,** smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

**Článek 11**

Odpovědnost za vady díla a záruka za jakost

1. Zhotovitel poskytne na dílo, které je předmětem této smlouvy, záruku v délce **24 měsíců** ode dne podepsání písemného protokolu o předání a převzetí díla bez vad.
2. Záruka spočívá vtom, že po dobu záruční lhůty bude mít dílo vlastnosti stanovené zejména projektem nebo ČSN a TKP s přihlédnutím k běžnému opotřebení a že zhotovitel bezplatně odstraní všechny vady vytknuté při reklamačním řízení.
3. Veškeré vady na provádění díla zjištěné objednatelem budou písemně oznámeny zhotoviteli na jeho adresu ihned, nejpozději do 7 dnů od zjištění vady. Zhotovitel je povinen vady bezúplatně odstranit.
4. Termín nastoupení k odstranění reklamačních vad v průběhu záruční doby po jejich nahlášení bude maximálně 7 dní, (dovolí-lito povětrnostní podmínky).
5. Po dobu nástupu a odstranění reklamovaných vad se pozastavuje běh záruční doby.
6. Zhotovitel neručí za škody vzniklé na provedeném díle v důsledku prací, které neprováděl.

**Článek 12**

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem dokončení plnění ve výši **0,2 %** z celkového finančního objemu plnění za každý i započatý den prodlení.
2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad ve výši **500,-- Kč bez DPH** za každý i započatý den prodlení.
3. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z fakturované částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením faktury.
4. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.
5. Strana povinná k uhrazení smluvní pokuty je povinna uhradit vyúčtované *sankce* nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.

**Článek 13**

Pojištění zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že po dobu plnění díla má sjednáno pojištění, jehož předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu jím způsobenou třetí osobě ve výši minimálně **300 000 korun českých** a možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí. Pojištění kryje škody na věcech a na zdraví:
2. způsobené provozní činností,
3. způsobené vadným výrobkem,
4. vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami
5. vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitostí
6. vzniklé na věcech zaměstnanců.
7. Zhotovitel prohlašuje, že po dobu plnění díla má sjednáno pojištění pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemocí z povolání svých pracovníků.

**Článek 14**

Další ujednání

1. Přerušení postupu prací z pokynu objednatele, případně vinou objednatele, bude mít za následek posun termínu plnění o dobu přerušení.
2. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § **2 odst. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů.**
3. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě jakékoliv změny rozsahu v plnění dochází automaticky k zániku platnosti sjednané lhůty (lhůt) plnění. Na základě navržených změn dojde k nové dohodě o termínu plnění a platebních podmínkách písemným dodatkem ke smlouvě. V případě, že k dohodě nedojde, má právo objednatel od této smlouvy odstoupit.
4. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
5. Objednatel má nárok na uplatnění náhrady škody v případě, že zhotovitel dílo řádně nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že objednatel provede nové zadávací řízení na nového zhotovitele, který dokončí rozestavěné dílo. Pro tyto účely budou předmětem veřejné zakázky ty části díla, které nebyly zhotovitelem doposud realizovány.
6. Objednatel porovná (případně může porovnání provést třetí osoba zmocněná objednatelem) cenovou nabídku zhotovitele a cenovou nabídku nového zhotovitele (uchazeče, jehož nabídka bude v novém zadávacím řízení vybrána jako nejvýhodnější) a částka, o kterou případně přesáhne nová cenová nabídka cenovou nabídku zhotovitele, bude společně s náklady spojenými s realizací nového zadávacího řízení vyčíslením škody, která byla objednateli způsobena. Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení vyčíslení způsobené škody zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst oproti splatným pohledávkám zhotovitele u objednatele, s čímž zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započtení splatných pohledávek.
7. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní Ihúta činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno zhotoviteli.

**Článek 15**

Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou přednostně řešit smírnou cestou.
2. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil a ani nedopustí v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel a ani nenabídne žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky,na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil a ani nedopustí žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
3. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za objednatelem vzniklé z této smlouvy či v souvislosti s touto smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
4. Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze vzestupně číslovanými, písemnými oboustranně dohodnutými dodatky, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
5. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními **OZ.**
6. Smlouva je vyhotovena ve 3 výtiscích, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení.
7. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této dohody včetně *podpisů v* informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
8. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
9. Účastníci se dohodli, že zákonnou povinnost dle § **5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění** splní objednatel.
10. Součástí této smlouvy je Příloha č. 1: Nabídkový rozpočet, Příloha č. 2: Technické parametry a specifikace a Příloha č. 3: Údaje, které jsou součástí ujednání a nebudou zveřejněny v Registru smluv.
11. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Telči, dne: \*2- -

Zhotovíte

Hi

V Jihlavě, dne:

Objednatel:

0 4. 09. 2019

Jaroslav H jednatel společnosti

Ing. Radovan Necid ředitel organizace

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET**

Zakázka **"Nádrž na chlorid hořečnatý pro cestmistrovství Žďár nad Sázavou"**

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Zhotovitel: EKOPLAST TELČ s.r.o.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položka** | **Název** | **M.J.** | **Počet** | **Cena za m.j.** | **Cena celkem** |
| 01 | polypropylenová nádrž dle rozměrů a pnpojení | ks | 1 | 220 100,00 | 220 100,00 |
| 02 | plastový žebřík | ks | 1 | 7 900,00 | 7 900,00 |
| 03 | doprava nadrozměmého nákladu | ks | 1 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 04 | připojení nádrže včetně dopravy technika | ks | 1 | 8 500,00 | 8 500,00 |
| **Cena celkem bez DPH** | | | | | **242 500,00 Kč** |

**Technické parametry a specifikace Nádrž na chlorid horečnatý pro cestmistrovství Ždar nad Sázavou**

**Počet kusů:** 1

**Výrobce:** EKOPLASTTELČs.r.o.

samonosná, válcová

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametr** | **Minimální požadavek** | **Údaj o splnění** |
| provedení nádrže - samonosné, válcové, dvou plášťové | ANO | ANO |
| funkce vnějšího pláště - záchytná havarijní vana, opatřena kontrolním plastovým uzavíracím ventilem o velikosti !/2" | ANO | ANO |
| dno nádrže - ploché, jednoplášťové | ANO | ANO |
| vnější rozměry - průměr základny nádrže | min. 3 150 mm | 3 210 mm |
| vnější rozměry - výška nádrže | min. 4 500 mm | 4 516 mm |
| vnitřní rozměry - průměr základny nádrže | min. 3 000 mm | 3 000 mm |
| vnitřní rozměry - výška nádrže | min. 4 500 mm | 4 500 mm |
| využitelná vnitřní výška hladiny | min. 4 300 mm | 4 350 mm |
| objem vnitřní nádrže | min. 30 m3 | 30,7 m3 |
| materiálové složení nádrže - polypropylen s ÚV stabilizací | ANO | ANO |
| barevné provedení - RAL 7032 | ANO | ANO |
| víko opatřeno kontrolním otvorem s odnímatelným poklopem 600 x 600 mm | ANO | ANO |
| vnitřní nádrž osazena plastovým žebříkem | ANO | ANO |
| délka plast, řebříku vnitřní nádrže | min. 4 500 mm | 4 500 mm |
| plastové stupně budou použity protískluzová kompozitová stupadla | ANO | ANO |
| nádrž opatřena vodoznakem, ukazující okamžitý stav hladiny v nádrži | ANO | ANO |
| připojovací potrubí - vstup a výstup - velikost 2" 63 mm, vstup i výstup osazen ventilem 63 mm | ANO | ANO |
| v místě osazení nádrže zajištění připojení na odtokové potrubí 63 mm ve vzdálenosti cca 6 m | ANO | ANO |

Příloha č. 3 smlouvy

Údaje, které jsou součástí ujednání a nebudou zveřejněny v Registru smluv:

Objednatel:

**Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace**

IČO: 00090450

Číslo účtu:

Osoba pověřená jednat ve věcech technických:

Jméno, příjmení: vedoucí cestmistrovství Žďár nad Sázavou

telefon (GSM):

e-mail:

Zhotovitel:

**EKOPLAST TELČs.r.o.**

IČO: 26303035

Číslo účtu:

Osoba pověřená jednat ve věcech technických:

Jméno, příjmení: telefon (GSM): e-mail: