Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO

(dále také „SOD“ nebo „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

##### I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel:

Základní škola a Dům dětí a mládeže Krasohled Zábřeh, Severovýchod 484/26, okres Šumperk

sídlo: 	Severovýchod 484/26, 789 01  Zábřeh

zastupující osoba:	Mgr. Markéta Bahounková Bartášková, ředitelka

IČ: 	00852252

dále jen ,,objednatel“

a

I.2. Zhotovitel:

POHL INVEST, s.r.o.

Sídlo: Leštinská 22c, Zábřeh 789 01

Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 50071

Jednající/Zastoupen: Ing. Petr Pohl

Zasílací adresa: Leštinská 22c, Zábřeh 789 01

IČ: 26836742

dále jen „zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo ze den 28. 2. 2019 mezi objednatelem a zhotovitelem. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na formální akceptaci změn rozsahu díla, které byly definovány na kontrolních dnech stavby dne 25. 3. 2019 a 10.7.2019. Díky identifikovaným rozdílům v rozsahu prací a nerealizaci některých položek došlo ke snížení ceny díla. Smluvní strany se dohodly na novém změně bodu III.1 smlouvy o dílo:

III.1. Cena díla je stanovena pevnou částkou s odkazem na položkové rozpočty v souladu s obecně závaznými právními předpisy a činí :

Cena bez DPH     :	  622 812,09 Kč

DPH                     : 	  130 790,54 Kč

Cena včetně DPH: 	  753 602,63 Kč

Dodatkem nedochází k změně obsahu či dalších textů smlouvy, ale pouze k změně rozpočtu stavebních prací, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku. V rozpočtu jsou dotčené položky označeny červeně.

V Zábřehu dne 6. 8. 2019

___________________________					___________________________

Mgr. Markéta Bahounková Bartášková	  Ing. Petr Pohl

ředitelka objednatele 	  jednatel zhotovitele