# SMLOUVA O DÍLO č. 002/2018

uzavřená podle § 2586  a násl. zákona  č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

- SMLUVNÍ STRANY:

- 1.

- OBJEDNATEL:	Fakultní základní škola Ústí nad Labem, přísp. org., České Mládeže 230/2, 400 01 Ústí nad Labem

- SÍDLO:			              České Mládeže, 400 01 Ústí nad Labem

IČ:				44553315

Zastoupen:  ve věcech smluvních	.

Telefon::

na straně jedné – dále jen objednatel

a

2.

ZHOTOVITEL:			bC. VLASTIMIL rYŠKA

SÍDLO:				Bělehradská 53, 400 11 Ústí nad Labem

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v  Ústí nad Labem
IČ:					06948375

Bankovní spojení:

Zastoupen:  ve věcech smluvních 	Bc. Vlastimil Ryška

Telefon::

na straně druhé – dále jen zhotovitel

uzavřeli tuto smlouvu o dílo:

- Čl. I

# PŘEDMĚT  SMLOUVY

Předmětem této smlouvy je zhotovení díla – stavby:

a)	Název stavby:		Výmalba tříd a kanceláří vedení

b)	Místo stavby:		Fakultní základní škola přísp. org. České Mládeže 230/2,                      400 01 Ústí nad Labem

c)	Předmět díla:   		Drobné zednické práce, malířské práce stěn a stropů ve třídách a prostorách ředitelny a sekretariátu, nátěr soklů ve třídách

d)	Doprava materiálu do místa plnění.

e)	Průběžný a konečný úklid staveniště.

Veškeré změny musí být konzultovány a odsouhlaseny objednatelem i zhotovitelem.

- Čl. II

# ZÁKLADNÍ  PRÁVA  A  POVINNOSTI  ÚČASTNÍKŮ  SMLOUVY

Objednatel touto smlouvou objednává u zhotovitele zhotovení díla uvedeného v Čl. I této smlouvy, v rozsahu a provedení podle nabídky zhotovitele uvedené v předmětu dodávky, zavazuje se jej převzít a zaplatit sjednanou cenu díla podle ustanovení Čl. IV této smlouvy.

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit pro objednatele dílo uvedené v Čl. I této smlouvy v rozsahu a provedení podle své nabídky uvedené v předmětu dodávky a zhotovené dílo ve stanoveném termínu, uvedeném v Čl. III této smlouvy, předat objednateli.

- Čl. III

## TERMÍNY

- Předání staveniště:				 30.8.2019

- Zahájení stavebních prací:			13.8.2019

Ukončení stavebních prací:			 30.8.2019

Vyklizení staveniště:			 	nejpozději 3 dny po ukončení prací

Uvedený termín dokončení díla bude prodloužen o dny, označené jako nepříznivé, pokud povedou k nutnému přerušení prací zhotovitelem. Termín dokončení díla bude prodloužen pouze tehdy, pokud výskyt takového dne bude potvrzen oboustranně podepsaným zápisem ve stavebním deníku.

- Čl. IV

## CENA  DÍLA

Cena viz  příloha č. 1 této smlouvy: cenová nabídka malířských prací tzn.:

- Malířské práce třídy 54 440,- Kč

- Malířské práce sekretariát, ředitelna  25 320,- Kč

- Čl. V

## PODMÍNKY  FINANČNÍHO  PLNĚNÍ

Objednatel zaplatí zhotoviteli takto:

Celková částka  bude uhrazena zálohově.

- Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení soupis provedených prací na základě prací a dodávek

- Faktura bude vystavena zhotovitelem na adresu objednatele a bude obsahovat údaje objednatele. Ten potvrdí její věcnou správnost a zajistí úhradu v termínu splatnosti v souladu s platebními podmínkami této smlouvy.

- Oprávněně vystavená faktura – daňový doklad musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č.588/1992 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění platných předpisů, náležitosti účetního dokladu dle zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví a dále musí ještě obsahovat tyto údaje:

- Čl. VI

## ODPOVĚDNOST  ZA  PŘEDMĚT  SMLOUVY

Odpovědnost za předmět díla, uvedený v Čl. I této smlouvy nese zhotovitel v plném rozsahu počínaje dnem předání staveniště a konče dnem řádného předání předmětu díla zhotovitelem objednateli.

Vlastnické právo k předmětu díla přechází ze zhotovitele na objednatele až po úplném zaplacení ceny díla.

Zhotovitel nebo případný subdodavatel pojistí všechny své zaměstnance oprávněné ke vstupu na staveniště proti škodám na zdraví a majetku, které by na staveništi mohli utrpět.

Zástupce za objednatele ve věcech technických:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zástupce za zhotovitele ve věcech technických:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- Čl. VII

## DOHODA ÚČASTNÍKŮ O MOŽNOSTI ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Účastníci smlouvy se dohodli, že:

a)	objednatel může odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel podstatně poruší smluvní povinnosti a ani přes písemné upozornění objednatele neučiní do 15  dnů ode dne převzetí upozornění účinná opatření k odstranění zjištěných nedostatků,

b)	zhotovitel může odstoupit od této smlouvy o dílo v případě, že objednatel nesplní ustanovení Čl. V   „Podmínky finančního plnění“,  je-li prodlení delší než 15 dnů.

Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a doručeno druhé straně.

- Čl. VIII

## KVALITA  PRACÍ  A  ZÁRUKA  ZA  DÍLO

Zhotovitel (nebo jeho právní nástupce) poskytuje objednateli záruku na práce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem následujícím po podepsání protokolu o předání a převzetí celého díla zhotovitelem a objednatelem. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly neodbornou údržbou, úpravou nebo opravou v době záruky, vnějšími mechanickými vlivy, poškozením nebo nedbalostí uživatele a které vznikly živelnou pohromou a násilným překonáním uzavíracích prvků.

Zhotovitel (nebo jeho právní nástupce) je povinen odstranit reklamované závady do:

a)	48 hodin od nahlášení závady, pokud se jedná o závadu ohrožující zdraví nebo životy osob, nebo jedná-li se o ohrožení díla

b)	do 14 dnů od nahlášení závady, pokud se jedná o závady ostatní (neohrožující zhotovené dílo či zdraví nebo životy osob).

- Čl. IX

## OSTATNÍ  UJEDNÁNÍ

##### REALIZACE PŘEDMĚTU SMLOUVY:

- Zhotovitel:

- Odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi a na komunikacích, které pro stavbu bude používat.

- Prohlašuje, že má všechna práva k navrženému řešení a provedení díla.

- Provede případné práce nad rámec předmětu díla této smlouvy podle požadavku objednatele a na základě zpracovaného dodatku ke smlouvě o dílo.

- Zavazuje se realizovat předmět smlouvy v nejvyšší kvalitě a v souladu s aplikovanými předpisy, pravidly a normami a s maximální ohleduplností k obyvatelům bytů a jejich majetku.

- Má povinnost likvidovat veškeré odpady vzniklé v důsledku jeho činnosti dle této smlouvy v souladu s příslušnými státními předpisy a to na svůj náklad.

- Objednatel:

a)	Předá zhotoviteli staveniště ve stanoveném termínu prosté všech právních a faktických závad, formou oboustranně podepsaného zápisu v termínu, který je uveden v Čl. III této smlouvy.

b)     Zajistí zhotoviteli napojovací body elektrické  energie a vody.

c)	Zajistí po dobu provádění prací zamykatelnou místnost na uskladnění materiálu a nářadí ve společných prostorách domu.

PŘEDÁNÍ  A  PŘEVZETÍ   PŘEDMĚTU  SMLOUVY:

- Zhotovitel:

- Zavazuje se vyzvat objednatele k zahájení přejímacího řízení zhotoveného díla, které se uskuteční                         do 3 pracovních dnů po potvrzení objednatele o přijetí této výzvy.

- Zavazuje se připravit společně s objednatelem protokol o předání a převzetí zhotoveného díla                               se soupisem případných nedodělků a lhůtami jejich odstranění.

- Zavazuje se do 3 pracovních dnů ode dne předání a převzetí zhotoveného díla vyklidit staveniště. O předání a převzetí staveniště připraví zhotovitel protokol o převzetí a předání staveniště.

- Objednatel:

- Zavazuje se průběžně kontrolovat práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. V případě nesplnění této kontroly je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění díla.

- Zavazuje se zahájit přejímací řízení zhotoveného díla nejpozději do 3 pracovních dnů po přijetí výzvy zhotovitele k tomuto zahájení přejímacího řízení ve stavebním deníku. Drobné nedodělky, které nebrání užívání zhotoveného díla, nejsou důvodem odmítnutí převzetí zhotoveného díla.

- Zavazuje se připravit společně se zhotovitelem protokol o předání a převzetí zhotoveného díla se soupisem případných nedodělků a lhůtami jejich odstranění.

- Převezme staveniště od zhotovitele do 3 pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla. V protokolu o předání a převzetí staveniště vyznačí případné nedodělky a lhůty k jejich odstranění.

- Čl. X

## ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými číslovanými dodatky odsouhlasenými oběma smluvními stranami.

Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž každý má platnost originálu.

Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající obchodním zákoníkem.

Práva a povinnosti smluvních stran přechází na případné právní nástupce smluvních stran.

Účastníci smlouvy prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Účastníci smlouvy tuto smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

V Ústí nad Labem dne: 12.8.2019                                                                     V Ústí nad Labem dne: 12.8.2019

objednatel                                                                                            	         zhotovitel

Fakultní základní škola Ústí nad Labem,

České Mládeže 230/2, přísp. org                                            Bc. Vlastimil Ryška