DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru uzavřené dne 13.6.2019

I.

Smluvní strany

- Nemocnice ve Frýdku – Místku, příspěvková organizace

Se sídlem: 	              El.Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek - Místek

Zastoupen:                          Ing. Tomášem Stejskalem, ředitelem

IČ:	00534188

DIČ:	CZ00534188

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

v Ostravě oddíl Pr, vložka 938

Bankovní spojení: 	MONETA Money Bank a.s.

Číslo účtu: 	174-63407764/0600

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Běhunčíková Martina,  tel. 558415171, 604 227 083

Ing. Jelínek Jan, tel. 558415157, 604 227 087

(dále jen „objednatel“ či ob„příkazce“)

- Obchodní firma: Projekt Point green, s.r.o.

Se sídlem: Cejl 504/38, Zábrdovice, 602 00 Brno

Zastoupena: Ing. Hynkem Dvořáčkem

IČ: 292 01 691

DIČ: CZ29201691

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 43-6583110267/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně , oddíl C, vložka 65258

(dále jen zhotovitel“či příkazník“)

II.

Předmět dodatku

1. Účastníci této smlouvy uzavřeli dne 13.6.2019 smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru. Účastníci této smlouvy se na základě shodného projevu vůle dohodli na tom, že změní:

- ujednání popsané v čl. IV. bod 1 smlouvy ze dne 13.6.2019 tak, že nově je zhotovitel povinen provést a předat objednateli dílo dle čl. III odst. 2 bodu 2.1 – 2.6 nejpozději do 12.10.2019.

- ujednání popsané v čl. XIII bod 1 smlouvy ze dne 13.6.2019 tak, že nově je příkazník povinen podat žádosti o vydání jednotlivých rozhodnutí dle čl. XII odst. 2 této smlouvy a předat příslušná rozhodnutí a povolení opatřená doložkou právní moci a vykonatelnosti bezodkladně příkazci tak, aby byl dodržen nejzazší termín pro předání stavebního povolení s nabytím právní moci do 15.11.2019.

2. Ostatní ujednání Smlouvy na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru zůstávají beze změn.

III.

Závěrečné ujednání

- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání  podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

| Ve Frýdku-Místku dne: 28.8.2019 |  | V Brně dne: 29.8.2019 |
| --- | --- | --- |
| za objednatele Ing. Tomáš Stejskal, MBA ředitel Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. |  | za zhotovitele Ing. Hynek Dvořáček jednatel společnosti Projekt Point green, s.r.o. |