### DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/000313/2019/Fil

### na provedení díla

„Radnice – hlavní věž“

| Číslo dodatku zhotovitele: 1 k SOD č. 1905001040 | Číslo dodatku objednatele: 1 k SOD č. OI-IP/SOD/000313/2019/Fil | Org: provoz |
| --- | --- | --- |

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ve znění pozdějších předpisů

# Smluvní strany

| 1. Objednatel: | statutární město Olomouc |
| --- | --- |
|  | Horní náměstí 583 |
|  | 779 11 Olomouc |
|  | IČ: 00299308 | DIČ: CZ00299308 |

| Zastoupen: |
| --- |
| - kontaktní osoba ve věcech smluvních |
| JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora |
| tel.: | xxxxxxxxxx, | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| - kontaktní osoby ve věcech technických: |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| tel.: | xxxxxxxxxx, | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| tel.: | xxxxxxxxxx, | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. |
| číslo výdajového účtu: 5597782/0800 |

| 2. Zhotovitel: | H&B delta, s.r.o. |
| --- | --- |
|  | Bobrky 382 755 01 Vsetín |
| IČ: | 25835661 | DIČ: | CZ25835661 |
| Obchodní rejstřík: | vedený Krajským soudem v Ostravě |
| pod sp. zn. C20511 |
| ID datové schránky: 9dq9c6v |
| Zastoupen: |
| - kontaktní osoba ve věcech smluvních: |
| Ing. Ondřej Hurta, jednatel |
| tel.: | 571499130 | e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| - technik č. 1 (stavbyvedoucí): |
| xxxxxxxxxxxxxxxxx |
| tel.: | xxxxxxxxxxx | e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| - technik č. 2 (restaurátor „kov“): |
| xxxxxxxxxxxxxxxxx |
| tel.: | xxxxxxxxxxx | e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| - kontaktní osoba ve věcech kvality (pracovník pro kontrolu a zajištění kvality): |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| tel.: | xxxxxxxxxxx | e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. |
| č. účtu: 6745970287/0100 |

Výše uvedená smlouva o dílo č. objednatele OI-IP/SOD/000313/2019/Fil, č. zhotovitele 1905001040 ze dne 4. 3. 2019 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

# II.         Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně dílčího termínu plnění v souladu s Oznámením změny č. 1.

# Znění dodatku

- Čl. IV. Termín plnění odst. 3 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

Zhotovitel je povinen zrealizovat veškeré tesařské a klempířské práce na objektu věže radnice do 
30. 6. 2020.

# Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

  - Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

  - Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

| Objednatel | Zhotovitel |
| --- | --- |
| ………………………………. JUDr. Martin Major, MBA náměstek primátora statutární město Olomouc | ............................................. Ing. Ondřej Hurta jednatel H&B delta, s.r.o. |